DODATEK č.1

Smlouva o dílo

ev. č. TO/2024/12

Úvodní a ověřovací studie zřízení prostředí pro poskytování ochranného léčení se střední úrovní dohledu v prostorách areálu PN v Opavě

I. SMLUVNÍ STRANY

- OBJEDNATEL:	Psychiatrická nemocnice v Opavě

Sídlo:					Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Zastoupený:			Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitel nemocnice

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:				10006-339821/0710

IČ:							00844004

DIČ:						CZ00844004

Tel.						553 695 111

e-mail:						pnopava@pnopava.cz

(dále jen „objednatel“ anebo „PNO“)

- ZHOTOVITEL:

Sídlo:						DaF-PROJEKT s.r.o.

Zastoupený:	 	Ing. Vítězslavem Dvorským - jednatelem

Bankovní spojení: 	Raiffeisen Bank

Číslo účtu:		 	1035005084/5500

IČ:						25905813

DIČ:					CZ25905813

Tel.					XXXXXXXXXX

e-mail:					XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 1 smlouvy o dílo:

Na akci:

„Úvodní a ověřovací studie zřízení prostředí pro poskytování ochranného léčení se střední úrovní dohledu v prostorách areálu PN v Opavě“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smlouva na výše uvedenou akci se upravuje a mění v článku III. odst. 2. následovně:

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat objednateli kompletní úvodní a ověřovací studii nejpozději do 15.05. 2025 od nabytí účinnosti této smlouvy.

(Důvodem úpravy termínu byl výběr čtvrté lokality, která byla vybrána na základě již předložených tří variant, což vyžaduje kompletní nové rozpracování, schválení a předání)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

- Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“.

V Opavě dne: 11.03.2025            		   	V Ostravě dne: 11.03.2025

..............................................................                    …………………………………………

Za objednatele						Za zhotovitele

Ing. Zdeněk Jiříček	Ing. Vítězslav Dvorský

ředitel Psychiatrické nemocnice v Opavě		jednatel společnosti DaF-PROJEKT s.r.o.