č. j. NPU- 430/30122/2025

č. smlouvy 3004H1230024

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „příkazce“)

a

Iveta Srbecká

IČO: 43851410

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města České Budějovice

se sídlem: M. Chlajna 1288/13, 370 05 České Budějovice

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazník“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu č. 1 k příkazní smlouvě

I.

Úvodní ustanovení

- Dne 9. 10. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu, kterou se příkazník zavázal zajistit pro příkazce výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby: “ NKP SZ Hluboká nad Vltavou – I. Etapa sanace štol a oprava ohradní zdi“. Smluvní strany uzavřely smlouvu na dobu určitou od XXXXXXXX do XXXXXXXXX a sjednaly odměnu příkazníka ve výši 221.840, - Kč bez DPH.

- Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění. Příkazce z objektivních příčin prodloužil se zhotovitelem stavby termín jejího dokončení z XXXXXXX nově na XXXXXXXX.

- Příkazce je povinen zajistit technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP po celou dobu trvání stavby. Z důvodu prodloužení provádění stavebních prací uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1.

II.

Předmět dohody – změna závazku

- Tímto dodatkem se doplňuje čl. V. odst. 1, a to tak že:

Příkazník se zavazuje hradit počínaje XXXXXXXXXXX do XXXXXXXXXXX příkazci odměnu ve výši 
    12.324, - Kč bez DPH za každý měsíc.

- Tímto dodatkem se mění čl. VI. a to tak, že nově zní:

Tato smlouva se uzavírá do XXXXXXXXXXXXX.

3.        Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

V Českých Budějovicích dne	7.4.2025		                V Českých Budějovicích dne 7.4.2025

……………………………………	                                   		       ……………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                                                        Iveta Srbecká

ředitel