Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování systému sdílení kol ve městě Třebíč

č. 17002216024, kterou uzavřeli dne 12.3.2024

Město Třebíč

se sídlem: Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč

IČO: 00290629

DIČ: CZ00290629

zastoupené: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou

kontaktní osoba: Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

(dále jen „Město“)

a

nextbike Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 07389108

DIČ: CZ07389108

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75648

zastoupená: Lukášem Luňákem a Tomášem Karpovem, jednateli

(dále jen „společnost nextbike“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování systému sdílení kol ve městě Třebíč ze dne 12.3.2024  ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 27.3.2025 (dále jen „smlouva“) je prodloužení doby provozu sdílení jízdních kol a e-kol dle smlouvy o jeden měsíc, a to do 31.5.2025 s tím, že za dobu prodloužení Město uhradí společnosti nextbike částku 166.583,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách textu smlouvy:

1. V článku I. odst. 1 a v článku II. odst. 1 se datum „30.4.2025“ nahrazuje datem „31.5.2025“.

2. V článku III. se text odst. 1 nahrazuje novým textem, který zní:

Město se zavazuje zaplatit společnosti nextbike za realizaci projektu částku ve výši 2.332.166,- Kč +DPH (slovy: dvamilionytřistatřicetdvatisícstošedesátšest korun českých), na účet společnosti nextbike vedený u Raiffeisenbank , a. s., č. ú.: 1896205002/5500, a to ve 4 splátkách na základě faktur vystavených se splatností 14 dní následovně: faktura na částku 999.500,- Kč + DPH (slovy: dvamilionystošedesátpěttisícpětsetosmdesáttři korun českých) bude vystavena v termínu podpisu této smlouvy, faktura na částku 499.750,- Kč + DPH (slovy: čtyřistadevadesátdevěttisícsedmsetpadesát korun českých) bude vystavena 17. 6. 2024, faktura na částku 499.750,- Kč + DPH (slovy: čtyřistadevadesátdevěttisícsedmsetpadesát korun českých) bude vystavena 1. 11. 2024, faktura na částku 166.583,- Kč + DPH (slovy: stošedesátšesttisícpětsetosmdesáttři korun českých) bude vystavena 27.3.2025 a faktura na částku 166.583,- Kč + DPH (slovy: stošedesátšesttisícpětsetosmdesáttři korun českých) bude vystavena 5.5.2025. Faktury budou považovány za doručené zasláním na email kontaktní osoby Města.

3. V článku IV. odst. 1 se datum „30.4.2025“ nahrazuje datem „31.5.2025“.

II.

Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Zveřejnění zajistí Město.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Třebíče dne 30.4.2025 usnesením č. 28/10/RM/2025.

V Třebíči dne                      

Za město Třebíč

Mgr. Pavel Pacal, starosta

V Olomouci dne

Za společnost nextbike Czech Republic s.r.o.

Lukáš Luňák, jednatel 			Tomáš Karpov, jednatel