- Dodatek č. 1

- Smlouvy o dílo č. 240817

- Článek I.

- Smluvní strany

- Objednatel:	Národní muzeum

Sídlo:	Václavské náměstí 1700/68, 115 79 Praha 1

Zastoupené:	Ing. Františkem Laudátem

náměstkem generálního ředitele

IČ:	00023272

DIČ:	CZ-00023272

(dále jen objednatel)

- Zhotovitel: Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o.

Sídlo:	Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	Zastoupený: 	Mgr. Renatou Veselou, jednatelkou

IČ:	06226787

DIČ:	CZ06226787

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením článku XII. odst. 2. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 1:

I.

Předmět dodatku

V článku III. odst. 1. smlouvy se upravuje termín dokončení plnění a předání – převzetí díla takto:

- dokončení plnění, předání – převzetí díla:	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

- Článek II.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Ing. František Laudát 	Mgr. Renata Veselá

náměstek generálního ředitele	jednatelka