Ing. Martin Liška

Nad Žlábkem 3757 , Havlíčkův Brod

Projekční kancelář – dopravní stavby a statika staveb

V Havlíčkově  Brodě 1.4.2025

Město Světlá nad Sázavou

# Světlá nad Sázavou

Cenová nabídka na technický dozor stavebníka ( TDS )

„Rekonstrukce ul. Čapkova ve Světlé nad Sázavou, II. etapa“

Cena za práce v rámci TDS na stavbě a souvisejících pracích : 900 kč/hod +DPH (21%) vč. cestovních náhrad .

Předpokládaná měsíční částka : 27.900,- Kč+dph

Návštěvy stavby: 4x2x2 hod x 900 kč/hod = 14.400,- Kč ( 1x za týden KD a 1x samostatná návštěva )

Administrativní činnost ( zápisy z KD , kontrola soupisu prací ) : 15 hodx900 kč/hod = 13.500,- Kč

Doplatky odhad:

První měsíc – nastudování PD ( 16 hod ) : 14.400,- Kč + dph

Poslední měsíc : podklady ke kolaudaci ( 20 hod ) : 18.000,- Kč+ dph

Při předpokládané délce trvání stavby : 7 měsíců , celkem předpokládaná cena 227 tis + dph

Bude fakturováno dle skutečnosti hodinovou sazbou .

S pozdravem