SMLOUVA O DÍLO

Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel :	Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace

Radětínská 2305

393 01 PELHŘIMOV

IČ :	75136295

Zastoupené:                                      	Mgr. Petra Bruknerová, DiS.

Zhotovitel:                                        Jelínek DEVELOP, s.r.o.

Onšovice 23

Pelhřimov 393 01

zástupce pro věci smluvní: 	    	Vlastimil Jelínek - jednatel

zástupce pro věci technické:           	Vlastimil Jelínek - jednatel

IČ:                                                    	06831532

DIČ:                                                 	CZ06831532

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

„Domov pro seniory Pelhřimov – montáž zelené střechy“

Jedná se o montáž zelené střechy na stávající opravené izolace ploch teras 4NP a 5 NP .

Součásti montáže je instalace:

- ochranné a drenážní folie

- minerálního substrátu a substrátu pro zelené střechy

- rozchodníkového koberce a vhodného hnojiva

Dále dojde k položení dlaždic a kačírku dle přiložených obrázků, viz. příloha č. 1 a příloha č. 2, včetně veškerých lišt a ochran střešních vpustí. Součástí je dodávka veškerých materiálů vyjma dlaždic, kdy budou použity dlaždice z předchozí demontáže.

Součástí dodávky je dále:

- veškerá doprava včetně vyzdvižení materiálu na terasy

- dodání atestů a dokladů o vlastnostech výrobku, zejména protipožární odolnost třídy B

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při veškerých montážních pracích

- ekologická likvidace odpadu

Vše v rozsahu stanoveném v rozsahu veřejné zakázky č. DPSP - 109 – 2025.

2. 	Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a k poškození stávajících staveb. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

3. 	Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

4. 	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

5. 	Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj uvedenou cenu uvedenou v bodě IV.

III. Termín plnění

- Místo plnění: Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek nejpozději 1 den před zahájením stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje zahájení prací oznámit nejméně 3 dny dopředu kontaktní osobě – Mgr. Petra Bruknerová, tel. 775 961 528

- Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno, nejpozději do 30.6.2025

- Za nesplnění provedení díla ve stanoveném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny předmětu díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Výjimkou jsou takové klimatické podmínky, které fakticky znemožní dílo realizovat. V tom případě bude stavba zajištěna tak, aby nedocházelo v době přerušení oprav ke škodám na majetku objednatele.

IV. Cena za dílo

- Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Cena je stanovena takto: 883 917, - Kč + DPH 106 070, 04 Kč. Celková cena 989 987,04 Kč.

- Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze, dojde-li smluvně ke změně rozsahu díla (tj. všechny změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“), viz. čl. II bod 3.

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

- V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit.

- Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli.

- Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že objednatel není plátcem DPH a nemůže tedy dojít k přenesení daňové odpovědnosti. Faktura bude vystavena zhotovitelem včetně DPH a takto objednatelem uhrazena.

- Nedojde-li k zaplacení fakturu k datu splatnosti, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% smluvní ceny předmětu díla včetně DPH za každý den prodlení.

V. Stavební deník

1. 	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.

2. 	Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem.

3. 	Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

VI. Převzetí předmětu díla

1.	Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Pokud se na stavbě podílí subdodavatelé, dodá zhotovitel seznam subdodavatelů.

2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

3. 	Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla.

VII. Ostatní podmínky smlouvy

- Výkonem stavební dozoru objednatele byl pověřen Lubomír Jonáš, který je oprávněn kontrolovat provádění díla v rozsahu:

    - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

    - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,

    - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

    - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Kontrolní dny - za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat kontrolní dny, a to počínaje dnem zahájení stavebních prací 1x týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Všech kontrolních dnů se musí zúčastnit stavbyvedoucí a stavební dozor objednatele.

2. 	Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání pověřených pracovníků technickým dozorem opatření k odstranění vad a následně vyzvat objednatele k jejich kontrole.

3.  Zhotovitel bere na vědomí, že je zodpovědný za škody způsobené při opravách a má platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně ve výši ceny sjednané touto smlouvou.

VIII. Záruky

1. 	Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

2. 	Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na kompletní předmět díla v délce 36 měsíců.

3. 	Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

4. 	Zhotovitel je povinen do pěti dnů od obdržení reklamace prohlédnout dílo a stanovit termín oprav.

5. 	Nestanoví-li zhotovitel termín oprav dle předchozího bodu do 14 dnů po obdržení reklamace, může objednatel zajistit opravy jinou organizací a náklady fakturovat zhotoviteli.

IX. Závěrečné ustanovení

- Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Smlouva nabývá platnosti podpisem obou zúčastněných stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhřimově dne ………..…..			V Pelhřimově dne  ……………….

………………………………….			…………………………………….

Mgr. Bc. Petra Bruknerová, DiS.			Vlastimil Jelínek