Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: 8138-151/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost BFK – Kabát“

Vedoucí účastník společnosti: BFK service a.s.

Zapsán: 2.6.2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Zastoupený: Ing. Petrem Fořtem, předsedou představenstva, Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva, Ing. Pavlem Kabátem, členem představenstva

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú. 299303750/0300

ID datové schránky: fs3c5c8

Účastník společnosti: Ing. Pavel Kabát

Zapsán: do živnostenského rejstříku u Městského úřadu v Kolíně, Obecní živnostenský úřad, č.j 1305/2009/OÚŽ/V/2

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 11295317

DIČ: xxx

ID datové schránky: xxx

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

- Předmět dodatku

- Tímto dodatkem č. 4 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.1.2025 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 21.2.2025, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Výstavba centrálního skladu SZM, MTZ a archivu_1.Etapa“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

- V souladu s ustanovením odst. 4 a 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 4 ZZVZ), a dále v důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení díla, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů (§ 222 odst. 5 ZZVZ). Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 11, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota změn ve smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v částečném rozsahu změnového listu č. 25 a změny v kompletním rozsahu změnových listů č. 11, 26, 27, 28, 29 a 31) je 1.828.171,- Kč bez DPH (z toho 608.308,- Kč méněpráce a 1.219.863,- Kč vícepráce). Celková hodnota změn ve smyslu odst. 5 § 222 ZZVZ (změny v kompletním rozsahu změnového listu č. 18 a v částečném rozsahu změnového listu 30) je 511.405,- Kč bez DPH (z toho 0,- Kč méněpráce a 511.405,- Kč vícepráce).

- Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.1.2025 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 21.2.2025.

II.

Změna Smlouvy o dílo

- Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

- Celková cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5 činí:

- Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č 3 a Dodatku č. 4:	62.807.315,00 Kč, tj. 75.996.851,15 Kč vč. 21% DPH

- Cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH:	   1.122.960,00 Kč, tj.  1.358.781,60 Kč vč. 21% DPH

- Cena díla celkem bez DPH:	63.930.275,00 Kč, tj. 77.355.632,75 Kč vč. 21% DPH

(Slovy: šedesát tři miliony devět set třicet tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých bez DPH).

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.1.2025 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 21.2.2025 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.

- Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.1.2025 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 21.2.2025 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 5 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.1.2025 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 21.2.2025 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 11, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31.

| V Kolíně, Objednatel: ___________________________________ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Nemocnice Středočeského kraje MUDr. Petr Chudomel, MBA předseda představenstva ____________________________ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Mgr. Iveta Mikšíková místopředsedkyně představenstva | V Zásmukách, Zhotovitel: ___________________________________ „Společnost BFK – Kabát“ Ing. Jiří Fořt |
| --- | --- |