Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: SML/0423/24

číslo smlouvy Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.: 3076/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

Smluvní strany

**Zhotovitel:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.** |
| Sídlo: | Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100 |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209 | |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |
| K podpisu smlouvy je oprávněn Jiří Lutonský, jednatel | |
| Kontaktní osoby objednatele:  XXX | |

**Objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.** |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| K podpisu smlouvy je oprávněn Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva, | |
| Kontaktní osoby objednatele:   * XXX * XXX | |

1. Podklady k uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 2. 2025.

1. Předmět smlouvy
   1. Zhotovitel se zavazuje osobně na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v zajištění oprav havárií a poruch na vodovodní síti a armaturách vyžadující rychlé řešení podle požadavků objednatele zahrnující zpravidla práce uvedené v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy

(dále jen „dílo“, jednotlivé opravy jsou dále uvedeny též jako „dílčí plnění“).

* 1. Součástí díla je vždy zajištění:
     1. rozebrání a obnovení povrchu (zejména živice, žulová kostka, litý asfalt, zámková dlažba, beton, zelená plocha),
     2. výkop na vodovodní zařízení,
     3. osvětlení, označení a ohrazení výkopu dle platných předpisů,
     4. odvoz a uložení vykopaného materiálu na skládku,
     5. dovoz a zásyp výkopu novým materiálem (drcené kamenivo frakce 0-32mm), obnova konstrukčních vrstev komunikací,
     6. usazení zemní soupravy u havárií armatur,
     7. usazení poklopu armatur do úrovně terénu, v zelených plochách obedláždění dvojřádkem kostek.
  2. Práce budou prováděny na vodovodní síti provozované objednatelem.
  3. V příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy jsou uvedeny druhy nejčastěji prováděných prací. V průběhu plnění však zakázky může objednatel požadovat po zhotoviteli rovněž práce, které není možné předem specifikovat. Ceny těchto prací budou vycházet z kalkulace uvedené v přílohách č. 1 2 této smlouvy.
  4. Zhotovitel zajistí nepřetržitý příjem požadavků objednatele na jednotlivá dílčí plnění.
  5. Součástí požadavku objednatele na jednotlivá dílčí plnění bude určení přesného místa plnění. Jednotlivá dílčí plnění budou plněna průběžně, a přesné termíny zahájení prací, průběhu prací a předání dokončeného dílčího plnění budou stanovovány dle provozních potřeb objednatele.
  6. Na dopravně významných komunikacích a exponovaných křižovatkách se zhotovitel zavazuje po domluvě s objednatelem provádět práce i o víkendech.
  7. Zhotovitel bude povinen pořizovat fotodokumentaci prací prováděných v rámci dílčího plnění v rozsahu - 1x fotografie opravy havárie před zásypem se zřetelně viditelným namontovaným materiálem, 1x fotografie před zahájením prací na obnově povrchu s viditelným označením přesahů (zazubení) pro zařezání, 1x fotografie po finálním zapravení a ošetření spár. Součástí dokumentace bude dále doklad použitých materiálů, případně geodetické zaměření dle požadavku správců komunikací.
  8. Fotodokumentace dle čl. 2.15. této smlouvy bude zhotovitelem předávána v rozsahu všech provedených dílčích plnění za předchozí měsíc s jeho řádným označením číslem smlouvy, a pevnou strukturou další dokumentace příslušného dílčího plnění: doklad použitých materiálů, ostatní (například geodetické zaměření dle požadavku správců komunikací). Veškerou dokumentaci k dílčímu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v den dodání faktury za příslušné dílčí plnění.
  9. Dokumentace bude předána emailem, datovým médiem nebo přes úschovnu objednateli, a to v rozsahu všech provedených dílčích plnění za příslušné období, v němž bylo fakturováno.
  10. Provedení konstrukčních vrstev bude provedeno dle technologických podmínek vydaných správci komunikací.
  11. Finální zapravení povrchů bude provedeno do konce lhůty stanovené zvláštním užíváním komunikace vydaným správci komunikací a dotčených ploch. Zapravení povrchů bude prováděno dle TP 146 Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích, technické podmínky ministerstva dopravy z ledna 2020.
  12. Zhotovitel je povinen oznamovat objednateli zahájení výkopových prací na opravě havárie před jejich započetím, nejpozději však ihned po jejich zahájení.
  13. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel objednateli atesty použitých materiálů.
  14. Veškeré skutečnosti průběhu odstranění havárie či poruchy a použitý materiál je zhotovitel povinen dokumentovat v zakázkovém listu havárie vodovodního řadu, a takto řádně vyplněný se všemi náležitostmi jej odevzdat technickým zaměstnancům objednatele co nejdříve po ukončení prací.
  15. Pokud je nezbytné v souvislosti s odstraněním havárie, poruchy a v návaznosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro zajištění odvracení škody na majetku a na zdraví osob provést zásah do dřevin nacházejících se v ochranném pásmu vodovodního řadu, je zhotovitel povinen toto oznámit objednateli před zahájením prací na odstranění havárie či poruchy. Pověřený zaměstnanec objednatele následně předmětný zásah oznámí telefonicky nebo mailem příslušnému úřadu, který vydá souhlas s pokácením dřevin.
  16. V případě přerušení v dodávce vody či opětovného obnovení dodávek vody a nutnosti manipulací s armaturami na vodovodní síti pro opravu havárie či poruchy je zhotovitel povinen informovat příslušného obvodového technika objednatele. Manipulace s armaturami provádí výhradně objednatel. Veškeré manipulace na vodovodní síti je nutné hlásit na Centrální vodohospodářský dispečink objednatele na tel. č. 543 212 537
  17. Přerušení či omezení dodávky vody se řídí zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
  18. Objednatel se zavazuje, že objednané dílo převezme a zaplatí zhotoviteli za dílo cenu.

1. Doba plnění
   1. Realizace díla bude probíhat na základě zakázkového listu objednatele, nejdříve však ode dne od 1. 5. 2025 do 30. 4. 2028.
   2. Součástí zakázkového listu objednatele na jednotlivá dílčí plnění bude určení přesného místa plnění. Jednotlivá dílčí plnění budou plněna průběžně, a přesné termíny zahájení prací, průběhu prací a předání dokončeného dílčího plnění budou stanovovány dle provozních potřeb objednatele.
   3. Při provádění každého dílčího plnění je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným a neopodstatněným časovým prodlevám. Zkrácení realizace prací nesmí být na úkor dalších podmínek plnění díla sjednaných v této smlouvě.
   4. Zjistí-li zhotovitel při provádění dílčího plnění skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílčí plnění provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení dílčího plnění způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání dotčeného dílčího plnění. Do dosažení dohody o změně zadání dílčího plnění je zhotovitel oprávněn provádění tohoto dílčího plnění v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit
   5. Objednatel je oprávněn prodloužit termín realizace plnění z této smlouvy v případě nevyčerpání finančního objemu stanoveného v čl. 5.1. této smlouvy v určeném smluvním období, a to tak, aby došlo k jeho úplnému vyčerpání.
2. Místo plnění
   1. Předpokládané místo plnění: místa uvedená v přílohách č. 3 - 6 této smlouvy. Přesné místo plnění bude uvedeno na zakázkovém listu pro dílčí plnění.
   2. Ulice tvořící obvod Brno - střed jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. Katastry obcí, v jejichž obvodu se nacházejí I. a II. Březovský přivaděč a Vírský oblastní vodovod jsou uvedeny v přílohách č. 4 - 6 této smlouvy.
   3. Ulice uvedené v příloze č. 3 této smlouvy zahrnují všechna čísla orientační nesoucí název dané ulice.
   4. V případě pochybností, zda místo dílčího plnění leží v oblasti uvedené v přílohách č. 3 - 6 této smlouvy, rozhodne o této otázce objednatel.
   5. Objednatel si vyhrazuje možnost změny územního rozsahu dle čl. 4.1. této smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele.
3. Cena díla
   1. Finanční objem díla za období platnosti smlouvy nepřekročí částku 21.000.000,- Kč bez DPH.
   2. Objednatel je oprávněn nevyčerpat finanční objem stanovený v této smlouvě, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele.
   3. K ceně díla bude připočítána DPH v platné výši, pokud zákonem není stanoveno jinak.
   4. Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
   5. Ke změně ceny dílčího plnění může dojít pouze v případě, že dodatečně vyjde najevo potřeba většího nebo menšího rozsahu prací sjednaného v původním zadání objednatele, a to vždy po odsouhlasení změny rozsahu prací oběma stranami smlouvy.
   6. Položkové ceny uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této smlouvy zahrnují též veškeré náklady a vedlejší úkony nutné k řádnému provedení každého dílčího plnění v místě plnění (např. náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) a fotodokumentaci konečného stavu.
   7. Ceny prací, které není možno předem specifikovat, budou vycházet z kalkulace nabídkové ceny vypracované zhotovitelem pro konkrétní případ těchto prací a budou vždy podléhat odsouhlasení objednatelem.
4. Platební podmínky
   1. Faktury budou vystavovány průběžně na základě provedených dílčích plnění se splatností 30 dní ode dne doručení. V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok ve výši stanovené právním předpisem.
   2. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel na faktuře uvede číslo smlouvy objednatele.
   3. Adresa pro doručování faktur a písemností je sídlo objednatele. Elektronická faktura se doručuje na adresu faktury@bvk.cz.
   4. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce daně, status nespolehlivého plátce, v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění, poníženou o takto zaplacenou daň.
   5. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do 5ti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a.
   6. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.
5. Staveniště
   1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění dílčích plnění a odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje staveniště na svůj náklad řádně zabezpečit a označit výkopy na staveništi každého dílčího plnění, a to i během technologické přestávky. Výkopy trvající déle než jeden kalendářní den se zhotovitel zavazuje označit též identifikací objednatele, a to použitím páskové zábrany s nápisem BVK. Použití páskové zábrany nenahrazuje zabezpečení výkopu způsobem stanoveným právními předpisy. Zhotovitel při postupu dle tohoto článku nesmí použít jinou páskovou zábranu než s nápisem BVK.
   2. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých dílčích plnění ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
   3. Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 146/2024 Sb., vyhláška o požadavcích na výstavbu. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády. O případných změnách nadepsaných předpisů či o jejich dostupnosti se budou strany vzájemně informovat. V případě nedostupnosti či zrušení nadepsaných podmínek zákonodárcem se zhotovitel zavazuje dodržovat standardy stanovené v nadepsaných předpisech, pokud nebude vydán nový platný a účinný předpis s obdobným předmětem úpravy, nedojde ke znovuzpřístupnění nadepsaných předpisů nebo pokud se strany nedohodnou jinak.
   4. Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle technických podmínek Ministerstva dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
   5. Bude-li v průběhu provádění každého dílčího plnění nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
   6. Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění dílčího plnění s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
   7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin od zahájení výkopových prací na opravě havárie vodovodu doložit objednateli situační náčrtek včetně záměru výkopu a jeho rozměrů s uvedením druhu narušeného povrchu komunikace. Toto lze provést osobně u technických pracovníků v sídle objednatele, v 1. patře budovy „P“.
6. Technický dozor
   1. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
   2. Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě nebude uzavírán dodatek k této smlouvě. Strany sjednávají, že v takovém případě postačí oboustranně podepsaný zápis.
   3. Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
   4. Technickým dozorem objednatele jsou kontaktní osoby objednatele uvedené v příloze č. 8 této smlouvy.
   5. Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla.
7. Vady díla
   1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou. Zhotovitel je povinen provést každé dílčí plnění řádně a včas. Každé dílčí plnění je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé dílčí plnění je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách určených touto smlouvou, především ustanovením čl. 2.19. této smlouvy.
   2. Každé dílčí plnění bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami a zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění. V případě vad majících vliv na funkčnost komunikace nebo omezujících její užívání, má však objednatel právo dílčí plnění nepřevzít a požadovat odstranění vad na náklady zhotovitele.
   3. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do 60 měsíců od předání díla.
8. Záruka za jakost
   1. Záruční doba na každé jednotlivé dílčí plnění činí na montážní práce 24 měsíců a na povrchy 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání každého jednotlivého dílčího plnění (příloha k faktuře bude zároveň sloužit jako předávací protokol. Den předání dílčího plnění je datum DUZP každé jednotlivé faktury).
9. Ostatní ujednání
   1. V případě nedodržení sjednané lhůty k zahájení či dokončení prací, jdou k tíži zhotovitele veškeré tím vzniklé vícenáklady, např. za osvětlení výkopu, pronájem dopravního značení, za uhrazení poplatků atd.
   2. V případě porušení povinností zhotovitele z této smlouvy odpovídá zhotovitel objednateli za vzniklou škodu. Tato odpovědnost zhotovitele zahrnuje též náhradu vyplacených smluvních i ze zákona uložených sankcí, které musel objednatel uhradit v důsledku porušení povinností zhotovitele, a též náhradu prostředků vyplacených objednatelem třetím osobám z titulu náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
   3. Zhotovitel se zavazují mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodní událost nejméně 20 mil. Kč.
   4. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek poddodavatelů, že budou pojištěni za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodní událost nejméně 20 mil. Kč.
   5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
   6. Zhotovitel se zavazuje do 1 měsíce od uzavření této smlouvy předat objednateli potvrzení, že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než 3 měsíce, a zároveň potvrzení, že nebyla zhotoviteli v období 12 měsíců předcházejících zahájení realizace smluvního plnění pro objednatele pravomocně uložena pokuta vyšší než 100.000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Uvedená potvrzení poskytne zhotovitel objednateli v elektronické podobě.
   7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání závazku z této smlouvy řádně a včas hradit mzdy, platy a odměny z dohody (dále jen „mzdové nároky“) svých zaměstnanců a dodržovat ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
   8. O změně okolností uvedených odstavci 11.6. této smlouvy je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele bez zbytečného odkladu.
   9. Pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v odstavcích 11.6. - 11.8. této smlouvy, a objednateli tak vznikne povinnost uspokojit mzdové nároky zaměstnanců zhotovitele ve smyslu ust. § 324a zákoníku práce, je objednatel oprávněn pozastavit výplatu zhotovitelem fakturovaných a objednatelem dosud neuhrazených částek za plnění dle této smlouvy. Objednatel je zároveň oprávněn vůči nároku zhotovitele na výplatu těchto částek započíst svůj nárok na náhradu plnění, které za zhotovitele poskytl zaměstnancům zhotovitele dle ust. § 324a zákoníku práce. Nárok objednatele na vydání bezdůvodného obohacení v částce, která převyšuje započtenou částku, tím není dotčen.
   10. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
   11. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
   12. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.
   13. Smluvní strany prohlašují, že dostojí svým závazkům, vyplývajícím ze zásady společensky odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

* při plnění zakázky budou dodrženy zákonné požadavky, s důrazem na předpisy v oblasti BOZP, životního prostředí a zaměstnanosti, bude použito odpovídající vybavení a zdroje pro plnění zakázky, budou dodrženy mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech
* při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky nejpřijatelnější řešení, umožňující být při plnění zakázky šetrnější k životnímu prostředí, zejména takové, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy
* při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky
* při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu nebo služby
* při plnění zakázky bude kladen důraz na dodržení postupů a použití materiálů zajišťujících kvalitu dodávky a tento postup doloží příslušnými doklady

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušování uvedených povinností může být bráno jako podstatné porušení smluvního vztahu.

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že:
* zajistí zhotovení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP)
* zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení předpisy BOZP a PO a je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP, PO a ŽP ve smyslu platných zákonů.
  1. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději okamžikem jeho vzniku. Objednatel není původcem odpadu.
  2. V souvislosti s plněním dle této smlouvy spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o zpracování osobních údajů.
  3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakékoliv aktualizaci či změně jeho oprávnění k podnikání a to prokazatelným způsobem.
  4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

1. Účinnost smlouvy, odstoupení, sankce, ukončení smlouvy
   1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2025.
   2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
   3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

* nedodržení doby dílčího plnění bez řádné dohody s objednatelem
* nedodržení smluvních cen bez řádné dohody s objednatelem
* neuhrazení faktury objednatelem po dobu 14 dní po lhůtě splatnosti
* nedodržení požadavků na kvalitu provedení dílčího plnění dle této smlouvy.
  1. V případě ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují dohodnout se na způsobu vypořádání vzájemných závazků. Toto ujednání považují smluvní strany za ujednání o smlouvě budoucí.
  2. Kterákoliv ze stran může tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce, a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smluvní straně výpověď doručena.
  3. V případě nedodržení termínu zhotovení dílčího plnění zhotovitelem je zhotovitel povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z hodnoty dílčího plnění, kterého se nedodržení termínu zhotovení týká, a to za každý den prodlení. Za každý další jednotlivý případ porušení ostatních ustanovení této smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z hodnoty dílčího plnění, kterého se porušení ustanovení této smlouvy týká. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
  4. Výše sjednaná sankce nemá vliv na případnou povinnost zhotovitele k náhradě vyplacených smluvních i ze zákona uložených sankcí, které musel objednatel uhradit v důsledku porušení povinností zhotovitele, a též náhradu prostředků vyplacených objednatelem třetím osobám z titulu náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
  5. Závažnost porušení této smlouvy, ve znění shora uvedených ustanovení této smlouvy o sankcích, posuzuje objednatel.

1. Dodatky a změny smlouvy
   1. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
   2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.
2. Řešení sporů
   1. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy či v souvislosti se smlouvou, včetně sporů týkajících se její platnosti nebo jejího trvání, budou přednostně řešeny mimosoudním jednáním.
   2. Pokud spor nebude vyřešen mimosoudním jednáním, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným soudem.
3. Závěrečná ujednání
   1. Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.
   2. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: [ethics@suez.com](mailto:ethics@suez.com).
   3. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   4. Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání smlouvy se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, s výjimkou skutečností uvedených v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2, které zhotovitel považuje za svoje obchodní tajemství a k jejichž uveřejnění zhotovitel souhlas neuděluje.
   5. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel v souladu se svými smluvními závazky se statutárním městem Brnem poskytl anonymizované znění této smlouvy a všech jejich dodatků statutárnímu městu Brnu, a to i poskytnutím odkazu na znění smlouvy v registru smluv, je-li smlouva v registru uveřejněna. Při předávání smluvní dokumentace a informací statutárnímu městu Brnu bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy a v souladu se smluvními závazky o ochraně důvěrných informací a mlčenlivosti tak, jak jsou uvedeny v této smlouvě.
   6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
   7. Objednatel výslovně uvádí, že smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství.
   8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a druhý objednatel.
   9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Výkopové, bourací a obnovovací práce konstrukčních vrstev a povrchů

Příloha č. 2 - Montážní práce

Příloha č. 3 - Seznam ulic tvořící obvod Brno - střed

Příloha č. 4 - Seznam obcí, v jejichž obvodu leží I. březovský přivaděč

Příloha č. 5 - Seznam obcí, v jejichž obvodu leží II. březovský přivaděč

Příloha č. 6 - Seznam obcí, v jejichž obvodu leží Vírský oblastní vodovod

Příloha č. 7 - Seznam osob vykonávajících technický dozor objednatele

* 1. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a nemají žádných připomínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně | dne | 28. 4. 2025 |  | V Brně | dne | 28. 4. 2025 |
| Za zhotovitele | | |  | Za objednatele | | |
|  | | |  |  | | |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.  Jiří Lutonský, jednatel | | |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva | | |

**Příloha č. 1 ke smlouvě dílo**

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: SML/0423/24

Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100 |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209 | |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |

Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |

**Výkopové, bourací a obnovovací práce konstrukčních vrstev a povrchů**

XXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně | dne | 28. 4. 2025 |  | V Brně | dne | 28. 4. 2025 |
| Za zhotovitele | | |  | Za objednatele | | |
|  | | |  |  | | |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.  Jiří Lutonský, jednatel | | |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva | | |

**Příloha č. 2 ke smlouvě dílo**

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: SML/0423/24

Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100 |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209 | |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |

Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |

**Montážní práce**

XXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně | dne | 28. 4. 2025 |  | V Brně | dne | 28. 4. 2025 |
| Za zhotovitele | | |  | Za objednatele | | |
|  | | |  |  | | |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.  Jiří Lutonský, jednatel | | |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva | | |

**Příloha č. 3 ke smlouvě dílo**

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: SML/0423/24

Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100 |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209 | |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |

Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |

**Seznam ulic tvořící obvod Brno - střed**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ulice** | **Katastr** | **Městská část** | **Obec** |
| Anenská | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Antonínská | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Arne Nováka | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Bakalovo nábřeží | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Bartošova | Černá Pole | Brno-střed | Brno |
| Barvičova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Barvířská | Zábrdovice | Brno-střed | Brno |
| Bašty | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Bauerova | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Bauerova | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Bayerova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Beethovenova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Běhounská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Bělidla | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Benešova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Besední | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Bezručova | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Bidláky | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Bílého | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Biskupská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Biskupská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Bohuslava Martinů | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Botanická | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Brandlova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Bratislavská | Zábrdovice | Brno-střed | Brno |
| bratří Čapků | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Burešova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Cejl | Zábrdovice | Brno-střed | Brno |
| Celní | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Cihlářská | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Cyrilská | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Čápkova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Čechyňská | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Červený kopec | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Česká | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Divadelní | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Dominikánská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Dominikánské náměstí | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Dornych | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Dostálova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Dřevařská | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Dvorského | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Dvořákova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Františkánská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Františky Stránecké | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Fuchsova | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Gallašova | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Gorazdova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Gorkého | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Grmelova | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Grohova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Havlenova | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Havlíčkova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Heinrichova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Helceletova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Heršpická | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Hilleho | Černá Pole | Brno-střed | Brno |
| Hlávkova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Hlídka | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Hlinky | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Hluboká | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Holandská | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Hoppova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Horní | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Hrnčířská | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Hroznová | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Husova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Hybešova | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Jakubská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Jakubské náměstí | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Jana Uhra | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Janáčkovo náměstí | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Jánská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Jaroslava Foglara | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Jaselská | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Jeřabinová | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Jeřábkova | Černá Pole | Brno-střed | Brno |
| Jezuitská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Jihlavská | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Jílová | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Jiráskova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Jircháře | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Jiříkovského | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Josefská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Joštova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Kalvodova | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Kamenná | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Kamenná čtvrť | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Kamenomlýnská | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Kampelíkova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Kaplanova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Kapucínské náměstí | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Klácelova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Koliště | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Komenského náměstí | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Konečného náměstí | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Kopečná | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Körnerova | Zábrdovice | Brno-střed | Brno |
| Kotlářská | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Kounicova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Kozí | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Kozí | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Koželužská | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Kraví hora | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Křenová | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Křídlovická | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Křížkovského | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Křížová | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Kudelova | Černá Pole | Brno-střed | Brno |
| Květinářská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Květná | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Leitnerova | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Lerchova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Lidická | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Lipová | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Londýnské náměstí | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Ludmily Konečné | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Ludvíka Podéště | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Lužánecká | Černá Pole | Brno-střed | Brno |
| Mahenova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Malinovského náměstí | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Marešova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Marie Pujmanové | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Masarykova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Masná | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Mášova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Mendlovo náměstí | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Měnínská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Mezírka | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Milady Horákové | Zábrdovice | Brno-střed | Brno |
| Minoritská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Mlýnská | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Moravské náměstí | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Mozartova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Nádražní | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Nádvorní | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| náměstí 28. října | Černá Pole | Brno-střed | Brno |
| náměstí Míru | Stránice | Brno-střed | Brno |
| náměstí Svobody | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Náplavka | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Nerudova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Neumannova | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Nové sady | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Novobranská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Obilní trh | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Opavská | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Opletalova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Opuštěná | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Orlí | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Panenská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Panská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Pavlíkova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Pekárenská | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Pekařská | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Pellicova | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Peroutková | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Petrov | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Petrská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Pisárecká | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Placzkova | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Plotní | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Plynárenská | Zábrdovice | Brno-střed | Brno |
| Podnásepní | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Polní | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Ponávka | Zábrdovice | Brno-střed | Brno |
| Poříčí | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Poštovská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Pražákova | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Preslova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Příční | Zábrdovice | Brno-střed | Brno |
| Příkop | Zábrdovice | Brno-střed | Brno |
| Přízova | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Pšeník | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Radlas | Zábrdovice | Brno-střed | Brno |
| Radnická | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Rašínova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Renneská třída | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Resslova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Rezkova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Rooseveltova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Rosická | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Roubalova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Rovná | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Rudišova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Rumiště | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Rybářská | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Rybkova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Řeznická | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Sedlákova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Schovaná | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Skořepka | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Sladová | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Slovákova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Smetanova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Sobotkova | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Sokolská | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Solniční | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Soukenická | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Soukopova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Sovinec | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Spálená | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Stará | Zábrdovice | Brno-střed | Brno |
| Starobrněnská | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Stavební | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Stojanova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Strážní | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Strž | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Strž | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Strž | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Sukova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Sušilova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Šilingrovo náměstí | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Špilberk | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Špitálka | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Štefánikova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Štěpánská | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Šumavská | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Táborského nábřeží | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Tomešova | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Trnitá | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Trýbova | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| třída Kpt. Jaroše | Černá Pole | Brno-střed | Brno |
| Tučkova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Tvrdého | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Údolní | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Uhelná | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Úvoz | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Úzká | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Václavská | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Vachova | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Vaňkovo náměstí | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Ve Vaňkovce | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Veletržní | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Veselá | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Veveří | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Vídeňská | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Vinařská | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Vinohrady | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Vlhká | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Vodní | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Vojtova | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Vrchlického sad | Černá Pole | Brno-střed | Brno |
| Vsetínská | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Všetičkova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Vysoká | Štýřice | Brno-střed | Brno |
| Výstavní | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Wanklova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Wolkrova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Wurmova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Ypsilantiho | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Za divadlem | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Zahradnická | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Zachova | Stránice | Brno-střed | Brno |
| Zámečnická | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Zedníkova | Staré Brno | Brno-střed | Brno |
| Zelný trh | Město Brno | Brno-střed | Brno |
| Zvonařka | Trnitá | Brno-střed | Brno |
| Žabovřeská | Pisárky | Brno-střed | Brno |
| Žerotínovo náměstí | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Žižkova | Veveří | Brno-střed | Brno |
| Žlutý kopec | Staré Brno | Brno-střed | Brno |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně | dne | 28. 4. 2025 |  | V Brně | dne | 28. 4. 2025 |
| Za zhotovitele | | |  | Za objednatele | | |
|  | | |  |  | | |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.  Jiří Lutonský, jednatel | | |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva | | |

**Příloha č. 4 ke smlouvě dílo**

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: SML/0423/24

Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100 |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209 | |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |

Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |

**Seznam obcí, v jejichž obvodu leží I. březovský přivaděč**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katastr** | **Městská část** | **Obec** | **Okres** |
| Adamov |  | Adamov | Blansko |
| Bílovice nad Svitavou |  | Bílovice nad Svitavou | Brno-venkov |
| Blansko |  | Blansko | Blansko |
| Brněnec |  | Brněnec | Svitavy |
| Březová nad Svitavou |  | Březová nad Svitavou | Svitavy |
| Doubravice nad Svitavou |  | Doubravice nad Svitavou | Blansko |
| Jestřebí |  | Rájec-Jestřebí | Blansko |
| Lesná | Brno-sever | Brno | Brno-město |
| Letovice |  | Letovice | Blansko |
| Lhota Rapotina |  | Lhota Rapotina | Blansko |
| Obřany | Brno-Maloměřice a Obřany | Brno | Brno-město |
| Olomučany |  | Olomučany | Blansko |
| Ráječko |  | Ráječko | Blansko |
| Rozhraní |  | Rozhraní | Svitavy |
| Skalice nad Svitavou |  | Skalice nad Svitavou | Blansko |
| Skrchov |  | Skrchov | Blansko |
| Stvolová |  | Stvolová | Blansko |
| Svitávka |  | Svitávka | Blansko |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně | dne | 28. 4. 2025 |  | V Brně | dne | 28. 4. 2025 |
| Za zhotovitele | | |  | Za objednatele | | |
|  | | |  |  | | |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.  Jiří Lutonský, jednatel | | |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva | | |

**Příloha č. 5 ke smlouvě dílo**

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: SML/0423/24

Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100 |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209 | |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |

Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |

**Seznam obcí, v jejichž obvodu leží II. březovský přivaděč**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katastr** | **Městská část** | **Obec** | **Okres** |
| Bořitov |  | Bořitov | Blansko |
| Brněnec |  | Brněnec | Svitavy |
| Březová nad Svitavou |  | Březová nad Svitavou | Svitavy |
| Černá Hora |  | Černá Hora | Blansko |
| Česká |  | Česká | Brno-venkov |
| Chrastavec |  | Chrastavec | Svitavy |
| Ivanovice | Brno-Ivanovice | Brno | Brno-město |
| Královo Pole | Brno-Královo Pole | Brno | Brno-město |
| Kuřim |  | Kuřim | Brno-venkov |
| Letovice |  | Letovice | Blansko |
| Lysice |  | Lysice | Blansko |
| Malá Lhota |  | Malá Lhota | Blansko |
| Malhostovice |  | Malhostovice | Brno-venkov |
| Moravské Knínice |  | Moravské Knínice | Brno-venkov |
| Rozhraní |  | Rozhraní | Svitavy |
| Sebranice u Boskovic |  | Sebranice | Blansko |
| Skalička u Tišnova |  | Skalička | Brno-venkov |
| Skrchov |  | Skrchov | Blansko |
| Svitávka |  | Svitávka | Blansko |
| Újezd u Černé Hory |  | Újezd u Černé Hory | Blansko |
| Voděrady u Kunštátu |  | Voděrady | Blansko |
| Všechovice u Tišnova |  | Všechovice | Brno-venkov |
| Žernovník u Černé Hory |  | Žernovník | Blansko |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně | dne | 28. 4. 2025 |  | V Brně | dne | 28. 4. 2025 |
| Za zhotovitele | | |  | Za objednatele | | |
|  | | |  |  | | |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.  Jiří Lutonský, jednatel | | |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva | | |

**Příloha č. 6 ke smlouvě dílo**

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: SML/0423/24

Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100 |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209 | |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |

Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |

**Seznam obcí, v jejichž obvodu leží Vírský oblastní vodovod**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katastr** | **Městská část** | **Obec** | **Okres** |
| Borovec |  | Štěpánov nad Svratkou | Žďár nad Sázavou |
| Bosonohy | Brno-Bosonohy | Brno | Brno-město |
| Bystrc | Brno-Bystrc | Brno | Brno-město |
| Čebín |  | Čebín | Brno-venkov |
| Černvír |  | Černvír | Brno-venkov |
| Dolní Loučky |  | Dolní Loučky | Brno-venkov |
| Doubravník |  | Doubravník | Brno-venkov |
| Drásov |  | Drásov | Brno-venkov |
| Holasice |  | Holasice | Brno-venkov |
| Horní Loučky |  | Horní Loučky | Brno-venkov |
| Hrušovany u Brna |  | Hrušovany u Brna | Brno-venkov |
| Jinačovice |  | Jinačovice | Brno-venkov |
| Jundrov | Brno-Jundrov | Brno | Brno-město |
| Kaly |  | Kaly | Brno-venkov |
| Kohoutovice | Brno-Kohoutovice | Brno | Brno-město |
| Komín | Brno-Komín | Brno | Brno-město |
| Lomnice u Tišnova |  | Lomnice | Brno-venkov |
| Lomnička u Tišnova |  | Lomnička | Brno-venkov |
| Malhostovice |  | Malhostovice | Brno-venkov |
| Měnín |  | Měnín | Brno-venkov |
| Modřice |  | Modřice | Brno-venkov |
| Moravany u Brna |  | Moravany | Brno-venkov |
| Moravské Knínice |  | Moravské Knínice | Brno-venkov |
| Moutnice |  | Moutnice | Brno-venkov |
| Nebovidy u Brna |  | Nebovidy | Brno-venkov |
| Nesvačilka |  | Nesvačilka | Brno-venkov |
| Ochoz u Tišnova |  | Ochoz u Tišnova | Brno-venkov |
| Ostopovice |  | Ostopovice | Brno-venkov |
| Otmarov |  | Otmarov | Brno-venkov |
| Popovice u Rajhradu |  | Popovice | Brno-venkov |
| Předklášteří |  | Předklášteří | Brno-venkov |
| Rajhrad |  | Rajhrad | Brno-venkov |
| Rajhradice |  | Rajhradice | Brno-venkov |
| Rozdrojovice |  | Rozdrojovice | Brno-venkov |
| Skorotice |  | Skorotice | Žďár nad Sázavou |
| Starý Lískovec | Brno-Starý Lískovec | Brno | Brno-město |
| Střelice u Brna |  | Střelice | Brno-venkov |
| Střemchoví |  | Dolní Loučky | Brno-venkov |
| Štěpánov nad Svratkou |  | Štěpánov nad Svratkou | Žďár nad Sázavou |
| Štěpánovice u Tišnova |  | Štěpánovice | Brno-venkov |
| Švařec |  | Koroužné | Žďár nad Sázavou |
| Telnice u Brna |  | Telnice | Brno-venkov |
| Těšany |  | Těšany | Brno-venkov |
| Tišnov |  | Tišnov | Brno-venkov |
| Troubsko |  | Troubsko | Brno-venkov |
| Újezd u Brna |  | Újezd u Brna | Brno-venkov |
| Újezd u Tišnova |  | Újezd u Tišnova | Brno-venkov |
| Vír |  | Vír | Žďár nad Sázavou |
| Vojkovice u Židlochovic |  | Vojkovice | Brno-venkov |
| Žatčany |  | Žatčany | Brno-venkov |
| Želešice |  | Želešice | Brno-venkov |
| Židlochovice |  | Židlochovice | Brno-venkov |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně | dne | 28. 4. 2025 |  | V Brně | dne | 28. 4. 2025 |
| Za zhotovitele | | |  | Za objednatele | | |
|  | | |  |  | | |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.  Jiří Lutonský, jednatel | | |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva | | |

**Příloha č. 7 ke smlouvě dílo**

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: SML/0423/24

Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100 |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209 | |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |

Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |

**Seznam osob vykonávajících technický dozor objednatele**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický dozor - kontakty objednatele** | | | |
| (obvodový provozní technik) | | | |
| Jméno | Sekce |  | Mobilní telefon - číslo |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně | dne | 28. 4. 2025 |  | V Brně | dne | 28. 4. 2025 |
| Za zhotovitele | | |  | Za objednatele | | |
|  | | |  |  | | |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.  Jiří Lutonský, jednatel | | |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva | | |