Dodatek č. 1 k Smlouva o dílo

číslo zhotovitele:2015-2956

číslo objednatele: Sml. 2016-003-Ku

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - OBJEDNATEL

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

IČ: 47674521

DIČ: CZ47674521

Bankovní účet: XXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL

Kunst, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice

Zastoupen:Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

ve věcech realizace díla: Ing. Aleš Rabel, obchodní manažer

IČ:19010591

DIČ:CZ19010591

Bankovní účet: XXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXX

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 690

(dále jen zhotovitel)

  - Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I, této Smlouvy o dílo, jsou pravdivé.

Dále prohlašují, že disponují oprávněním k podnikání v době uzavření smlouvy, zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Dodatkem č. 1 se mění odstavec II.; bod 2.2, Rozsah dodávky a odstavec III. Cena díla, a to z důvodu vzniklých víceprací týkajících se:

Výměny pryžové stěrky dna nádrže, její seřízení, včetně úpravy pojezdových kol a prací s tímto spojených, nutného vrtání děr v betonu pro novou hranu, které nebyly součástí nabídky a dodávky zhotovitele.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem plnění je oprava 1ksvystrojení usazovací kruhové nádrže UNK 30,0m, na ČOV Přerov, k. ú. Dluhonice.

  - Rozsah dodávky

    - Rozsah dodávky víceprací

|  |  | Vícepráce a dodávky s nimi spojené |
| --- | --- | --- |
| Montáž | 1 | Vrtání otvorů 18mm (bylo nutno převrtat otvory pro novou hranu) do betonu |
| Montáž | 2 | Montáž pojezdových kol a nové stěrky, demontáž stávajících nefunkčních a zpětná montáž po opravě |
| Dodávka | 3 | Škrabka 350x3800 |
| Dodávka | 4 | Příložka 50x3800 |
| Dodávka | 5 | Zámečnický výrobek TRKR 48,3x04-11375; 2m |
| Dodávka | 6 | Pryžová stěrka 200x3800 |
| Dodávka | 7 | Šroub M8x30, A2 |
| Dodávka | 8 | Matice M8, A4 |

- Cena díla

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

Cena díla dle SoD bez DPH:		797 600,00,-Kč

Cena více-prací bez DPH:			  40 714,00,-Kč

Cena dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH:	838 314,00,-Kč

(slovy: osmsettřicetosmtisíctřistačtrnáct korun českých)

Příloha Dodatku č. 1 je výkaz výměr více-prací.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Hranicích dne: 29. 08. 2016 |  | V Přerově dne: 30. 08. 2016 |
| --- | --- | --- |
| Za zhotovitele KUNST, spol. s r.o. Hranice |  | Za objednatele Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. |
| Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D. |  | Ing. Miroslav Dundálek |
| jednatel společnosti |  | ředitel společnosti |