**SMLOUVA O DÍLO**

**SD/2025/0466**

**Objednatel Zhotovitel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: LEBEDA Liberec s.r.o.

Mírové náměstí 19 adresa: Selská 85

Jablonec nad Nisou Liberec 12 – Staré Pavlovice

PSČ 466 01 PSČ 460 01

IČO: 00262340 IČO: 19594500

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ19594500

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: Radek Lebeda, jednatel

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: +420 724 586 239

kontaktní osoba: Bc. Eva Peukertová e-mail: [instaeltop@gmail.com](mailto:instaeltop@gmail.com)

tel.: 483 357 311, 724 758 777

e-mail: [peukertova@mestojablonec.cz](mailto:peukertova@mestojablonec.cz)

**I.**

**Předmět smlouvy**:

Repasování 11 ks radiátorů na chodbách v 2. poschodí, veřejných toalet a nevěstinky budovy radnice na adrese Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 466 01.

Práce budou spočívají v:

1. demontáži těles topení;
2. doprava do dílny a zpět včetně transportu v budově bez nákladního výtahu,
3. opískování těles;
4. rozebrání a provedení nového přetěsnění pro zajištění správné funkce;
5. výměně růžic;
6. přestříkání základovou barvou a následné přestříkání barvou syntetickou ve třech vrstvách pro dosažení požadovaného vzhledu;
7. montáž a zprovoznění topných těles;
8. plomba s označením data repase MM/YY.

Bližší specifikace dle cenové nabídky, která je přílohou č.1 smlouvy.

**II.**

**Termín plnění**

Dílo bude dokončeno do **31.5. 2025** včetně. Práce budou probíhat vždy po předchozí dohodě se správcem budov MMJN, vedoucí oddělení vnitřní správy či jejím zástupcem.

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. cena za předmět plnění činí:

**88 825,00 Kč bez DPH**

**107 478,25 Kč včetně DPH**

**Slovy: jedno sto sedm tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých dvacet pět haléřů včetně DPH**

1. ustanovení o splatnosti

* Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

1. Dílčí fakturace bude umožněna. Zhotovitel nepožaduje zaplacení zálohy na materiál.

**IV.**

**Záruční doba**

K dodávanému zboží poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 24 měsíců.

K provedenému dílu poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce 60 měsíců.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Budova radnice není vybavena nákladním výtahem. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci dodávky nebude k transportu materiálu využívat osobního výtahu, či výtahu páternoster.
2. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
5. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.
6. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

V Jablonci nad Nisou dne: 6.5.2025 V Jablonci nad Nisou dne: 6.5.2025

za objednatele za zhotovitele

……………………………………….. ……………………………………………

Bc. Eva Peukertová Radek Lebeda

vedoucí oddělení vnitřní správy jednatel

…………………………………………

Ing. Martina Vacková

vedoucí odboru kancelář tajemníka …………………………………..……….

za věcnou správnost Lucie Viková

technik oddělení vnitřní správy

Příloha č. 1 Cenová nabídka č. zhotovitele 86-25