DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 4. 2016 mezi objednatelem: Město Trhové Sviny, se sídlem Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245551, zastoupeným starostou města, panem Pavlem Randou

a

zhotovitelem: ZVÁNOVEC a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČ: 26026279, zastoupenou statutárním ředitelem, panem Ing. Jaroslavem Zvánovcem

ve věci realizace díla „Trhové Sviny suchý poldr – protipovodňová opatření na Svinenském potoce“.

### I. 	Smluvní strany – se nemění.

### II.	Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s majetkovým vypořádáním s majitelem pozemku v místě příjezdové komunikace specifikovaných ve změnovém listu č. 03, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III.		Změny díla – se nemění.

### IV. 	Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran takto:

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

- lhůta výstavby: max. 12 měsíců od zahájení stavebních prací

Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

- lhůta výstavby: max. 12 měsíců od zahájení stavebních prací

- termín dokončení stavebních prací: do 31. 8. 2017

čl. IV.2. až čl. IV.6. se nemění.

### V.	Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s majetkovým vypořádáním s majitelem pozemku v místě příjezdové komunikace specifikovaných ve změnovém listu č. 03, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, takto:

Původní znění čl. V. odst. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

SO 01 	Město – ochranná zídka		1 618 289,27 Kč

SO 02	Poldr		7 678 895,13 Kč

Celková cena díla bez DPH		9 297 184,40 Kč

DPH 21%		1 952 408,72 Kč

Celková cena včetně DPH		11 249 593,12 Kč

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

SO 01 	Město – ochranná zídka		1 618 289,27 Kč

SO 02	Poldr		7 679 489,16 Kč

Celková cena díla bez DPH		9 297 778,43 Kč

DPH 21%		1 952 533,47 Kč

Celková cena včetně DPH		11 250 311,90 Kč

čl. V.2. až čl. V.5. se nemění.

### VI. 	Fakturace a plnění – se nemění.

### VII.	Provádění díla – se nemění.

### VIII.	Dodání díla a přejímka – se nemění.

### IX. 	Záruka na dílo – se nemění.

### X.	Smluvní pokuty – se nemění.

### XI.	Odstoupení od smlouvy – se nemění.

### XII.	Závěrečná ustanovení – se nemění.

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 3 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 15. 4. 2016, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

Příloha č. 1 dodatku – změnový list č. 03

| Trhové Sviny dne __. __. 2017 |  | České Budějovice dne __. __. 2017 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Pavel Randa starosta města |  | Ing. Jaroslav Zvánovec statutární ředitel |