DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2025/000802 ze dne 5.2.2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

1)       Statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 306 32, Plzeň

IČ 00075370

Městský obvod Plzeň 2-Slovany

se sídlem Plzeň, Koterovská 83

zastoupený místostarostkou

na straně jedné jako objednatel

2)        Planstav a.s.

se sídlem Kaznějovská 21, PSČ 323 00, Plzeň

IČ: 25200976

DIČ: CZ 25200976

Zastoupený:

člen správní rady

na straně druhé jako projektant

Tento

### Dodatek č. 1

Čl. 1

Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/ 000802 ze dne 5.2.2025 na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice Hradiště“ a to z důvodu prodloužení doby stavebního řízení, které má vliv na dokončení zpracováváné projektové dokumentace pro provedení stavby. Účelem tohoto dodatku je výhradně změna článku 3.1.. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Čl. 2

Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění:

článek 3. Termín dodání (čas plnění) v odst. 3.1.:

Původní znění:

3.1.	Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v termínech dle harmonogramu postupu prací, uvedeného v příloze této smlouvy. Plnění bude řešeno v těchto postupných lhůtách:

	zpracování a dodání projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby včetně

položkového výkazu výměr oceněného i bez cen dle odst. 1.3.  – do 05.2025

Nové znění:

3.1.	Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v termínech dle harmonogramu postupu prací, uvedeného v příloze této smlouvy. Plnění bude řešeno v těchto postupných lhůtách:

	zpracování a dodání projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby včetně

položkového výkazu výměr oceněného i bez cen dle odst. 1.3.  – do 30.06.2025

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni  dne ……….. 2025         			V …………….. dne  ………2025

.........................................................                        .......................................................

za objednatele                                                            za zhotovitele