Ev. č.: UZSVM/H/196686/2025

Č.j.: UZSVM/H/194287/2025-HSPH

Smlouva o dílo

ÚZSVM č. 84/2025

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku:

„Oprava vodovodních rozvodů a odpadů v budově Horská 5, Trutnov – projektová dokumentace“

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:			Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město,

za kterou právně jedná: 	JUDr. Michal Votřel, MPA, xxxxxx Územního pracoviště Praha a Střední Čechy, pověřen zastupováním pracovního místa xxxxxx Územního pracoviště Hradec Králové, a na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v účinném znění

IČO:				69797111

DIČ:				není plátce DPH

bankovní spojení:		xxxxxx

ID datové schránky:		xxxxxx

fakturační adresa: 	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové

kontaktní osoby oprávněné jednat ve věci plnění Smlouvy a ve věcech technických:

Ing. Romana Habětínková, xxxxxx odboru Hospodářsko správního, Územní pracoviště Hradec Králové

tel.: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

Ing. Josef Bárta, xxxxxx oddělení Hospodářské správy, odbor Odloučené pracoviště Trutnov

tel.: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

KOSKEN atelier s.r.o.

se sídlem:			Spojenecká 1111, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov,

zastoupená:			Ing. Petrem Košťálem, xxxxxx

IČO:				21109907

DIČ:				CZ21109907

zapsaný v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 52311

bankovní spojení: 	xxxxxx

ID datové schránky:		xxxxxx

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věci plnění Smlouvy a ve věcech technických:

Ing. Petr Košťál

e-mail: xxxxxx

tel.: xxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely tuto Smlouvu v následujícím znění:

Preambule

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, a že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení. Zhotovitel dále ve smyslu § 5 Občanského zákoníku prohlašuje, že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětu Smlouvy nezbytné, a že je při plnění předmětu Smlouvy schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena.

Předmět Smlouvy

  - Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést za podmínek sjednaných touto Smlouvou na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas pro Objednatele dílo (dále jen „Dílo“) a předat Dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek dále Smlouvou stanovených. Dílo zahrnuje tyto části (dále jen „Část Díla“/„Části Díla“):

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „PDZS“) (PDZS a PDPS společně dále jen jako „Projektová dokumentace“), pro projekt ÚZSVM „Oprava vodovodních rozvodů a odpadů v budově Horská 5, Trutnov“ (dále jen „Stavba“);

- zajištění veškerých potřebných vyjádření/souhlasů dotčených orgánů, včetně místně příslušného stavebního úřadu, popřípadě také zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí potřebného pro povolení stavby (dále též vše souhrnně jako „Inženýrská činnost“), na základě kterých bude možné Stavbu realizovat a následně i daný prostor nově užívat, pokud jsou taková vyjádření/souhlasy dotčených orgánů pro realizaci a následné užívání Stavby třeba;

- zajišťování dozoru projektanta v průběhu realizace stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy a platnými technickými či jinými normami (dále jen „AD“).

  - Obsahem Projektové dokumentace bude specifikace technického provedení stavebních prací, tj. kompletní popis řešení výměny svodů odpadu a souvisejících prací (výměna veškerých rozvodů k zařizovacím předmětům, výměna zařizovacích předmětů (zdravotechniky), povrchů stěn a podlah, rozvodů vody, rozvodů elektra a vzduchotechniky), a to v levém i pravém křídle budovy Horská 5, Trutnov. Projektová dokumentace bude propracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti navrhovaných materiálů a prací. Projektová dokumentace v rozsahu dle této Smlouvy nebude zahrnovat takové stavební práce, jejichž potřebu Zhotovitel nemohl zjistit při běžné nedestruktivní prohlídce Stavby.

  - PDZS bude sloužit jako podklad pro zadání veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby, a proto nedílnou součástí této dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet s výkazem výměr včetně ocenění v aktuální cenové hladině dle platného ceníku stavebních prací pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na zhotovitele Stavby + slepý položkový rozpočet s výkazem výměr k vyplnění účastníky veřejné zakázky na zhotovitele Stavby).

  - Součástí Díla je mj. i provedení odborného zaměření dotčených prostor, které je nezbytné pro řádné dokončení Díla.

  - Části Díla uvedené v Čl. 2. odst. 2.1. písm. a) až c) Smlouvy budou odevzdány v následující formě a rozsahu:

- PDPS, PDZS, Inženýrská činnost (vyjádření/souhlasy dotčených orgánů, pokud jsou tyto třeba):

    - 3x výtisk v papírové podobě (kontrolní rozpočet 1x);

    - v elektronické podobě na digitálním nosiči dat.

- AD – pracovní výkaz dle Čl. 3. odst. 3.1. písm. j):

    - 1x výtisk v papírové podobě, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, osobně, nebo prostřednictvím poddodavatele, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby jeho činnost svou kvalitou i rozsahem odpovídala účelu Smlouvy.

  - Dílo nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, specifická označení zboží a služeb, které jsou pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků v rámci provádění Stavby.

Povinnosti Smluvních stran

  - Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách provedení Díla:

- Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění Smlouvy dodržovat její ustanovení, všechny příslušné platné právní předpisy, normy a technologické postupy, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.

- V průběhu provádění Díla Zhotovitel odpovídá za dodržení všech zákonných podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

- Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 250 000 Kč a zaplacené pojistné.

- Objednatel poskytne Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, veškeré jemu dostupné doklady a podklady či informace nezbytné pro řádné provedení Díla.

- Pro veškeré činnosti nutné k provedení díla umožní Objednatel Zhotoviteli přístup do budovy Horská 5, 541 18 Trutnov, a to vždy po předchozí telefonické nebo písemné domluvě.

- Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli v případě jeho požadavku rozpracované Části Díla ke konzultaci a odsouhlasení navrženého řešení.

- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Část Díla v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel prováděl Část Díla v souladu se Smlouvou nebo právními předpisy a odstranil případné vady nedokončené Části Díla.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skryté překážky a na nevhodnost jeho případných pokynů.

- V průběhu realizace stavebních prací Stavby je Zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dnů, konaných minimálně 1 x za 10 pracovních dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

- O provedení činnosti AD je Zhotovitel povinen vést pracovní výkaz s uvedením konkrétních provedených činností a časového rozsahu činnosti AD (dále jen „Pracovní výkaz“).

- Části Díla budou Zhotovitelem předány Objednateli podpisem Protokolu o předání a převzetí Části Díla (dále jen „Protokol“), a to poslední ze Smluvních stran. Protokol vypracuje Zhotovitel. Objednatel je povinen Protokol podepsat nejpozději následující pracovní den.

- Objednatel bude mít časově a územně neomezené právo Dílo nebo Část Díla užívat, rozvíjet či použít jako součást jiného plnění, a to vše v neomezeném rozsahu a bez nároku Zhotovitele na dodatečnou odměnu.

Místo a doba plnění

  - Místem plnění je budova na adrese Horská 5, 541 18 Trutnov, stavba občanského vybavení, katastrální území a obec Trutnov, stojící na pozemku stavební parcela číslo 495/5, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 60000 pro Českou republiku, jako vlastníka a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako organizační složku státu příslušnou hospodařit s tímto majetkem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.

  - Zhotovitel se zavazuje Části Díla dle Čl. 2. odst. 2.1. písm. a) a b) Smlouvy komplexně dokončit a protokolárně předat Objednateli nejdéle do 31. 10. 2025.

  - Výkon činnosti AD bude dokončen dnem protokolárního převzetí dokončené stavební části Objednatelem. Datum převzetí dle předchozí věty Objednatel Zhotoviteli neprodleně ohlásí. Následně Zhotovitel protokolárně předá Objednateli Pracovní výkaz.

Cena a platební podmínky

  - Zhotovitel prohlašuje, že je v době uzavření této Smlouvy plátcem DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že celková cena za kompletní realizaci Díla (dále jen „cena Díla") je stanovena jako cena smluvní a činí:

Celková cena Díla bez DPH:		215 000,00 Kč

DPH 21 %:				  45 150,00 Kč

Celková cena Díla včetně DPH:	260 150,00 Kč

  - Smluvní ceny jednotlivých Částí Díla byly stanoveny dohodou Smluvních stran následovně:

| Obsah smluvní ceny | smluvní cena v Kč včetně dph |
| --- | --- |
| PDPS, PDZS, Inženýrská činnost | 242 000,00 |
| AD | 18 150,00 |

  - Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, konečná a platná, v nezměněné výši, po celou dobu trvání Smlouvy.

  - Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů související s komplexním provedením Díla.

  - Cena Díla v rozsahu dle této Smlouvy však nezahrnuje činnosti Zhotovitele, jejichž potřebu Zhotovitel nemohl zjistit při běžné nedestruktivní prohlídce Stavby.

  - Cena bude Objednatelem zaplacena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem vždy po řádném dokončení a protokolárním předání příslušné Části Díla.

  - Daňový doklad (faktura) musí být vystaven se splatností 28 kalendářních dnů od převzetí Objednatelem.

  - V daňovém dokladu (faktuře) musí být uvedeno číslo Smlouvy. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být kopie Protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.

  - Daňový doklad (faktura) musí být doručen na adresu:

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- Územní pracoviště Hradec Králové

- Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové,

- nebo v elektronické podobě do datové schránky ID: xxxxxx, a to do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Protokolu poslední ze Smluvních stran.

  - Daňový doklad (faktura) bude uhrazen Objednatelem bankovním převodem.

  - Daňový doklad (faktura) musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu podle aktuálních právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli k opravě (doplnění/úpravě), pokud nebude daňový doklad (faktura) takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti, v délce 28 kalendářních dnů, začne běžet okamžikem doručení opraveného (doplněného/upraveného) daňového dokladu (faktury) Objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady Díla

  - Dílo nebo Část Díla má vady, jestliže neodpovídá této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti stanovené výslovně touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy nebo platnými technickými nebo jinými normami. Zhotovitel poskytuje na Části Díla záruku za jakost v délce 24 kalendářních měsíců ode dne převzetí příslušné Části Díla. Záruční doba běží ode dne předání řádně dokončené příslušné Části Díla Objednateli.

  - Zjistí-li Objednatel v záruční době vadu Díla, resp. Části Díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu u Zhotovitele oznámit (reklamovat). V reklamaci Objednatel vadu řádně a konkrétně specifikuje.

  - Za včas uplatněnou reklamaci Díla, resp. Části Díla se považuje reklamace odeslaná poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy Objednatelem nejpozději v poslední den v této Smlouvě sjednané záruční doby. Datová zpráva nebo e-mail s písemnou reklamací se má za doručený okamžikem jeho odeslání Zhotoviteli.

  - Objednatel sdělí Zhotoviteli spolu s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení (reklamaci), jaké právo vyplývající z vadného plnění zvolil s přihlédnutím k povaze vady. Vadu oznámenou Objednatelem je Zhotovitel povinen odstranit bezodkladně,

- nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení oznámení, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Práva Objednatele z titulu vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Sankce

  - V případě prodlení Zhotovitele s provedením Částí Díla a jejich předáním ve lhůtách sjednaných Smluvními stranami v Čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení až do maximální výše 50 000 Kč.

  - V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním řádně reklamované vady Díla nejpozději do 21 pracovních dnů, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení až do maximální výše 10 000 Kč.

  - V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné v souladu s Čl. 3. odst. 3.1. písm. c) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.

  - Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli z neoprávněně neuhrazeného daňového dokladu (faktury) Zhotovitele úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to za každý kalendářní den prodlení vůči dnu splatnosti daňového dokladu (faktury).

  - Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání příslušné výzvy povinné Smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy anebo do datové schránky.

  - Právo na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu, není výše uvedenými ustanoveními dotčeno.

Předčasné ukončení Smlouvy

  - V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že řádné (bezvadné) dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí v souladu se Smlouvou.

  - Objednatel může Smlouvu rovněž vypovědět v případě porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že řádné (bezvadné) dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí v souladu se Smlouvou.

  - Předčasné ukončení Smlouvy se netýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejména smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl Smluvní straně nárok na základě Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany navzájem prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

  - Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti zveřejní Smlouvu (včetně případných dodatků) na profilu Objednatele.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

  - V případě, že Zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu Smlouvy poddodavatele, odpovídá Zhotovitel Objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto plnění poskytoval Zhotovitel sám.

  - Změny či doplnění Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke Smlouvě schválených oběma Smluvními stranami, a to s výjimkou změn osob a kontaktních údajů v části „Smluvní strany“, které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně.

  - Smlouva je uzavřena elektronickou formou.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Hradci Králové, dne 9. 5. 2025 | V Malých Svatoňovicích, dne 7. 5. 2025 |
| --- | --- |

| Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |  | KOSKEN atelier s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| JUDr. Michal Votřel, MPA xxxxxx Územního pracoviště Praha a Střední Čechy, pověřen zastupováním pracovního místa xxxxxx Územního pracoviště Hradec Králové Objednatel |  | Ing. Petr Košťál xxxxxx Zhotovitel |