Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0967

číslo smlouvy zhotovitele:

ZŠ Kokonín, Jablonec nad Nisou, předprostor školy

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO:  002 62 340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a

Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné

(dále jen „Objednatel”)

a

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

IČO: 9713662

DIČ: CZ09713662

se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 25864,

zastoupená Lukášem Novotným, členem správní rady

bankovní spojení: Fio banka, a.s., 2901902254/2010

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2024/0967.

- Předmět dodatku:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

Dodatkem č.1 nedochází k prodloužení doby plnění.

- Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

### Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 				3 289 019,20 Kč

(slovy tři miliony dvě stě osmdesát devět tisíc devatenáct korun českých)

DPH:							690 694,03 Kč

(slovy šest set devadesát tisíc šest set devadesát čtyři koruny české)

Cena Díla celkem včetně DPH: 			 3 979 713,23 Kč

(slovy  tři miliony devět set sedmdesát devět tisíc sedm set třináct korun českých)

se nahrazuje textem:

### Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 				3 898 178,99 Kč

(slovy tři miliony osm set devadesát osm tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých)

DPH:							818 617,59 Kč

(slovy osm set osmnáct tisíc šest set sedmnáct korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH: 			 4 716 796,58 Kč

(slovy čtyři miliony sedm set šestnáct tisíc sedm set devadesát šest korun českých)

### Analogicky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

### Vícepráce:	819 519,06 Kč bez DPH, 	tj.       991 618,06 Kč s DPH

### Méněpráce:    - 210 359,27 Kč bez DPH,	tj.    – 254 534,72 Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0967, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Toto ustanovení neplatí v případě elektronického podpisu.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 7.5.2025                             Říčany, dne

Objednatel:	Zhotovitel:

……………………………………	………………………………

MgA. Jakub Chuchlík 	Lukáš Novotný

náměstek primátora	člen správní rady

……………………………………

Jaroslav Bernat

vedoucí odboru investic

…………………………………...

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení

přípravy a realizace investic