# DODATEK č. 1

# ke smlouvě o dílo na stavební práce

„Strahovský tunel“, č. akce 13390

(dále jen „Dodatek“)

číslo Smlouvy Objednatele: 3/25/6000/002			PID: TSKAX002NFVH

číslo Dodatku Objednatele: 3/25/6000/002/1			PID: TSKAX002U8EO

číslo Smlouvy Zhotovitele: 1511.5041405DKO

I.

Smluvní strany

- Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo:				Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 				034 47 286

DIČ: 				CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: 			PPF banka a.s.

č. účtu: 				2023100003/6000

zastoupení:				Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele, na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

Sídlo: 				U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní a doručovací adresa: 	závod Praha západ: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO:				452 74 924

DIČ: 				CZ45274924

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.  zn. B 1561

Bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s.

č. účtu: 				0141340199/0100

zastoupena: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Praha západ, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

#### (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

#### II.

#### Předmět Dodatku

- Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce č. 3/25/6000/002 (č. smlouvy Objednatele) ze dne 13. 03. 2025 (dále jen „Smlouva“), na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Strahovský tunel“, č. akce 13390.

- Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly.

Jedná se o tuto změnu Smlouvy:

  - Změna čl. 5 (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) odst. 5.1 Smlouvy

Ke změně čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy dochází z těchto důvodů:

Rozdíly DSPS X DVZ

Na základě zjištěného aktuálního stavu během místního šetření byl upřesněn požadovaný rozsah oprav. Skutečně provedené výměry jsou doloženy Předávacím protokolem ze dne 29.3.2025.

Výsledkem je porovnání skutečně realizovaných prací s výkazem výměr uvedeným ve Smlouvě o dílo.

- Vícepráce bez DPH:                                          		 		   1 612 477,93 Kč

- Méněpráce bez DPH:                                            		    	      - 37 593,00 Kč

- Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci 2.1 tohoto článku, se Smluvní strany dohodly, že znění čl. 5., odst. 5.1  Smlouvy, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:			                  	               2 783 806,45 Kč

Cena víceprací dle Dodatku bez DPH     		            		   1 612 477,93 Kč

Cena méněprací dle Dodatku bez DPH     	                           		      - 37 593,00 Kč

Cena Díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH:                                 4 358 691,38 Kč

#### III.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona             č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.

- Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

- Přílohy:

- Příloha č. 1 - ZBV 1 vč. příloh

- Příloha č. 2 - Plná moc - xxxxxxxxxxxxx

- Příloha č. 3 – Zmocnění – Ing. Josef Richtr

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne  12.5.2025                                                             V Praze dne

za Technická správa komunikací 			  za EUROVIA CZ a.s.

hl. m. Prahy, a.s.

__________________________________              ________________________________

Ing. Josef Richtr					 xxxxxxxxxxxxxx

místopředseda představenstva			 ředitel závodu Praha západ

na základě zmocnění					 na základě plné moci