Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele ……………………..……..                       č. smlouvy zhotovitele SD-007-25

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen smlouva a ObčZ)

- Smluvní strany

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČO:  49455168

DIČ:  CZ49455168

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních:                                          . – ředitel akciové společnosti

Ve věcech technických:                                      -  provozně technický náměstek

- dále jen objednatel

Zhotovitel:	K & K TECHNOLOGY, a.s.

Koldinova 672, 339 01  Klatovy

IČO:  64833186

DIČ:  CZ64833186

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních

Ve věcech technických:

Ve věcech realizačních:

- dále jen zhotovitel

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako smluvní strany)

II.	Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit za provedení díla, jímž je plnění zakázky: „ČOV Břeclav – oprava ZLB 110A“ (dále také jen dílo) v rozsahu nabídky zhotovitele č. N-054-25 (Příloha č.1).

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

- Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je dána nabídkou zhotovitele č. N-054-25.

cena celkem bez DPH 		     217 243,00,- Kč

DPH 21%			       45 621,03,- Kč

Celkem s DPH			    262 864,03,- Kč

IV.  		Platební podmínky:

Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 40% z celkové ceny díla. Zálohu je zhotovitel oprávněn vystavit po oboustranném podpisu této smlouvy se splatností 14 dnů.

Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu po dokončení a předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní od jejího vystavení.

V konečném daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem bude zúčtována uhrazená záloha.

Doručení faktury bude provedeno na e-mailovou adresu objednatele: faktury@vak-bv.cz

V.  	Doba a místo plnění

Termín dokončení a předání díla:			15.7.2025

V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou zálohy dle čl. IV., může být adekvátně tomuto prodlení posunut termín dokončení a předání díla.

V rámci provádění díla bude zajištěna součinnost/protiplnění objednatele, a to zejména v tomto rozsahu:

- umožnění vstupu do areálu a dotčených objektů za účelem provedení díla

- zajištění připojení na energie a média pro potřeby prací

- zajištění spolupráce zástupce provozovatele zařízení (elektro, plyn)

- poskytnutí bezplatného využití sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele

Místem plnění zakázky je ČOV Břeclav, kraj Jihomoravský.

VI.  	Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem, k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem.

O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

Zhotovitel s předáním díla dodá servisní/montážní protokol s potvrzením o uvedení zařízení do provozu a aktualizované elektroschéma.

Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

VII.  	Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením či nesprávným provozováním.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

VIII.  	Záruční doba

Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců na nově dodané díly.

Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně se vyjádřit objednateli k obdržené reklamaci s popisem dalšího postupu a zahájit práce potřebné na odstranění vad a současně sdělí objednateli přiměřený termín, kdy bude uplatněná vada odstraněna.

IX.  	Smluvní pokuty

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla za každý den prodlení.

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu způsobené škody, max do výše ceny díla.

X.  	Ostatní a závěrečná ustanovení

Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012, občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy. V případě elektronického podpisu se počet vyhotovení neurčuje.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha:

Příloha č.1 –  Nabídka zhotovitele č. N-054-25

V Břeclavi dne   12.5.2025	V Klatovech dne  7.5.2025

________________________________	_________________________________

ředitel společnosti 	K&K TECHNOLOGY a.s.

328/64	                  Studentská 328/64

360 07 Karlovy Vary – Doubí