Příloha č. 1

Podrobná specifikace činnosti _ TDS a koordinátora BOZP

Při výkonu TDS se jedná zejména o činnosti:

- zajištění předání staveniště, svolávání pravidelných kontrolních dnů a pořizování zápisů;

- průběžnou kontrolu kvality a kvantity prováděných prací, dodržování podmínek stavebního povolení, kontrolu každodenního vedení stavebního deníku a jeho odsouhlasení;

- přímou kontrolu a dohled nad prováděním díla, odsouhlasení správného provedení a odsouhlasení zakrývaných částí díla; kontrolu provádění předepsaných zkoušek;

- pořizování fotodokumentace průběhu stavby, případně dalších dokladů o průběhu stavby;

- vyžadování a kontrolu dokladů prokazujících kvalitu používaných materiálů a kvalitu díla;

- průběžnou přípravu dokladů nutných pro odevzdání a převzetí díla a jeho kolaudaci; zajištění kolaudačního souhlasu;

- vyhodnocování harmonogramu (HMG) z hlediska dodržení termínů vyplývajících ze smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Při neplnění – výzva dodavateli stavby k jeho aktualizaci, případně si vyžádání opatření vedoucího k jeho plnění. O skluzech v HMG neprodlené informování příkazce;

- kontrola cen stavby na základě rozpočtu dodavatele stavby, který je součástí smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, schválení částek k fakturaci, kontrolu, odsouhlasení a písemné potvrzení věcné a cenové správnosti faktur předložených dodavatelem stavby,

- neprodlené informování příkazce o vzniku víceprací nad rámec smlouvy o dílo mezi příkazcem a dodavatelem stavby;

- kontrola oceňování změn (víceprací, odpočtů) a jejich projednání se příkazcem;

- spolupráce a součinnost se zpracovatelem PD, projektantem, autorským dozorem;

- zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s autorským dozorem a projekční kanceláří akce a dodavatelem stavby a příkazcem;

- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby

- průběžnou přípravu podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby;

- průběžnou přípravu dokladů nutných pro odevzdání a převzetí díla a zajištění kolaudačního souhlasu v co nejkratším možném čase po ukončení stavby;

- spolupráce s projektantem v rámci jím vykonávaného autorského dozoru;

- zajištění odstranění případných vad a nedodělků, příp. požadavků vyplývajících z předávacího řízení stavby;

- řízení a organizace stavby v souladu s platnými směrnicemi a pracovními postupy příkazce;

- pravidelné podávání písemných informací dle požadavku příkazce o průběhu přípravy a realizace akce, zpracování informací o stavbě dle požadavku příkazce do 24 hodin;

- spolupráce s dodavatelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

- zajištění aktivace;

- zajištění operativních povolení, stanovisek apod., týkajících se realizace výstavby.

- zajištění kolaudačního souhlasu neprodleně po dokončení stavebních prací.

Při výkonu činnosti koordinátora BOZP jedná zejména o činnosti:

- zpracování plánu BOZP na staveništi a zajištění seznámení s plánem BOZP všech dotčených subjektů;

- zpracování zákonné dokumentace BOZP;

- dohlížení na dodržování a plnění bezpečnostních požadavků;

- zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce dle místa stavby a zajištění vyvěšení na viditelném místě u vstupu na stavbu;

- informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizik, která mohou vzniknout nebo vznikla na staveništi během výstavby;

- upozorňování zhotovitelů stavby na nedostatky a uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vyžadovat zjednání nápravy – navrhovat přiměřená opatření;

- oznamování příkazci stavby případy, kdy zhotovitelé stavby nesplnili požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nebo nepřijali opatření ke zjednání nápravy;

- provádění dalších činností stanovených prováděcím právním předpisem.