Dodatek č. 2

smlouvy o dílo na akci „VD Žermanice, molo (přístaviště)“, č. st. 4297, VZ 1544

uzavřené dne 7. 5. 2024 mezi smluvními stranami:

Objednatel

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel

Obchodní firma:			TALPA - VHS, s.r.o.

Sídlo: 			Holvekova 645/36, 718 00  Ostrava - Kunčičky

IČO/DIČ: 			10726284 / CZ10726284

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 85350

V souladu se zněním čl. 9. bod 9.2. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

změna č.1  - na straně objednatele se mění statutární zástupce:

Statutární zástupce:			xxx

změna č.2  - čl. 2. Doba plnění – bod 2.1. se ruší a nově zní:

  - Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- Zahájení díla:  	 02.09.2024

- Předpokládaný termín zahájení prací v zátopě VD Žermanice: 	01.10.2024

- Ukončení stavebního díla a předání objednateli:        	do   15.12.2025

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele							za zhotovitele

v Ostravě dne	12.5.2025					v Ostravě dne  6.5.2025

xxx	xxx

xxx	xxx

generální ředitel	jednatelka