Příloha č. 1         ke Smlouvě příkazní č.

mezi:

Příkazce:

Město Svitavy zastoupené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

a

Příkazník:

Xxxxxxxx xxxxxxx, bytem: Svitavy xxxxxxxxxxx, 568 02, IČ: 455 66 216, DIĆ: xxxxxxxxxxxxxx
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT  0701602, IČ na investorskou inženýrskou činnost 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Výkon činností technického dozoru na stavbě: :   MŠ Svitavy, Milady Horákové 27, Svitavy, FVE

V rámci dohodnutého výkonu technického dozoru investora jsou v ceně smluvně zahrnuty zejména níže uvedené činnosti:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektovou dokumentací, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebních povolení

- technická pomoc při vyhodnocování nabídek zájemců na zhotovení díla – rozpočty, ustanovení smluv, stanovení časového harmonogramu jednotlivých kroků… ( pokud toto nemá příkazce zajištěno jinak)

- účast na odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu o předání staveniště.

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

- organizování konání kontrolních dnů ( po dohodě s příkazcem ) a pořizování zápisů z nich

- péče o doplňování dokumentace při změnách, podle níž se stavba realizuje a o evidenci změn projektu

- kontrola zpracovávání dokumentace skutečného provedení dokončených částí stavby

- kontrola čerpání schváleného rozpočtu

- kontrola cenové a věcné správnosti rozpočtů změn, kontrola změnových listů a předkládání těchto ZL příkazci ke schválení se stanoviskem příkazníka

- v součinnosti s projektantem odsouhlasit doplňky a nutné změny dokumentace, které nezvyšují rozpočtové náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní doplňky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci

- bezodkladně informovat příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících se stavbou

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur a jejich soulad se smlouvou o dílo

- prověření těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými

- spolupráce s pracovníky generálního projektanta provádějícími autorský dozor, zejména pokud jde o soulad realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací

- provádění nebo navrhování, ve spolupráci s generálním projektantem a se zhotoviteli, opatření 	na odstranění závad zjištěných v dokumentaci

- sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly a podobně)

- sledování řádného vedení stavebního a montážního deníku

- uplatnění námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené stavby

- provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

- kontrola postupu prací podle časového plánu výstavby a smluv o dílo a upozornění zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části, resp. kolaudační řízení, organizování odevzdání a převzetí stavby po výzvě zhotovitele

- účast na kolaudační řízení, předání ekonomického vyhodnocení stavby

- kontrola odstraňování vad a nedodělků ,zjištěných při převzetí, v dohodnutých termínech

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

…………………...............

Příkazník

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Příkazce

Ve Svitavách dne……