VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

# Antonína Dvořáka 287,  511 01  Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                      NAŠE ZNAČKA                         VYŘIZUJE/ LINKA                               Turnov

37/25                                         				5. 5. 2025

Turnov – rekonstrukce prameniště Šlejferna – hydrogeologický monitoring, org. 568

Předmětem objednávky je provádění hydrogeologického monitoringu po dobu rekonstrukce vodního zdroje Šlejferna dle CN č. 18/2025 ze dne 5. 5. 2025.

Dle CN č. 18/2025 nabízená cena zahrnuje náklady spojené s 12 výjezdy na lokalitu (dle HMG kalkulováno každé 2 týdny + 1 rezervní) za účelem sběru terénních dat, nákup dat od ČHMÚ, evidence prací v archivu GEOFONDU ČR a vyhodnocení měření formou závěrečné zprávy.

Odpovědný řešitel geologických prací: Ing. Jakub Průša, osvědčení odborné způsobilosti (hydrogeologie) č. 2154/2011

Objednáváme lokalizaci a kvantifikaci přítoků o štoly, vetně vypracování zprávy a uvedení přítoků do mapy.

Odpovědný řešitel: RNDr. Jiří Bruthans, Přírodovědecká fakulta UK

Celková cena za hydrogeologický monitoring včetně souvisejících prací nepřesáhne částku  165 000,- Kč bez DPH.

Termín dokončení prací: 30. 11. 2025

S pozdravem

Ing. Milan Hejduk

ředitel svazku

Objednávka potvrzena dne:  13.5.2025