**Harmonogram k zakázce Zpracování krajinářské koncepce kampusu UJEP a areálu České mládeže UJEP**

Termín plnění veřejné zakázky, včetně řádného předání Objednateli, je do **30. 6. 2027** a řídí se následujícím harmonogramem:

* Zhotovitel ve lhůtě do 9 měsíců od podpisu Smlouvy provede participativní sběr podnětů s dotčenými aktéry v podobě min. 1 participativního setkání.
* Zhotovitel ve lhůtě do 9 měsíců od podpisu smlouvy odevzdá první varianty návrhové části krajinářské koncepce.
* Zhotovitel ve lhůtě do 18 měsíců od podpisu Smlouvy opakovaně projedná krajinářskou koncepci se zástupci univerzity (minimálně 1x za 2 kalendářní měsíce) a s dotčenými aktéry v rámci minimálně 2 workshopů a kulatých stolů, a zároveň je v této lhůtě povinen vypořádat, popřípadě zapracovat vzniklé návrhy.
* Zhotovitel se ve lhůtě do 30. 6. 2027 bude podílet na prezentaci zpracované krajinářské koncepce v rámci výstavy a komentované procházky po areálu UJEP.