DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

- Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Pobočka Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

zastoupený:	Ing. Richard Valný (vedoucí pobočky Strakonice)

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný (vedoucí pobočky Strakonice)

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Šíma (pobočka Strakonice)

Tel.:	+420 702 153 011

E-mail:	strakonice.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Jméno:                                                    GEOSTAV STRAKONICE s.r.o.

zastoupený:                                              Ing. Zdeněk Švehla, jednatel společnosti

tel.                                                        	xxxxxxxxxx

e-mail:                                                       xxxxxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Švehla

tel./fax:                                                      xxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx

ID DS:	pah77p4

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

číslo účtu:	2229634 / 0300

IČO:	49018744

DIČ:	CZ49018744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3014

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Účel a předmět smlouvy

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9.4.2025 Smlouvu o dílo na zpracování geotechnického průzkumu (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázel k provedení díla s názvem „Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Blatná“ a Objednatel se zavázal k převzetí dála a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je změna termínu odevzdání Díla. Dne 29.4.2025 doručil Zhotovitel vyjádření od společnosti Zemědělství Blatná a.s., která hospodaří na pozemcích, kde má být proveden geotechnický průzkum. V současné době se na dotčených pozemcích nachází řepka, která bude sklizena až na konci srpna 2025. Geotechnický průzkum může být, proto proveden až po sklizni.

- Závěrečná ustanovení

- Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II odst. 3.1 tohoto Dodatku, se mění lhůta uvedená v Čl. III odst. 3.1 Smlouvy, a to na: 28.11.2025.

- Povinnosti smluvních stran

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

| Ve Strakonicích dne 13.5.2025 | Ve Strakonicích dne 13.5.2025 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| Ing. Richard Valný vedoucí Pobočky Strakonice | Ing. Zdeněk Švehla GEOSTAV STRAKONICE s.r.o. |