Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení par. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o.

se sídlem: Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 00669709

číslo účtu: 18733341/5500

(dále jen „objednatel“)

a

firma TOPEN, spol. s r.o.

se sídlem: Na Výhledě 324/1, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 14705869

číslo účtu:  274243341/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením par. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující smlouvu o dílo ( dále jen „smlouva“):

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy rekonstrukce sociálních zařízení v 1.,2. a 3. NP  objektu Poděbradská 1247/2 ,(dále jen „dílo“).

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo  v termínu od 30.6.2025 do 25.8.2025.

- Dílo bude provedeno v sídle objednatele.

- Cena díla a záruční doba

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 843.256 Kč vč. DPH (slovy : osmsetčtyřicettřitisícedvěstěpadesátšestkorun českých)

- Objednatel se zavazuje cenu za dílo zaplatit zhotoviteli na základě vystavené faktury  převodem na účet zhotovitele uvedeném v záhlaví smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

3 .Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Změna a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel a vyrozumí o této skutečnosti zhotovitele.

V Karlových Varech dne

………………………………………………..

Objednatel

………………………………………………….

Zhotovitel