WATER TREATMENT TECHNOLOGIES

OBCHODNÍ NABÍDKA

Vážený pane řediteli,

Na základě výzvy ZOO Liberec, p.o., podáváme nabídku na zakázku „Recyklace vod v areálu ZOO Liberec - projektový záměr“.

Nabídka navazuje na doporučení uvedené ve zpracovaném Vodohospodářském generelu areálu ZOO Liberec (AQUATEST, a.s., únor 2017) a vychází z konceptu kruhového hospodaření, rozvíjeného v rámci přípravných prací pro podání mezinárodního projektu LIFE4ZOO. Zpracování projektového záměru by mělo navazovat na vyhodnocení nutných průzkumů a rozborů (rozbory vody, geodetické zaměření, IGP...), provedených mimo rámec této zakázky.

| Nabídka č: |  | Odběratel: ZOO Liberec, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2017 | MVDr. David Nejedlo - ředitel |
| Vystavil/a: | Petr Kvapil — výkonný ředitel | Adresa: Lidové sady 425/1 460 01 Liberec 1 |
| Konec platnosti: | 30. 9. 2017 | E-mail: |
|  |  | Tel: |

Stručný postup prací:

Po vyhodnocení průzkumů budou známy parametry znečištění různých druhů vod v areálu ZOO, na jejichž základě bude provedeno dimenzování jednotlivých technologií. Zároveň budou stanoveny úrovně hladin v nádržích zapojených do systému, která má zásadní vliv na dimenzování rozvodných potrubí a kombinaci použitých čerpadel. Výsledkem bude finální návrh systému recyklace vod v horní části areálu ZOO Liberec, včetně definování určujících parametrů jednotlivých prvků čistících technologií — dimenzování potrubí, čerpadel, akumulačních i vyrovnávacích jímek, úpravny vody. Do projektu bude zahrnuto i řešení akumulace srážkových vod v dolní části areálu a znovuvyužití přečištěných vod z bazénu lachtanů. Projektový záměr bude sloužit jako výchozí dokumentace ke schvalovacímu řízení v Radě Magistrátu Města Liberec a zároveň první stupeň projekční přípravy před zpracováním DUR a DSP.

Projekční práce

Sestavení projektového záměru 	 104 000,- Kč

- sestavení finálního návrhu okruhu recyklace vody v areálu ZOO, umístění jednotlivých technologií

- stanovení výšky hladin v jednotlivých nádržích, jezírku a dalších objektech

- stanovení hodnoty maximálních nárazových odběrů vod (upřesnění objemů nádrží a maximální výtlačné výšky čerpadel)

- odhad nutných kolen, oblouků a jiných odporů, což vyplyne z podélných řezů a příčných v místě napojení na nádrže, zásobníky a pod.

- odhad rozvodu vod v jednotlivých objektech, kde to přichází do úvahy (sloninec a tapír oplachy, oplachy obecně) a místa ukončení potrubí.

- odhad potřebných objemů akumulace srážkových vod a jejich další využití

- návrh dalšího využití přečištěných vod od lachtanů

Cenová kalkulace :

|  | tis. Kč |
| --- | --- |
| Hydrologická data | 13 000 |

PHOTON WATER TECHNOLOGY s.r.o. | Hodkovická 109, 463 12 Liberec XXííf-Dowbí ( Česká republika I www.photonwafer.com

T +420 277 002 921, F -911, info@photonwaier.coni 1 IG 04568095 j

WATER TREATMENT TECHNOLOGIES

| Projekce | 104 000 |
| --- | --- |
| Celkem cena prací bez DPH | 117 000 |

Termíny :

1) Projekční práce 	v návaznosti na výsledky průzkumů, cca 1 měsíc

po jejich vyhodnocení a předání

Závěr:

Společnost Photon Water Technology, s.r.o. tímto podává nabídku na zakázku „Recyklace vod v areálu ZOO Liberec — projektový záměr“ a prohlašuje, že disponuje týmem pracovníků, který je schopen tuto zakázku realizovat.

V Liberci dne 23. ó. 2017

Nabídku vyhotovil: Hana Skálová tel.:, email:

Tato nabídka je platná do 30. 9. 2017

PHOTON WATER TECHNOLOGY s.r.o. | Hodkovícká 109, 463 1 2 Liberec XXiil-Doubi j Česká republika [ www.pholonwaler.com

T +420 277 002 921, F -911, info@pnotonwafer.com j iO. 04563095 i