|  |
| --- |
|  |
|  | **Městský úřad Kroměříž** | tel. +420 573 321 111 |
|  | Velké náměstí 115 | fax +420 573 331 481 |
|  | 767 01 Kroměříž | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |
|  |  | **Zdeněk Vladyka** |
|  |  | Na Honech I 5540 |
| **Odbor investic** | 76005 | Zlín |
|  | IČ: | 76532232 |
|  | DIČ: | xxx |
|  |
| Váš dopis značky | / | ze dne | vyřizuje | / | linka | V Kroměříži |
|  | / | 0.0.0000 | xxx | / |  | 7.5.2025 |
|  |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OBJ/2025/0719/INV** |
|  |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |
|  | IČ: | 00287351 |  |
|  | DIČ: | CZ00287351 |  |
|  |
|  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 28. 04. 2025 u Vás objednáváme zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP), v podrobnostech pro provádění stavby (DPS) včetně vyřízení potřebné dokladové části, a to v rozsahu uvedeném v CN. Předmětem objednávky je vypracování projektové dokumentace (zpevněné plochy a opěrná zeď), vynětí ze ZPF, vyřízení dokladové části vč. získání rozhodnutí o povolení záměru, zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a svolání min. 1 výrobních výboru vč. vyhotovení zápisu. Název akce: Autobusové zastávky u silnice I/47, HradiskoTermín plnění: - projekční práce a vyřízení dokladové části vč. rozhodnutí o povolení záměru: do 10 měsíců od akceptace objednávky. - vyhotovení rozpočtu s výkazem výměr: do 20 dnů od vydání rozhodnutí o povolení záměru vč. nabytí právní moci. Cena za projekční práce vč. vyřízení dokladové části: 88.000,- Kč (cena je konečná, není plátcem DPH). Součástí ceny je odevzdání kompletní projektové dokumentace DSP + DPS v tištěné formě 5x a v digitální formě 1x, z toho 1x ve formátu \*pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu \*dwg.,\*dgn,\*doc.\*xlsx.,\*xls apod. Faktura se splatností 21 dnů ode dne doručení objednateli bude přijata na základě předávacího protokolu. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání výše zmíněného díla, je povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 0,2 % z celkové částky za každý započatý den prodlení. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.Příloha: cenová nabídka ze dne 28. 04. 2025Akceptace objednávky:Xxx12. 05. 2025 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |