|  |
| --- |
|  |
|  | **Městský úřad Kroměříž** | tel. +420 573 321 111 |
|  | Velké náměstí 115 | fax +420 573 331 481 |
|  | 767 01 Kroměříž | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |
|  |  | **Michal Fianta** |
|  |  | Lubná 121 |
| **Odbor investic** | 76701 | Lubná |
|  | IČ: | 76178048 |
|  | DIČ: |  |
|  |
| Váš dopis značky | / | ze dne | vyřizuje | / | linka | V Kroměříži |
|  | / | 0.0.0000 | xxx | / |  | 16.4.2025 |
|  |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OBJ/2025/0622/INV** |
|  |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |
|  | IČ: | 00287351 |  |
|  | DIČ: | CZ00287351 |  |
|  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 31. 03. 2025 u Vás objednáváme služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSP a DPS a (dále jen PD) a položkového rozpočtu a výkazu výměr pro povolení záměru a zajištění dokladové části dle zpracované studie „Návrh parkování ul. Talichova, Kroměříž“, odstavná plocha č.1 a č.2 vypracované xxx, datum: 12.2024 Název akce: Odstavná stání na ulici Talichova, Kroměříž – 1. etapaRozsah činností: viz cenová nabídka ze dne 31.3.2025Vyjádření správců IS, vyjádření Dl PČR,KHS, JES, stanovení trvalého DZ – pokud je součástí, souhlas s napojením ploch na pozemní komunikaci, souhlas k vynětí ze ZPF včetně výpočtů odvodů, podání žádosti pro získání stavebního povolení.Termíny zpracování : 1. Předání zpracované PD do 31. května 20252. Dokladová část (inženýrská činnost) – předpoklad cca 2 měsíce v případě kladných stanovisek a vyjádření bez dalších požadavků3. podání žádosti na SÚ – předpoklad červenec-srpen 2025Cena: 115.000,- Kč (cena je konečná, není plátce DPH)Způsob předání a zpracování PD1x dokumentace DSP v elektronické podobě ve formátu PDF – bez autorizace1xdokumentace DSP v elektronické podobě ve formátu PDF – autorizovaná3x tiskové vyhotovení DPS – bez razítka1x dokladová část ve ve formátu PDF + 2x tisková podobaFakturace proběhne po převzetí/dodání služby.Splatnost faktury 21 dnů od dodání faktury objednateli. Příloha: cenová nabídka ze dne 31. 03. 2025Akceptace objednávky: |
| Xxx12. 05. 2025 |