SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola obchodní, Husova 9, 370 01 České Budějovice

Sídlo: Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

Zastoupená: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

Zhotovitel:

A.F.C. Controls, s.r.o.

Sídlo: Novohradská 21, 370 01 České Budějovice

IČO: 26032503, DIČ: CZ26032503

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Pavel Rousek, jednatel společnosti

Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: rxijhmr

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést opravu zabezpečovacího systému JABLOTRON 100 v budově domova mládeže Střední školy obchodní, České Budějovice, na adrese Třebízského 942/22, 
370 06 České Budějovice 5, dle specifikace uvedené v nabídce č. 540425 ze dne 24. 4. 2025, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

III. Cena a platební podmínky

Cena díla činí Kč 58 677,- bez DPH, což je Kč 70 999,17 včetně DPH.

Cena je pevná a zahrnuje veškeré práce a materiál potřebný pro realizaci zakázky dle nabídky.

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení.

Zádržné: 10 % z ceny díla bude vyplaceno po odstranění případných vad.

IV. Termín plnění

Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

Dokončení: nejpozději do 14 dnů od zahájení prací.

Předání a převzetí díla bude stvrzeno protokolem.

V. Záruka a odpovědnost

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od předání. Záruka se vztahuje na vady materiálu i provedení. Objednatel je povinen vady oznámit písemně bez zbytečného odkladu.

Vady bude zhotovitel odstraňovat do 10 pracovních dnů od oznámení.

VI. Ostatní ujednání

Veškeré změny smlouvy musí být sjednány písemně.

Obě strany se zavazují k součinnosti při realizaci díla.

V případě prodlení je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

VII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

VIII. Přílohy smlouvy

Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 540425_oprava alarmu_24. 4. 2025

V Českých Budějovicích dne 14. 5. 2025			            V Českých Budějovicích dne 14. 5. 2025

Za objednatele:               				             Za zhotovitele: