# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11. dubna 2024

#### Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČ: 00295671,

##### zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem

ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Bc. Antonínem Šilhavým nebo DiS. Lenkou Vítkovou

##### Zhotovitel:	Společnost Knihovna VM, se sídlem Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí,

##### IČO: 15544451, DIČ: CZ15544451

Vedoucí společník:		GREMIS, s.r.o.

Sídlo:  				Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupený:                         	Eva Pártlová, prokurista

IČ / DIČ:                                15544451 / CZ15544451

Zapsaný v 			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893

k jednání jsou oprávněni:

ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti, nebo Eva Partlová, prokurista

ve věcech technických 	Vladimír Hort

Společník:			ATIKA - LYSÝ, s.r.o.

Sídlo:				Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí

IČ / DIČ:                                	60732610 / CZ60732610

Zapsaný v 			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 17582

k jednání jsou oprávněni:

ve věcech smluvních:                   	Miroslav Lysý, jednatel společnosti

ve věcech technických: 	Vladimír Doležal

#### Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. dubna 2024 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce a přístavba knihovny ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech č. 1 – 8, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s odst. 6.4 smlouvy na uzavření dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

- Předmět díla specifikovaný čl. 4 smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1 - 8, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- V odst. 6.1.1.1 smlouvy se mění cena za provedení díla takto:

Cena bez DPH       64 691 861,36 Kč

Výše DPH             13 585 290,89 Kč

Cena včetně DPH  78 277 152,25 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 62 962 925,10 Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.1

Cena víceprací bez DPH:    		   1 985 642,95 Kč

Cena méněprací bez DPH: 		    - 256 706,69 Kč

Cena víceprací - méněpráce bez DPH: 1 728 936,26 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu v Registru smluv.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

- Přílohy: Změnové listy č. 1 - 8

Ve Velkém Meziříčí dne 28. dubna 2025

………………………………………………                 	..…………………………………..

Eva Partlová, prokurista (hlavní společník)    	Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta  	             zhotovitel					               objednatel

………………………………………………

Miroslav Lysý, jednatel (společník)

zhotovitel