DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 18.02.2025 na provedení díla „Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál“.

I.

SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: 	xxxxx

- ve věcech technických:	xxxxx

xxxxx

- ve věcech realizace stavby:	Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

bankovní spojení:			Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300

telefon / fax:			+420 554 706 111

e-mail:				posta@mubruntal.cz

datová schránka – ID:		c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.,

se sídlem: 			Příčná 173, 793 12 Horní Benešov

IČ / DIČ:				26876574/CZ26876574

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:	xxxx

- ve věcech technických:	xxxx

registrace:			Firma je registrovaná v OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 41068

bankovní spojení:			43-19690267/0100

telefon / fax:			(+420) xxxxx

e-mail:				info@jurcik-stavebnictvi.cz

datová schránka – ID:		dj3b2hk

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

II.

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 18.02.2025 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za dílo, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:

1.	Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1.147.711,28 Kč (slovy jeden milion jedno sto čtyřicet sedm tisíc sedm set jedenáct korun českých dvacet osm haléřů) bez DPH..K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

nově zní:

- Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1.224.965,91 Kč (slovy jeden milion dvě stě dvacet čtyři tisíc devět set šedesát pět korun českých devadesát jeden haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a vznikl následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo                                               	   1.147.711,28 Kč

Změna ceny základní dle dodatku č. 1			                +    77.254,63 Kč

Cena smluvní bez DPH	                                                                  	   1.224.965,91 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle VCP a MNP, který je přílohou tohoto dodatku.

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – VCP a MNP

V Bruntále, dne …………….. 				V Horním Benešově, dne……………………

----------------------------------------				-------------------------------------------------------------

xxx							xxx

starosta města Bruntál 					jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY - ROZPOČET K DODATKU Č.1

Kód:

25040(1)

Stavba:

VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Bruntál, Nádražní 994/20

12. 5. 2025

00295892

Zadavatel:

IČ:

Město Bruntál

DIČ:

Zhotovitel:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

IČ:

DIČ:

26876574

CZ26876574

Projektant:

Bc. Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno p/Prad.

IČ:

07921934

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 254,63

Sazba daně

21,00%

Základ daně

77 254,63

0,00

Výše daně

16 223,47

0,00

DPH základní

snížená

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

93 478,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

25040(1)

Stavba:

VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

Místo:

Bruntál, Nádražní 994/20

Datum:

12. 5. 2025

Bc. Jakub Macoszek,

Palackého 368, Vrbno

p/Prad.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Město Bruntál

Projektant:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

77 254,63

93 478,10

0

0

1

2

MNP

VCP

-225 678,14

302 932,77

-273 070,55

366 548,65

Strana 2 z 10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

Objekt:

01 - MNP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Bruntál, Nádražní 994/20

12. 5. 2025

00295892

Zadavatel:

IČ:

Město Bruntál

DIČ:

Zhotovitel:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

IČ:

26876574

DIČ:

CZ26876574

Projektant:

Bc. Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno p/Prad.

IČ:

07921934

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-225 678,14

Základ daně

-225 678,14

0,00

Sazba daně

Výše daně

-47 392,41

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

-273 070,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 3 z 10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

Objekt:

01 - MNP

Místo:

Bruntál, Nádražní 994/20

Datum:

12. 5. 2025

Bc. Jakub

Macoszek,

Palackého 368,

Vrbno p/Prad.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Město Bruntál

Projektant:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-225 678,14

HSV - Práce a dodávky HSV

-70 185,25

9

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

-31 785,76

-38 399,49

9

PSV - Práce a dodávky PSV

-93 992,89

7

7

7

7

41 - Elektroinstalace - silnoproud

42 - Elektroinstalace - slaboproud

76 - Podlahy povlakové

-1 905,00

-315,00

-1 329,77

-90 443,12

87 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-61 500,00

VRN5 - Finanční náklady

-61 500,00

Strana 4 z 10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

Objekt:

Místo:

0

1 - MNP

Bruntál, Nádražní 994/20

Datum:

12. 5. 2025

Bc. Jakub

Macoszek,

Palackého 368,

Vrbno p/Prad.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Město Bruntál

Projektant:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

-225 678,14

HSV

Práce a dodávky HSV

-70 185,25

D

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-31 785,76

Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem

tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2

1

2

K

965043441

m3

m

-8,534

3 440,00

352,00

-29 356,96 cena z SoD

Poznámka k položce:

pol.č.11

P

Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení

hloubky přes 100 do 150 mm

K

977311113

-6,900

-2 428,80 cena z SoD

Poznámka k položce:

pol.č.17

P

997

Přesun sutě

-38 399,49

D

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky přes 6 do 9 m

3

4

K

K

997013212

997013501

t

t

-10,211

-10,211

1 750,00

301,00

-17 869,25 cena z SoD

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

-3 073,51 cena z SoD

-2 140,23 cena z SoD

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

5

6

K

997013509

t

t

-163,376

-163,376

-10,211

13,10

VV

-10,211*16 "Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

K

997013631

1 500,00

-15 316,50 cena z SoD

PSV

Práce a dodávky PSV

-93 992,89

D

D

741

Elektroinstalace - silnoproud

-1 905,00

krabice univerzální podlahová vč. rámu a podložky pro

rám krabice podlahové

7

M

3457150.R

kus

kus

-3,000

-3,000

635,00

105,00

-1 905,00 cena z SoD

742

Elektroinstalace - slaboproud

-315,00

D

8

M

34571505.R1

krabice přístrojová podlahová

-315,00 cena z SoD

776

Podlahy povlakové

-1 329,77

D

9

K

776421111

Montáž lišt obvodových lepených

m

-4,900

130,00

-637,00 cena z SoD

10

M

69751204

lišta kobercová 55x9mm

m

-4,998

54,10

-270,39 cena z SoD

Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně

nařezání

11

K

776421711

m

-4,900

86,20

-422,38 cena z SoD

787

Dokončovací práce - zasklívání

-90 443,12

D

Zasklívání stěn deskami ostatními sklem

bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12

mm

1

2

K

78779252.R

R-01

m2

-14,508

5 140,00

-74 571,12 cena z SoD

zasklení pevné - profil U skladaný vč. podložky a

těsnění

13

M

m

-12,400

1 280,00

-15 872,00 cena z SoD

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-61 500,00

D

VRN5

Finanční náklady

Rezerva investora

-61 500,00

D

14

K

052103000

…

-1,000

61 500,00

-61 500,00 cena z SoD

Strana 5 z 10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

Objekt:

02 - VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Bruntál, Nádražní 994/20

12. 5. 2025

00295892

Zadavatel:

IČ:

Město Bruntál

DIČ:

Zhotovitel:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

IČ:

26876574

DIČ:

CZ26876574

Projektant:

Bc. Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno p/Prad.

IČ:

07921934

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

302 932,77

Základ daně

302 932,77

0,00

Sazba daně

Výše daně

63 615,88

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

366 548,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 6 z 10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

Objekt:

02 - VCP

Místo:

Bruntál, Nádražní 994/20

Datum:

12. 5. 2025

Bc. Jakub

Macoszek,

Palackého 368,

Vrbno p/Prad.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Město Bruntál

Projektant:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

302 932,77

HSV - Práce a dodávky HSV

16 504,08

6

9

9

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 747,79

11 657,86

2 098,43

97 - Přesun sutě

98 - Přesun hmot

7

76 - Podlahy povlakové

PSV - Práce a dodávky PSV

11 135,48

275 293,21

7

7

7

7

7

7

7

7

7

21 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

41 - Elektroinstalace - silnoproud

42 - Elektroinstalace - slaboproud

62 - Konstrukce tesařské

9 056,00

29 653,24

12 977,38

11 614,28

32 105,00

3 850,00

63 - Konstrukce suché výstavby

66 - Konstrukce truhlářské

75 - Podlahy skládané

9 122,35

83 - Dokončovací práce - nátěry

17 069,09

149 845,87

87 - Dokončovací práce - zasklívání

Strana 7 z 10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

Objekt:

Místo:

0

2 - VCP

Bruntál, Nádražní 994/20

Datum:

12. 5. 2025

Bc. Jakub

Macoszek,

Palackého 368,

Vrbno p/Prad.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Město Bruntál

Projektant:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3

02 932,77

HSV

Práce a dodávky HSV

16 504,08

D

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Separační vrstva z geotextilie

2 747,79

1

K

632481215

m2

56,890

48,30

2 747,79 CS ÚRS 2025 01

997

Přesun sutě

11 657,86

D

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky přes 6 do 9 m

2

3

K

K

997013212

997013501

t

t

3,100

3,100

1 750,00

301,00

5 425,00 cena z SoD

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

933,10 cena z SoD

649,76 cena z SoD

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

4

5

K

997013509

997013631

t

t

49,600

49,600

3,100

13,10

VV

3,1*16 "Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

K

1 500,00

4 650,00 cena z SoD

998

Přesun hmot

2 098,43

D

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

6

7

K

998018002

t

0,941

2 230,00

152,00

2 098,43 cena z SoD

7

76

Podlahy povlakové

11 135,48

D

Montáž textilních podlahovin volným položením pásů s

podlepením okrajů/spojů páskou

K

77621211.R

m2

13,855

16,405

2 105,96 cena z SoD

VV

VV

VV

VV

VV

Skutečnost

1,7*(1,5+2,425+3+2,725)

Zahrnuto v původním rozpočtu

-2,55

-2,550

13,855

Součet

8

M

697520.R

koberec proti pojíždění židle

m2

13,855

647,00

8 964,19 cena z SoD

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v

objektech v přes 6 do 12 m

9

K

998776122

t

0,047

1 390,00

65,33 cena z SoD

PSV

Práce a dodávky PSV

275 293,21

D

D

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 056,00

Hodinová zúčtovací sazba instalatér (Vyčištění

kanalizace a zpětné zednické zapravení)

10

K

HZS2211

hod

16,000

566,00

9 056,00 CS ÚRS 2025 01

741

Elektroinstalace - silnoproud

29 653,24

D

Montáž systému podlahových kanálů se spojkami,

ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů

11

K

741111001

m

4,500

480,00

2 160,00 cena z SoD

12

M

3457122.R

kanál elektroinstalační hranatý PVC

m

1,800

422,00

759,60 cena z SoD

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených

volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

13

K

741122211

m

57,700

27,30

1 575,21 cena z SoD

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených

pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.

CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

14

K

741122611

m

8,000

53,50

428,00 cena z SoD

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

15

M

34111030

m

57,555

16,70

961,17 cena z SoD

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů

bezšroubové připojení polozapuštěných nebo

zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)

dvojnásobná šikmá

16

K

741313004

kus

18,000

130,00

2 340,00 cena z SoD

17

M

3455524.R

zásuvka vestavná podlahová dvojzásuvka IP55

kus

18,000

140,00

2 520,00 cena z SoD

Strana 8 z 10

PČ Typ

Kód

741R03

Popis

MJ

Množství

3,000

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

18

19

20

21

22

M

M

K

"Kryt podlah.krabice LEG ^ 088002

"Podlah.krabice LEG ^ 088022 24M

Montáž jističe

ks

ks

ks

ks

m

1 237,20

2 176,80

187,20

756,00

53,46

3 711,60 cena dodavatele

6 530,40 cena dodavatele

561,60 cena dodavatele

2 268,00 cena dodavatele

534,60 cena dodavatele

741R05

741R07

741R08

741R09

3,000

3,000

M

K

Jistič s proudovým chráničem

trubka oheb.el.inst. typ 23 R=48mm (PO)

3,000

10,000

chránička korugovaná KOPOS KF 09040 BB TRUBKA

DVOUPL. KOPOFLEX 25m/bal

23

M

741R10

m

10,000

22,82

228,20 cena dodavatele

24

K

741R11

Montáž patch panelu s ukončení dat. kabelů

ks

1,000

1 008,00

1 008,00 cena dodavatele

Patch panel WIREX WPP-5-U-24-1-BL, 19", CAT5E,

UTP, 24x RJ45, 1U, vyvazovací lišta, černý

25

M

741R12

ks

1,000

1 092,00

1 092,00 cena dodavatele

krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. +

vysekání kapsy

26

27

28

29

30

K

M

K

741R13

741R14

741R15

741R16

741R17

ks

ks

ks

ks

ks

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

288,00

451,20

124,80

90,38

288,00 cena dodavatele

451,20 cena dodavatele

124,80 cena dodavatele

90,38 cena dodavatele

97,92 cena dodavatele

Skříň rozvodná KOPOS KT 250/1 KB

krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.

Krabice odbočná KOPOS KO 100 KA

M

K

krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení

48,96

31

M

741R18

Krabice přístrojová KOPOS KP 68 KA

ks

2,000

7,98

15,96 cena dodavatele

32

K

741R19

odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit

ks

22,000

4,32

95,04 cena dodavatele

33

M

741R20

Víčko krabice KOPOS V 68 HA KE KRUH.KRABICI

ks

16,000

10,02

160,32 cena dodavatele

34

35

36

37

38

K

M

K

741R21

741R22

741R23

741R24

741R25

lišta vkládací s víčkem 40mm

m

m

4,000

4,000

1,000

4,000

6,000

108,36

40,51

433,44 cena dodavatele

162,04 cena dodavatele

225,60 cena dodavatele

676,80 cena dodavatele

153,36 cena dodavatele

KOPOS LHD 40X20 HD LIŠTA HRANATÁ

vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 300mm

vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm

Víčko krabice KOPOS KO 100 V HB

ks

ks

ks

225,60

169,20

25,56

K

M

7

42

Elektroinstalace - slaboproud

Montáž kabelů UTP do žlabu

12 977,38

D

39

K

741R01

m

387,000

17,58

6 803,46 cena dodavatele

4

0

M

741R02

kabel utp cat.5

m

387,000

11,16

4 318,92 cena dodavatele

205,00 cena z SoD

přístroj zásuvky telefonní jednonásobné komplet do

podlahové krabice

41

M

37451011.R1

kus

1,000

205,00

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod

omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo

podlahové krabice dvouzásuvky

42

K

74233004.R2

kus

11,000

150,00

1 650,00 cena z SoD

762

Konstrukce tesařské

11 614,28

D

Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl

přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných

4

3

K

762511867

m2

56,890

56,890

112,00

6 371,68 CS ÚRS 2025 01

4

4

5

K

K

762811811

762822810

Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm

m2

m

40,00

43,00

2 275,60 CS ÚRS 2025 01

2 967,00 CS ÚRS 2025 01

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva

průřezové pl do 144 cm2

4

69,000

69,000

VV

6*11,5

763

Konstrukce suché výstavby

32 105,00

D

SDK podlaha vyrovnání nerovností samonivelační

stěrkou tl do 10 mm

46

K

763158111

m2

56,890

447,00

25 429,83 CS ÚRS 2025 01

47

48

49

50

K

K

76301R

SDK kufr

m

3,000

1,000

1,000

2,000

950,00

240,00

120,00

500,00

2 850,00 cena dodavatele

240,00 cena dodavatele

120,00 cena dodavatele

1 000,00 CS ÚRS 2025 01

7631723R

59030710R

HZS2171

Montáž PVC elektroinstalační krytky

Elektroinstalační krytka

kus

kus

hod

M

K

Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář

VV

VV

Zapravení montážních otvorů v SDK podhledu

2

2,000

Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z

desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m

51

52

K

998763332

t

0,853

2 890,00

3 850,00

2 465,17 cena z SoD

766

Konstrukce truhlářské

3 850,00

D

Drobné stolařské úpravy nábytku - vytvoření 2 polic a

prodloužení stolu

K

766R01

soubor

1,000

3 850,00 cena dodavatele

775

Podlahy skládané

9 122,35

D

5

3

4

K

K

775511830

775R01

Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt do suti

m2

ks

56,890

6,000

115,00

430,00

6 542,35 CS ÚRS 2025 01

5

D+M přechodových lišt

2 580,00 cena dodavatele

783

Dokončovací práce - nátěry

17 069,09

D

Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před

provedením nátěru

5

5

6

K

K

783101201

783114101

m2

m2

31,560

31,560

78,30

2 471,15 CS ÚRS 2025 01

Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských

konstrukcí

5

147,00

4 639,32 CS ÚRS 2025 01

VV

VV

VV

VV

Dveře

2*4*1,05*2,2

Zárubně

18,480

13,080

4*(2*2,2+1,05)*0,6

Strana 9 z 10

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV

Součet

31,560

Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských

konstrukcí

57

58

59

K

K

K

783117101

783601315

78361412R

m2

m2

m2

31,560

3,200

3,200

140,00

4 418,40 CS ÚRS 2025 01

293,12 CS ÚRS 2025 01

953,60 cena dodavatele

Očištění deskových otopných těles před provedením

nátěru

91,60

Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových

otopných těles

298,00

VV

VV

Radiátory

4*1*0,8

3,200

Krycí jednonásobný syntetický nátěr deskových

otopných těles

60

61

62

K

78361712R

78360171R

78361455R

m2

m

3,200

298,00

33,00

68,00

953,60 cena dodavatele

379,50 cena dodavatele

782,00 cena dodavatele

K

K

Očištění potrubí DN do 50 mm

11,500

11,500

Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do

m

50 mm

Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50

mm

6

3

4

K

K

78361760R

78360173R

m

m

11,500

72,00

39,00

828,00 cena dodavatele

249,60 cena dodavatele

6

Očištění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm

2*3,2

6,400

6,400

VV

Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN

6

5

6

K

78361456R

78361762R

m

m

6,400

6,400

6,400

83,00

89,00

531,20 cena dodavatele

569,60 cena dodavatele

50 do DN 100 mm

VV

2*3,2

Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50

do DN 100 mm

6

K

787

Dokončovací práce - zasklívání

149 845,87

D

67

K

78701R

Dodávka a osazení kaleného lepeného skla

m2

14,455

9 503,00

137 365,87 cena dodavatele

VV

VV

VV

VV

VV

1,46*1,38-0,2*0,6

1,895

3,665

4,641

4,254

14,455

2*(0,915*1,550)+0,6*1,38

2*(1,23*1,550)+0,6*1,38

0,75*1,55+1,46*1,55+0,6*1,38

Součet

68

M

R-02

zasklení pevné - bodové spojení bezpečnostních skel

ks

24,000

520,00

12 480,00 cena z SoD

VV

4*6

24,000

Strana 10 z 10