#### Dodatek č. 1  ke

#### S M L O U V Ě   O    D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 0074/ORM1/2024

číslo smlouvy zhotovitele: Z2501

I. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:

město Otrokovice                                                         	ZAMONT cz s.r.o.

náměstí 3. května 1340	Mlýnská 253, Kvačice

765 02 Otrokovice	687 24 Uherský Ostroh

dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

ve věcech smluvních:

Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města	Pavel Zámečník, jednatel

tel: 577 680 111	775 766 267

email: radnice@muotrokovice.cz 	zamontcz@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

K.B. a.s.	Komerční banka, a.s., Uherské Hradiště

číslo účtu: 0000122921/0100	číslo účtu: 27-6688840207/0100 (číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

002 84 301	262 84 750

Daňové identifikační číslo:

CZ00284301	CZ26284570

Objednatel v rámci této zakázky není plátcem DPH.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 41873

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název veřejné zakázky:	Revitalizace areálu ZŠ TGM Otrokovice

Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2024 smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134|/2016 Sb., v znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Mění se a doplňuje čl. IV. Cena díla:

IV. CENA DÍLA:

------------------------

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 5.920.000,00

DPH ve výši 21 % 1.243.200,00

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 7.163.200,00

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 291 276,64 K č bez DPH

+     475 943,71 Kč bez DPH

Cena  díla na základě dodatku č. 1: 6 104 667,07 Kč bez DPH

Cena  díla na základě dodatku č. 1 : 7 386 647,15 vč 21 % DPH

Změna závazku je doložena (zdůvodněna) ve ZL č. 01 a soupisu změn.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem její podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Otrokovice dne 23.04.2025 usnesením č. RMO/24/7/25.

V Otrokovicích dne	V Uherském Ostrohu dne

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele:

město Otrokovice					ZAMONT cz s.r.o.

_______________________				________________________

Bc. Hana Večerková, DiS                                                       Pavel Zámečník

starostka města	   jednatel