Dodatek k Výzvě č. 3

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dodání
Dodávka a instalace 9 ks dobíjecích stanic
Na základě Rámcové dohody č. 272/24 a 2024_0080

Název zakázky:	Dodávka a instalace dobíjecích stanic 150 ks, ID_5/2024

Objednatel:		Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

IČ: 25672541; DIČ: CZ25672541

Zhotovitel:		Age Volt Slovakia s.r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava – Nové Mesto

IČO: 46479848, DIČ: 2820015924

Předmět výzvy: 	Komplexní dodávka a instalace 9 ks dobíjecích stanic dle bodu 1.2 výše uvedené Rámcové dohody a písemného souhlasu s dodáním pouze 9 ks dle bodu 3.5. smlouvy

Termín: 	Po domluvě obou stran se prodlužuje termín dokončení výzvy o 14 kalendářních dní, tj. do 28.5.2025. Ostatní body výzvy zůstávají nezměněny.

Výzva je financována z: Program Doprava 2021-2027, Výzva č. 12 v rámci opatření 09 - infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích.

Za Objednatele:

xxx

Za Zhotovitele:

Ing. Ján Zuštiak