## SMLOUVA O DÍLO S-25-008

uzavřena ve smyslu § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 v platném znění

1. Smluvní strany:

a) Objednatel:	Městské centrum kultury a vzdělávání, příspěvková organizace

Tyršova 424, 375 01 Týn nad Vltavou

organizace je zapsaná v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, Pr 531)

- IČO:	28105222

- DIČ:	CZ28105222

- bank. spojení:

- zastoupený: 	Mgr. Jakub Martínek, ředitel

- zmocněnec pro

- věci smluvní:

- věci plnění dodávky a převzetí prací:

b) Zhotovitel:	REVOS, s.r.o.

Hudcova 76h, 612 00 Brno

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka č. 11435

- IČO:	48910341

- DIČ:	CZ48910341

- bank. spojení:	ČSOB Brno, č.ú. 373904213/0300

- zastoupený: 	Ing. Radomír Fireš, jednatel společnosti

- zmocněnec pro

- věci smluvní:	Ing. Radomír Fireš		tel. 602 741 608

- věci technické:	Ing. Petra Hamanová		tel. 537 030 902

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení a jeho politika je uvedena na webových stránkách www.revos.cz  a ve veřejných prostorách společnosti.

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, čímž se zhotovitel zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2. této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení podle čl. 4 této smlouvy a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zhotoví dílo:

Modernizace řídicího systému pro předávací stanici tepla a VZT části Restaurace v rámci Sokolovny v Týně nad Vltavou.

Rozsah dodávek a prací je specifikován nabídkou D-25-067-1 ze dne 31. 3. 2025. Tato nabídka je nedílnou součástí smlouvy.

3. Čas plnění

- Předpokládaný čas zahájení prací je 29. 04. 2025. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 05. 2025.

- Zhotovitel není v prodlení s plněním a neodpovídá za škody v důsledku toho vzniklé, dojde-li ke změně termínu plnění zejména:

- zaviněním objednatele (např. opožděné předání staveniště, neposkytnutí jiné součinnosti potřebné ke zdárnému dokončení a předání díla apod.),

- neposkytnutí součinnosti k dohodě o termínu zahájení prací,

- nezajištění řádného a včasného financování díla, neplnění závazku/závazků vůči zhotoviteli v termínu/termínech splatnosti,

- v důsledku změn rozsahu nebo druhu prací na díle,

- vyšší mocí (když za tuto se dle této smlouvy pokládají např. nevhodné klimatické podmínky pro provedení díla – nejvyšší denní teploty pod 0°C, požár, povodeň, zemětřesení, válka, občanské nepokoje, apod.).

c) V případě porušení závazků z této smlouvy objednatelem se termín plnění díla (předání díla nebo jeho části) prodlužuje o dobu trvání porušení povinnosti objednatelem (doba oprávněného přerušení prací zhotovitelem) a dobu z provozních důvodů nezbytně nutnou k řádnému obnovení prací zhotovitelem.

4. Cena díla

a)	Objednatel a zhotovitel se dohodli na celkové smluvní ceně díla ve výši: 492.285,00 Kč bez DPH. K ceně bez DPH bude účtováno DPH dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením díla s výhradou případné změny ceny z důvodu vzniku nepředvídatelných víceprací. Cena díla může být změněna jen v případech upravených touto smlouvou.

- Případné další vícepráce zadané objednatelem zhotoviteli budou oznámeny písemně ve formě návrhu dodatku smlouvy.

- Případné redukce rozsahu dodávky budou po oboustranném písemném odsouhlasení odpočteny v závěrečné faktuře.

5. Platební podmínky

  - Provedené práce budou vyúčtovány (fakturovány) dílčím způsobem měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude zjišťovací protokol, odsouhlasený na staveništi osobami objednatele zmocněnými za vedení montáže.

  - Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to na základě faktur, vystavených podle této smlouvy a splatných do 21 dnů ode dne jejich doručení na adresu objednatele.

  - Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. §12, Zák. č. 588/92 Sb.

6. Záruky a odpovědnosti za vady

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku na dodané dílo nebo jeho části po dobu 24 měsíců.

- Záruka začíná běžet dnem předání díla.

- Podmínkou plnění zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady je řádné/á úhrady/a ceny díla objednatelem.

7. Majetkové sankce

- V případě nedodržení termínu předání díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla nebo jeho části za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

- Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

8. Majetkové vztahy

- Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele po předání díla nebo jeho části a po jeho úhradě.

- Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na díle nebo jeho části. Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou poškozením díla objednatelem nebo vinou objednatele nebo odcizením části předmětu díla třetí osobou.

9. Předání a převzetí díla

- Dílo se pokládá za splněné dnem podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části objednatelem, případně dnem uvedeným v čl. 9. b) věta druhá a třetí této smlouvy. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě drobných vad na díle nebránících řádnému provozu a užívání díla.

- Objednatel je povinen, v termínu určeném zhotovitelem a oznámené objednateli s třídenním předstihem, se dostavit k předání a převzetí díla. Nedostaví-li se objednatel bez předchozí písemné omluvy obsahující náhradní termín předání a převzetí (ne pozdější než 5 kalendářních dnů po původním termínu) má se za to, že dílo převzal bez výhrad. Nedostaví-li se objednatel v náhradním termínu, má se za to, že dílo převzal bez výhrad v původním termínu zahájení předávacího řízení určeného zhotovitelem. Při odložení termínu předání díla z důvodů omluvy objednatele se prodlužuje o dobu odložení zahájení předávacího řízení termín plnění díla.

10. Rozhodné právo

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou. V otázkách v této smlouvě výslovně neupravených i v otázkách se smlouvou souvisejícími či z ní vzniklými se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.

11. Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými číslovanými dodatky.

- Zhotovitel povede stavební (montážní) deník. Smluvní strany určí odpovědnou osobu za provádění prací, za kontrolu prací a osoby oprávněné činit zápisy do stavebního deníku.

Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ujednání obsažená v této smlouvě o dílo.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě závažného neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele týkajících se kvality, věcného a časového plnění.

- V případě vad díla je povinen objednatel reklamovat je u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

- Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu výše uvedených prací a že faktury zaplatí ve lhůtě splatnosti.

- Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen uvádět na všech písemných dokladech předávaných objednateli týkajících se předmětné stavby číslo této smlouvy. Stejná povinnost platí i pro objednatele.

- Nedílnou součástí této smlouvy je kopie výpisu z obchodního rejstříku (nebo obdobného dokladu prokazujícího právní subjektivitu) objednatele i zhotovitele a oprávněnost zástupců stran k podpisu této smlouvy, případně oprávněnost k zmocnění dle čl. 1. této smlouvy.

- Smluvní strany na důkaz projevu své pravé a svobodné vůle, prosté omylu, nátlaku, tísně i nevýhodných podmínek a projevu úplné shody o obsahu celé této smlouvy připojují vlastnoruční podpisy zástupců oprávněných jednat za společnost.

V Týně nad Vltavou, dne 	30.4.2025			v Brně, dne 30.4.2025

Mgr. Jakub Martínek	Ing. Radomír Fireš

za objednatele	za zhotovitele