


Příloha č. 1 SOD č. 487/2025



VD Fláje – revizní uzávěr: vystrojení a zkouška plovatelnosti – potápěčské práce 2025 komu 06.05.2025 07:59

Od

Komu

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody na potápěčské práce pro roky 2025 a 2026" č. objednatele 1296/2024, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1. Místo plnění: VD Fláje
2. Popis obsahu předmětu plnění:

Požadujeme zajistit tyto práce za využití potápěčské techniky:

* Provedení testu plovatelnosti revizního uzávěru na spodní výpust, ovladatelnost zanoření uzávěru
* Vystrojení revizního uzávěru chybějícími komponenty:

zaplavovací šoupátko DN 100/PN6, kontrolní manometr D100, nerez, glycerin zavodňovací ventil balastu.

Z provedené zkoušky bude vyhotoven záznam ve stavebním deníku. Požadovaná záruka na technologie je 24 měsíců.

1. Termín: 19. 5. 2025, nejpozději do 23.6.2025
2. Návrh SOD, ceník potáp. prací:

VD Fláje\_zkouška plovatelnosti revizního uzávěru a vystrojení\_návrh SoD.docx

Příloha č. 1 Ceník potápěčských prací .xlsx

Děkuji Vám

S pozdravem

TDS, odbor inženýringu, oblast střed Povodí Ohře, státní podnik

Novosedlická 758, 415 01 Teplice tel. : mobil: e-mail :

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře, státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné formě včetně podpisu oprávněné osoby.

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy. Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem SOPHOS.