DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Hotel Květnice –2. etapa

(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

- Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo:	 Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice

Zastoupený: xxx, na základě plné moci

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632

IČO: 485 29 303

DIČ: CZ48529303

Bankovní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372571103/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxx, jednatel

Tel.: xxx

E-mail: xxx

xxx, na základě plné moci

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx, jednatel

Tel.: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

- ROZSAH DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0522/24/SML ze dne 15. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. 24 Změna smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.

  - Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy a čl. 5. Cena za zhotovení stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny.

  - Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.7 a 2.8 tohoto znění:

„2.7	Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 v hodnotě 2.215.266,66 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 v hodnotě 835.793,77 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

2.8	Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 v hodnotě 139.501,84 Kč bez DPH, č. 2 v hodnotě 1.421.696,99 Kč bez DPH, č. 4 v hodnotě 176.207,81 Kč bez DPH, č. 5 v hodnotě 88.227,92 Kč bez DPH, č. 6 v hodnotě 40.460,50 Kč bez DPH, č. 7 v hodnotě 27.268,26 Kč bez DPH, č. 8 v hodnotě 56.200,47 Kč bez DPH a č. 9 v hodnotě 6.500,00 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 19.158,00 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.“

  - Čl. 5. Cena za zhotovení stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny – text odst. 1.1 se nahrazuje tímto zněním:

„5.1.1	Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále také „Cena za zhotovení Stavby“ či „sjednaná cena“) je sjednána ve výši:

5.1.1.1	Cena	 			47.093.821,68 Kč bez DPH

5.1.1.2	Cena slovy 	čtyřicet sedm devadesát tři tisíc osm set dvacet jedna korun českých bez DPH“

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 3 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 5 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 6 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 7 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 8 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 9 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 11/2025 dne 14. 5. 2025.

| V Tišnově dne 14. 5. 2025 | V Tišnově dne 14. 5. 2025 |
| --- | --- |
| xxx za Objednatele | xxx za Zhotovitele |