Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 9

„Rozvoj ESB Backend a DIS 2024“

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2

IČO:			00551023

bank. spojení:		neveřejný údaj

č. účtu:			neveřejný údaj

zastoupena:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

jednající: 	Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem:		Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO:			270 74 358

DIČ:			CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8525

bank. spojení:		neveřejný údaj

č. účtu:			neveřejný údaj

zastoupena:		Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 9 „Rozvoj ESB Backend a DIS 2024“, uzavřené dne 27. 5. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

Čl. I.

- Dne 2. 1. 2023 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou – Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda na poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk – 2022+ (dále jen „Rámcová dohoda“). Na základě a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byla dne 27. 5. 2024 uzavřena mezi Poskytovatelem a ČSSZ Dílčí smlouva č. 9 „Rozvoj ESB Backend a DIS 2024“, (dále jen „Dílčí smlouva č. 9“), jejímž předmětem je rozvoj ESB Backend blíže specifikovaný v Dílčí smlouvě č. 9.

- Smluvní vztahy uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1 byly uzavřeny ze strany ČSSZ 
pro účely podpory a rozvoje informačního systému, jehož součástí je Integrovaný informační systém ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva 
a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.

- Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nezbytnosti změny termínů ukončení etap plnění harmonogramu sjednaných v příloze č. 1 Dílčí smlouvy č. 9, která nastala v důsledku nepřipravenosti třetích stran (exekutorských úřadů a zaměstnavatelů – plátců mezd) na elektronickou výměnu dat. Bez součinnosti exekutorských úřadů, respektive připravenosti Exekutorské komory, není možné řešení na straně ČSSZ implementovat.. Požadované Služby budou nově provedeny ve 4 etapách. Změna Harmonogramu plnění dle Dodatku č. 1 nemá dopad na celkovou cenu Dílčí smlouvy č. 9.

- Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 3 tohoto článku Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. 9 způsobem uvedeným v čl. II Dodatku č. 1.

- Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. 9 na základě Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. 9, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí smlouvy č. 9 a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. 9.

Čl. II.

- Smluvní strany se dohodly, že se mění znění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 9 a nové znění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 9 tvoří přílohu Dodatku č. 1.

- Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 9 zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena.

Čl. III.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Za Objednatele: | Za Poskytovatele: |
| --- | --- |
| ......................................................................... Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Milan Lonský ředitel odboru správy aplikací ICT | ......................................................................... Asseco Central Europe, a.s. Mgr. Jiří Winkler prokurista |

Příloha Smlouvy č. 1 – Specifikace Služeb

- Specifikace Služeb

Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli služby rozvoje v souladu s čl. 3. odst. 3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové dohody, v souladu s čl. 7. Rámcové dohody a s čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění dle této Smlouvy je rozvoj těchto aplikačních programových vybavení:

Etapa 1:

- ESB Backend – Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb.

Etapa 2:

- APV pro příjem e-podání (subsystém DIS),

- APV pro zpracování e-podání (subsystém DIS),

- ESB Backend – Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb.

Etapa 3:

- APV pro příjem e-podání (subsystém DIS),

- APV pro zpracování e-podání (subsystém DIS),

- ESB Backend – Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb.

Etapa 4:

- APV pro příjem e-podání (subsystém DIS),

- APV pro zpracování e-podání (subsystém DIS),

- ESB Backend – Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb.

Požadované úpravy budou provedeny ve 4 etapách:

Etapa 1 – ČSSZ – Jednotná digitální brána – udržitelnost 2024+ (akce 013V231009018)

ZDOL – nový způsob založení spisu nad doručeným dokumentem, předávání údajů o žadateli ZDOL do ESS, Implementace číselníků typů dokumentů z ATV a konverze dokumentů pro ZDOL získávaných z ATV do formátu PDF

- Požadavek na integraci ESB Backend a ATV/DMS zajišťující získání rozhodnutí o výsledku zpracování žádosti z ATV/DMS.

- Implementace nového seznamu stavů, předaného Poskytovateli ze strany Objednatele, a dále také nastavení mapování stavů na byznys logiku pro stahování dokumentů z ATV/DMS. Z DMS se musí stahovat pouze specifický dokument "Finální tisk I. části", ostatní dokumenty budou z ATV.

- Rozšíření stávajícího řešení:

  - Implementace nového rozhraní vůči ZDD na základě změn na straně ZDD

  - Implementace automatu pro předávání chybových stavů při zápisu do ZDD e-mailem

  - Eliminace duplicitních stavů a originálů žádostí z EDZ předávaných na ePortál (PRIJATO_1)

  - Oprava žádostí s duplicitními EČD (evidenční číslo dokumentu) tak, aby měly unikátní EČD.

  - Změna předávání identifikátoru DMS na ESS – rozšíření XSD schémat

  - Rozšíření rozhraní VPO/ZDOL vůči IKR tak, aby ESS mohla předat na ePortál binární dokument.

Pro založení dokumentu žádosti ZDOL v ESS je požadováno předávat nejen metadata JEČ a ID DMS, ale i údaje o žadateli:

- jmeno

- prijmeni

- titul

- datum_narozeni

- trvala_adresa nebo kontaktni_adresa

- id_datove_schranky

Vyřešení problému, kdy systém ZDD vygeneruje rozhodnutí k žádosti o důchod ve formátu TIF, který není pro klienta příliš komfortní, a to následujícím způsobem - po změně zpracování ESB Backend před odesláním na ePortál identifikuje dle číselníku ZDD typ souboru a zkonvertuje jej pomocí modulu DFC do PDF formátu, který je pro klienta bez problémů čitelný.

Úprava ESB Backend pro OLA na základě požadavků z praxe

- Ignorování duplicity při zápisu do DMS - Při prvním volání dostane ESB Backend timeout, při druhém pokusu o zápis ale DMS reportuje duplicitu, protože předchozí zápis již proběhl úspěšně.

- Rozvolnění XSD schémat podání VPO o povolení oddělovače řádků.

- Rozšíření WF ESS pro OSSZ a ÚSSZ.

- Rozšíření WF ESS pro definici dokumentu a spisu.

- Rozšíření WF ESS pro výměnu dávek (úprava stávající konfigurace).

Etapa 2 – ČSSZ – DPP – úpravy IIS ČSSZ (akce 013V231009050)

Nové e-Podání pro zaměstnavatele Výkaz DPP (dohoda o provedení práce)

- Samostatně bude vykazována každá DPP u téhož zaměstnavatele, včetně uvedení data nástupu a data skončení (nebude-li datum skončení uvedeno, zaměstnání na DPP stále trvá).

- Podání bude umožňovat i opravu a storno.

- Podání bude předáno k evidenci v systémech KE / VZT, se kterou bude DIS následně pracovat.

- Podání bude implementováno standardním způsobem, bude podporován příjem přes všechny tři kanály. Poskytovatel připraví informace pro vývojáře mzdových systémů, konkrétně popisy datových vět a XSD šablony.

Etapa 3 – ČSSZ – Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend 2024+ (akce 013V231009007)

Nové e-Podání Potvrzení o počtu směn v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku (PSZZ)

Datová věta bude vycházet z existujícího interaktivního formuláře, který je prozatím doručován v PDF formátu. Vlastnosti atributů datové věty (typ, délka, povinnost) musí odpovídat datové větě ELDP.

V datové větě bude číselník obsahující:

- zdravotnického záchranáře

- člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Uživatelské rozhraní pro změnu parametrů notifikací pro ePodání (RŽP, OSVČ, čeká na doplnění autorizační informace apod.) v nové notifikační databázi

Vytvoření uživatelského rozhraní, které na základě odpovídající role AAA umožní pracovníkům ČSSZ definovat, komu budou pro jednotlivé typy podání zasílány e-mailové notifikace o e-Podáních čekajících na manuální zpracování v Kukátku DIS. Jde např. o doplnění DS, vyřízení přiložené jednorázové plné moci pro OSVČ apod.

Organizační změny – vznik Institutu LPS

Dokončení úprav ESB Backend pro institut LPS po založení nové instance ESS, která bude mít vlastní DS. Konfigurace manuální i automatické větve zpracování.

PVPOJ – zpřesnění logických testů pojistného za zaměstnance pro sazbu 7,1 %

Zpřesnění logické kontroly na příjem podání PVPOJ:

- s novou sazbou 7,1 % úhrnu vyměřovacích základů

- zajištění, aby v části H nebylo možné vyplnit nulové vyměřovací základy.

Úprava textu u zobrazení JRF v DIS-kukátku pro verzi 3.3

Změna spočívá v úpravě zobrazovaného formuláře v DIS kukátku tak, aby zobrazení údajů odpovídalo informacím přenášených v datové větě.

Podrobné monitorování komunikace mezi IKR, EDZ a ESS pro zpracování ZDOL

Podrobné monitorování a vyhodnocení předávání zpráv mezi systémy IKR (ePortál), EDZ (systém zpracování žádostí o důchod) a ESS (došetřování a vypravování rozhodnutí) o průběhu zpracování ZDOL prostřednictvím ESB Backend. Monitoring zajistí dohled nad plynulostí zpracování včetně automatického upozorňování na vzniklé problémy. Ke sledování budou využity zprávy ze systému SCOM.

Etapa 4 – ČSSZ – Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend 2024+ (akce 013V231009007)

Povinná elektronická výměna dat mezi exekutory a plátci mezd

ČSSZ požaduje, aby docházelo k automatizovanému zpracování formuláře zaslaného exekutorem s požadavkem na sdělení jiných údajů potřebných k vedení exekuce, dále na automatizovanému doplnění exekutorem požadovaných údajů do formuláře a zpětné odeslání vyplněného formuláře datovým souborem příslušnému exekutorovi. Dále bude zajištěna možnost odeslání informace o pořadí vymáhané pohledávky po vytěžení v APV EXK datovým souborem příslušnému exekutorovi. Jedná se o novelizaci ustanovení § 34 odst. 4 a § 49 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, účinnou od 1. 1. 2024, která nově definuje zákonnou povinnost ČSSZ komunikovat s jednotlivými exekutory elektronicky, a to pomocí tzv. datového souboru, jehož náležitosti (formát a struktura) jsou dány Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti - „Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost, odpověď na žádost o součinnost, informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce - plátce mzdy nebo jiného příjmu“.

Akceptační kritéria pro jednotlivé fáze Etapy 1

Fáze 1:

Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2:

Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD. Plně funkční upravená verze Subsystémů ESB Backend je nainstalovaná do produkčního prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky na CD.

Fáze 3:

Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze Subsystémů ESB Backend je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro jednotlivé fáze Etapy 2, 3 a 4

Fáze 1:

Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2:

Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD. Plně funkční upravená verze Subsystémů ESB Backend a DIS je nainstalovaná do produkčního prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky na CD.

Fáze 3:

Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze Subsystémů ESB Backend a DIS je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

- Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

- sazby za ČD pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č.  5 Rámcové dohody;

stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude Poskytovatel provádět za účelem plnění Smlouvy (poskytování Služeb).

Pracnost dílčího plnění – Etapa 1

| Role | ČD | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. Projektový manažer | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 8. Specialista pro bezpečnost IS | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 9. Analytik pro integrační řešení | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 12. Manažer servisní podpory | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 13. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 14. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Celkem | neveřejný údaj | neveřejný údaj |

Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 1 činí 3 169 008 Kč bez DPH, tj. 3 834 499,68 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění – Etapa 2

| Role | ČD | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. Projektový manažer | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 8. Specialista pro bezpečnost IS | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 9. Analytik pro integrační řešení | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 12. Manažer servisní podpory | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 13. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 14. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Celkem | neveřejný údaj | neveřejný údaj |

Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 2 činí 1 999 746 Kč bez DPH, tj. 2 419 692,66 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění – Etapa 3

| Role | ČD | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. Projektový manažer | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 8. Specialista pro bezpečnost IS | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 9. Analytik pro integrační řešení | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 12. Manažer servisní podpory | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 13. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 14. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Celkem | neveřejný údaj | neveřejný údaj |

Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 3 činí 2 573 698 Kč bez DPH tj. 3 114 174,58 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění – Etapa 4

| Role | ČD | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. Projektový manažer | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 8. Specialista pro bezpečnost IS | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 9. Analytik pro integrační řešení | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 12. Manažer servisní podpory | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 13. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 14. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Celkem | neveřejný údaj | neveřejný údaj |

Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 4 činí 791 426 Kč bez DPH, tj. 957 625,46 Kč vč. DPH.

- Harmonogram plnění

Harmonogram pro Etapu 1

| Fáze | Popis plnění | Termín |
| --- | --- | --- |
| Fáze 1 | Předání Návrhů řešení | T + 4 týdnů |
| Fáze 2 | Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace. Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků. | T + 5 týdnů |
| Fáze 3 | Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění. | T + 7 týdnů |
|  | Fakturační milník | T + 8 týdnů |

Harmonogram pro Etapu 2

| Fáze | Popis plnění | Termín |
| --- | --- | --- |
| Fáze 1 | Předání Návrhů řešení | T + 14 týdnů |
| Fáze 2 | Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace. Nasazení upravené verze ESB Backend a DIS do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků. | T + 15 týdnů |
| Fáze 3 | Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění. | T + 17 týdnů |
|  | Fakturační milník | T + 18 týdnů |

Harmonogram pro Etapu 3

| Fáze | Popis plnění | Termín |
| --- | --- | --- |
| Fáze 1 | Předání Návrhů řešení | T + 46 týdnů |
| Fáze 2 | Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace. Nasazení upravené verze ESB Backend a DIS do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků. | T + 47 týdnů |
| Fáze 3 | Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění. | T + 49 týdnů |
|  | Fakturační milník | T + 50 týdnů |

Harmonogram pro Etapu 4

| Fáze | Popis plnění | Termín |
| --- | --- | --- |
| Fáze 1 | Předání Návrhů řešení | T + 95 týdnů |
| Fáze 2 | Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace. Nasazení upravené verze ESB Backend a DIS do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků. | T + 96 týdnů |
| Fáze 3 | Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění. | T + 98 týdnů |
|  | Fakturační milník | T + 99 týdnů |

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy.

- Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

- Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v souladu s čl. 8 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

- Soulad se standardy ČSSZ

Služby budou poskytnuty dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je uveden v následující tabulce:

| Číslo | Název souboru | Název dokumentu | Verze |
| --- | --- | --- | --- |
|  | std_db_20200124_v0.98.pdf | Standard databází Oracle | 0.98 |
|  | std_inet_1_12.doc | Standard připojení k Internetu | 1.12 |
|  | std_pošta_1_01.pdf | Standard poštovního systému ČSSZ | 1.01 |
|  | std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf | Standard AD DNS DHCP | 2.05 |
|  | std_AVO1_11.pdf | Standard Antivirové ochrany | 1.11 |
|  | Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.10.pdf | Standard systémové konfigurace pracovní stanice | 3.10 |
|  | std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf | Standard metodiky vývoje | 1_0_21 |
|  | std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf | Standard Release managementu | 1_2_7 |
|  | std_net_2.2.zip | Standard síťové infrastruktury | 2.2 |
|  | Standard Programátorské konvence .NET - 2.0 - 4.7.2, 6, 8.pdf | Standard Programátorské konvence .NET - 2.0 - 4.7.2, 6, 8 | 1.1 |
|  | std_BizTalkDevelopment_v3.pdf | Standard pro vývoj, nasazení a provoz Microsoft BizTalk Server v prostředí ČSSZ | 3.00 |
|  | AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06.pdf | Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu | 9.06 |
|  | Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5.pdf | Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle | 0.5 |
|  | Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4.3.3.pdf | API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS | 4.3.3 |
|  | CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf | Standard provozu databáze Oracle | 1.13 |
|  | std_srv_0.6.pdf | Standard systémové konfigurace aplikačních serverů | 0.6 |
|  | std_PKI_v2.pdf | Standard pro PKI | 2.0 |
|  | Standard Komunikace SD s exter firm v1_00.doc | Standard komunikace Servicedesku s externími firmami | 1.00 |
|  | Std provoz prostředí v4.pdf | Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx | 4.00 |
|  | Std SQL Serverů v0.01.pdf | Provozní standard SQL Serverů | 0.01 |
|  | Standard požadavků na formu a obsah logů v1.10.pdf | Standard požadavků na formu a obsah logů | 1.10 |
|  | Standard pro uživatelské rozhraní klient web apl v1.10.pd | Standard pro uživatelské rozhraní klientských webových aplikací IIS ČSSZ pro interní i externí uživatele | 1.10 |
|  | Standard řízení dodavatelů v1.00.pdf | Standard řízení dodavatelů | 1.00 |
| S6.1. | Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf | Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data | 0.4 |
| S6.2. | Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf | Standard Tvorba IRI RDF zdrojů | 0.2 |
| S6.3. | Standard Využívání KE.pdf | Standard využívání kmenových evidencí | 0.4 |
| S6.4. | Standard Využívání datového katalogu.pdf | Standard využívání datového katalogu | 0.5 |
| S6.5. | Standard Číselníky ČSSZ.pdf | Standard Číselníky ČSSZ | 0.5 |