**Nabídka**

**Konfigurace systému AIS MPO ČR**

**pro realizaci požadavků**

**č. 500,536,590,592,594,595,600**

**pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR**

určeno pro

**Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky**



vypracovala společnost

**ASD Software, s.r.o.**

dokument ze dne 28. 3. 2025, verze 1.01

# Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavků
č. 500,536,590,592,594,595,600 pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR vypracovanou na základě podkladů předaných pracovníky odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR a následných upřesnění.

Jedná se o nabídku, která byla zpracována na základě informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 28. 3. 2025.

*Poznámka:*

*Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).*

*Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.*

# Konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavků č. 500,536,590,592,594,595,600 pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR

V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro realizaci požadavků č. 500,536,590,592,594,595,600 pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| ***1*** | ***Analytické práce a projektové řízení spojené s konfigurací AIS MPO ČR pro realizaci požadavků č. 500,536,590,592,594,595,600 pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR*** | **x** |
| 1.1. | Analytické práce spojené s realizací požadavků č. 500,536,590,592,594,595,600 pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR - **jsou započítány v jednotlivých požadavcích** | 0 |
| 1.2 | Podíl na řízení projektu pro požadavků č. 500,536,590,592,594,595,600 pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR | 2 |
| ***2*** | ***Provedení konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavků č. 500,536,590,592,594,595, 600 pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR dle podkladů předaných ze strany pracovníků MPO ČR*** | **X** |
| 2.1 | **Požadavek č. 500 - filtrování stavů MZ u výzvy č. 2182*** dle požadavku MPO bude vytvořen nový přehled

Doplnění: dodatečně do seznamu doplnit další dva sloupce z MZÚprava zahrnuje: * analýzu,
* realizace,
* ověření funkčnosti a instalace na testovací a provozní prostředí
 | 4 |
| 2.2 | **Požadavek č. 536 - Všechny výzvy - propsání statutárního zástupce na RM**V současné době se na RM a RM změna propisuje chybně Osoba oprávněná jednat, správně by se měl propisovat Statutární zástupce. Tento statutár je vždy zapsán ve Vlastnické struktuře, tzn. řešením by mohlo např. být přidání checkboxu, podle kterého by systém propisoval toto jedno konkrétní jméno do RM.Prosím o zaslání případného vašeho návrhu řešení a odhadu pracnostiDoplnění: * Prosím ještě o rozšíření tohoto požadavku na ostatní formuláře, všude tam kde se vyskytuje osoba oprávněná jednat a má být statutární zástupce
* jedná se o výzvy 2182 VO, 4188 EM, 4189 MEK
* bylo by možné přidat příznak Statutární zástupce na RM i do Přehledu / Seznamu jednajících osob, tak aby pokud tam je větší množství osob, bylo na první pohled jasné, kdo se propisuje na RM?
* prosím realizovat úpravu i v šablonách ZVA pro výzvy 2182, 4188 a 4189
 | 8,1 |
| 2.3 | **Požadavek č. 592 - Oprava čísla nařízení EU z 2018/1046 ze dne 18. července na 2018 nařízením 2024/2509 ze dne 23. září 2024**U výzev 4181 Budovy, 4188 EM, 4189 MEK požádám o opravu v souvislosti se změnou finančního nařízení:* v kontrolním listu 4 očí
 | 0,7 |
| 2.4 | **Požadavek č. 594 - Přidání položky velikost podniku**Do seznamu Žádosti/Projekty rozšířený potřebujeme přidat položku „Velikost podniku“ realizované na výzvě 4188Prosím ještě o rozšíření požadavku: u výzvy 4181 na dokument Podmínky, oprava v části 6.7.1. (pro nově vygenerované dokumenty) | 0,4 |
| 2.5 | **Požadavek č. 595 - Možnost přidání další MZ i v případě, že je předchozí v jiném stavu než schválená**U výzev 2186, 3186, 2283, 3282, 3283, 4188, 4189, 3284, 4284, 4282 prosím o změnu nastavení, aby byla možnost přidání další MZ i v případě, že se předchozí MZ nachází v jiném stavu než ve schválená.Tzn. aby se další zprávy daly přidávat kdykoliv. | 4,9 |
| 2.6 | **Požadavek č. 590 a 600 - Aktualizace ČP k vyloučení střetu zájmů**V souvislosti se změnou finančních nařízení EU došlo k aktualizaci Čestných prohlášení k vyloučení střetu zájmu.Prosím o aktualizaci formulářů ČP u aktivních výzev, kde se tyto formuláře používají:2182 VO,4181 Budovy,2181 Budovy,4188 EM,4189 MEK,3186 EnKoMASDoplnění: Nový formulář být implementovaný, u žádostí, a i u doložení ŽŘ, které se budou schvalovat/podávat. Tzn. dotkne se to i již založených žádostí (rozpracované) a doložení ZŘ (již založené, avšak nejsou ještě podané).V rámci požadavku budou provedeny následující úpravy:1. žádosti/ZŘ výzev 2182, 4181, 2181, 4188, 4189, 3186, které buď datum podání nemají nebo je větší než T, bude zobrazován text nového ČP.
2. žádosti/ZŘ výzev 2182, 4181, 2181, 4188, 4189, 3186, které mají datum podání menší než T, bude zobrazován text původního ČP.

T je datum nasazení na dané prostředíÚprava zahrnuje: * vytvoření nového detailu ČP,
* změnu 6 formulářů žádosti + 6 šablon žádosti
* úprava volání formuláře ČP u 6 formulářů zadávacího řízení
* testování a nasazení úprav do testovacího a produkčního prostředí
 | 13,9 |
| ***3*** | ***Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav*** | **X** |
| 3.1 | Ověření procesu a funkčnosti úprav | 1,5 |
| 3.2 | Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR do testovacího a provozního prostředí | 0,5 |
| **Pracnost jednorázových činností (čld)** | **36,0** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 1.2 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - |  | 4,00 | - | - |
| 2.2 | - | - | - | - | - | 8,10 | - | - |
| 2.3 | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - |
| 2.4 | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - |
| 2.5 | - | - | - | - | - | 4,90 | - | - |
| 2.6 |  |  |  |  |  | 13,90 |  |  |
| 3.1 | - | - | - | - | 0,45 | 1,05 | - | - |
| 3.2 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0,45** | **33,55** | **0** | **0** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000** | **7 000** | **6 200** | **6 000** | **6 800** | **6 800** | **5 100** | **6 200** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0 Kč** | **14 000 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** | **3 060 Kč** | **228 140 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **245 200 Kč** |

# Závěr

Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě
a termínech.