# NPU-450/30994/2025

# DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo NPU-450/95813/2023 ze dne 13. 11. 2023 a                                                                      Dodatku č.1 NPU-450/51992/2024 ze dne 26.7. 2024

Dodatku č.2 NPU-450/7144/2025 ze dne 25.4. 2025

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

adresa pro doručování: ÚPS v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.

IČO: 25835661 DIČ:CZ25835661

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2023 Smlouvu o dílo, dne 26. 7. 2024 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo a dne 25. 4. 2025 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem „SZ Rájec nad Svitavou – dokončení obnovy střech jižního a severního předzámčí, kočárovny a holubníku.“ (dále jen „Smlouva“)

- V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, které neměla žádná ze smluvních stran možnost zjistit jinak než v průběhu provádění díla a z nichž vyplynula potřeba změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla. Tyto práce není možné dokončit v předpokládaném termínu dokončení díla a smluvní strany se tedy dohodly, že práce budou dokončeny v termínu do 31. 7. 2025.

- Smluvní strany se za účelem zhotovení změny rozsahu (Změnových listů č. 4, a 5) dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým stanovují nový termín pro dokončení díla. Smluvní strany prohlašují, že do 30 dnů ode dne vydání změnového rozhodnutí  o poskytnutí dotace uzavřou Dodatek č. 4, kterým stanoví specifikaci a cenu rozšíření díla a skutečnou nezbytnou délku dokončení díla.

III.

Předmět dodatku – doba pro dokončení díla, předání a převzetí

- Tímto dodatkem se mění čl. 4 odstavec 4.1.3 doba dokončení díla takto:

Doba pro dokončení díla: do 31. 7. 2025

IV.

Závěrečná ustanovení

1.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

2.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.

3.	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a beze změn.

4.	Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně dne 14. 5. 2025         		                              v Kroměříži dne 15. 5. 2025

Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….

xxxxxxxxxxxxxxxx		                      		            Ing. Petr Šubík, ředitel