#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	STREAM TRAINER

Ev.č.:	FV20698

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Typový návrh a definice parametrů letounu - definice parametrů letounu - návrh vnější podoby letounu - identifikace klíčových míst konstrukce - analýza dopadů nové konstrukce draku letadla na navazující technologické a konstrukční celky - aerodynamický výpočet - výpočet zatížení letounu - návrhy provedení pevnostního průkazu konstrukce pomocí zkoušek | TL ULTRALIGHT, VUT Brno | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Návrh konstrukce draku a soustav letounu - konstrukční analýza současné konstrukce - analýza proveditelnosti změn nutných k zesílení konstrukce - konstrukční návrh - pevnostní návrh nutných zesílení konstrukce - optimalizace pevnostního návrhu zesílení dle postupu konstrukčních prací - finální pevnostní výpočet zesílení dle reálného konstrukčního návrhu | TL ULTRALIGHT, VUT Brno | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Výroba podsestav, pevnostní zkoušky - návrh a konstrukce výrobních prostředků - tvorba CAD, CAM dat pro výrobu výrobních prostředků - realizace výroby výrobních prostředků - výroba podsestav letounu určených pro pevnostní zkoušky - výroba podsestav prvního prototypu - výroba zkušebních přípravků pro realizaci pevnostních zkoušek - výpočet zatížení pro finální podobu konstrukce - kontrolní pevnostní výpočet draku - návrh realizace provedení pevnostních zkoušek - návrh zkušebních přípravků pro realizaci pevnostních zkoušek - realizace první části pevnostních zkoušek | TL ULTRALIGHT, VUT Brno | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 4 | Kompletace prototypu - optimalizace konstrukce na základě výsledků pevnostních zkoušek - finální kompletace a vybavení prototypu letounu - povrchové úpravy prvního prototypu - ověření funkčnosti soustav prototypu Dokončení realizace pevnostních zkoušek | TL ULTRALIGHT, VUT Brno | 06/2020 |