**Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Služeb**

**1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Cílem těchto Služeb je komplexní metodická, technická a administrativní podpora Objednatele při přípravě a realizaci veřejné zakázky na dodávku a implementaci řešení bezpečnostního operačního centra (Security Operations Center, dále jen „SOC“), které se bude zaměřovat na monitoring, analýzu a reakci na bezpečnostní události nejen v administrativních sítích, ale také v prostředí technologických sítí (OT – Operational Technology).

Předmětem podpory je zajištění:

* přípravy technické části zadávací dokumentace (ZD),
* návrhu vhodné formy zadávacího řízení,
* zpracování návrhu požadavků na kvalifikaci dodavatelů a případné utajení části ZD oproti NDA,
* zpracování návrhu hodnoticích kritérií,
* zodpovídání technických dotazů v průběhu řízení,
* podpory při hodnocení nabídek a výběru dodavatele a příp. podpora při uplatnění opravných prostředků dodavateli (námitky, přezkum u ÚOHS).

# 2. SPECIFIKACE ČINNOSTÍ

## 2.1. Analýza potřeb a příprava vstupů

* Workshop(y) s klíčovými stakeholdery pro sběr požadavků na SOC.
* Analýza stávající IT a bezpečnostní architektury, včetně možností zahrnutí potřeb v oblasti technologických sítí (OT).
* Definice cílového stavu a očekávaných přínosů implementace SOC.

## 2.2. Příprava technické části zadávací dokumentace a hodnotících kritérií

* Zpracování technické části ZD dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
* Zahrnuje technické požadavky, SLA, provozní model, metriky a další specifikace nezbytné pro provoz SOC.
* Stanovení vhodných kvalifikačních předpokladů, ekonomických i technických. (Základní způsobilost (§ 74), Profesní způsobilost (§ 77), Ekonomická a finanční způsobilost (§ 78), Technická kvalifikace (§ 79)).
* Návrh na vhodnou formu utajení části ZD oproti NDA.
* Návrh hodnoticích kritérií a jejich váhování.

## 2.3. Zodpovídání technických dotazů uchazečů

* Podpora při komunikaci s uchazeči ohledně technických aspektů zakázky.
* Věcná a technická součinnost při vypořádání dotazů.
* Aktualizace technické dokumentace v případě potřeby.

## 2.4. Podpora při výběru dodavatele

* Formální a věcná kontrola obdržených nabídek.
* Účast na jednání hodnoticí komise a podpora při vyhodnocení.
* Podpora Objednatele při uplatnění opravných prostředků dodavateli (námitky, přezkum u ÚOHS).

# 3. Součinnosti smluvních stran

* Poskytnutí dokumentace bezpečnostní a komunikační infrastruktury v rozsahu nutném pro zpracování technické části ZD - zajišťuje Objednatel
* Poskytnutí dalších relevantních podkladů pro přípravu technické části ZD - zajišťuje Objednatel