dodatek č. 1 SmlouvY o dílo

na zhotovení stavby na akci „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“

(projekt „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“, reg. č. CZ.06.04.02/00/22_058/0005418)

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/616/2024-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 		2024

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel

název:					Město Kroměříž

sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:					002 87 351

DIČ:					CZ 00287351

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:					8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

- ve věcech technických:	xxx

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel

# název:					JOPEK Servis, s. r. o.

adresa:					Tečovice 14, 763 02 Zlín

IČO:					01583573

DIČ:					CZ01583573

statutární orgán:	Petr Kučerka, jednatel

telefon:					xxx

e-mail:					xxx

bankovní spojení:			Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Petr Kučerka, jednatel

- ve věcech technických:		xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY

- Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/616/2024 ze dne 13. 12. 2024 na akci: „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“ (dále jen Smlouva).

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

- ZMĚNy:

  - V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

| # číslo změny | # název změny | # méněpráce # bez DPH | # vícepráce # bez DPH | # bilance # bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Vnitřní kanalizace, izolace, podlahy | # 0,00 Kč | # 136 003,20 Kč | # 136 003,20 Kč |
| # 2 | # Zařizovací předměty, vybavení soc. zařízení | # 3 500,00 Kč | # 60 890,60 Kč | # 57 390,60 Kč |
| # 3 | # Úprava vstupů, zateplení, rohož, rampa | # 4 137,80 Kč | # 71 119,54 Kč | # 66 981,74 Kč |
| # 4 | # Úpravy interiéru - přestavby příček, sokl, dveře, konvektor | # 117 580,27 Kč | # 222 214,26 Kč | # 104 633,99 Kč |
| # 5 | # Opravy omítek | # 0,00 Kč | # 124 574,56 Kč | # 124 574,56 Kč |
|  | # celkem | # - 125 218,07 Kč | # 614 802,16 Kč | # 489 584,09 Kč |

  - Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

  - Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

| # číslo změny | # název změny | # součet VCP + MPC bez DPH | # zařazení dle § 222 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Vnitřní kanalizace, izolace, podlahy | # + 136 003,20 Kč | # odst. 1 |
| # 2 | # Zařizovací předměty, vybavení soc. zařízení | # + 57 390,60 Kč | # odst. 1 |
| # 3 | # Úprava vstupů, zateplení, rohož, rampa | # + 66 981,74 Kč | # odst. 1 |
| # 4 | # Úpravy interiéru - přestavby příček, sokl, dveře, konvektor | # + 104 633,99 Kč | # odst. 1 |
| # 5 | # Opravy omítek | # + 124 574,56 Kč | # odst. 1 |
|  | # celkem | # + 489 584,09 Kč |  |

  - Cena se tímto zvyšuje o 489 584,09 Kč bez DPH.

  - Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

# Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

3 337 728,09 Kč (bez DPH)

# (slovy: tři miliony tři sta třicet sedm tisíc sedm set dvacet osm korun českých devět haléřů)

700 922,90 Kč (DPH 21 %)

(slovy: sedm set tisíc devět set dvacet dva korun českých devadesát haléřů)

4 038 650,99 Kč (včetně DPH)

# (slovy: čtyři miliony třicet osm tisíc šest set padesát korun českých devadesát devět haléřů)

- závěrečná ustanovení dodatku

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami).

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

  - Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 71. jednání, dne 30. 04. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/71/2070.

Přílohy:

| Příloha č. 1 | Změnový list č. 1 |
| --- | --- |

Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):		V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):

15.05. 2025					07.05. 2025

…………………………………………	             …………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Petr Kučerka, jednatel