Smlouva na dodávku a montáž PRODLOUŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASEDACÍM SÁLE ZASTUPITELSTVA HL. M. pRAHY

**Číslo smlouvy dodavatele:** 25Zak00293 **Číslo smlouvy objednatele:** INO/10/02/002249/2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2079 a § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

zastoupené: Ing. Davidem Lísalem, MBA, ředitelem odboru volených orgánů Magistrátu
hl. m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000

(„Objednatel“)

a

AVT Group a.s.

se sídlem: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka B, oddíl 19128

zastoupená: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva

IČO: 01691988

DIČ: CZ01691988

bankovní spojení: Komerční banka a.s., 107-4814600257/100

(„Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Objednatel realizoval veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 27 ZZVZ s názvem „Dodávka a montáž prodloužení kabelového vedení v zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy“ („**Veřejná zakázka**“).
	2. Cílem Veřejné zakázky je prodloužení kabelového vedení u hlasovacích jednotek, které se nacházejí v zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy.
	3. Dodavatel předložil dne 12. 5. 2025 Objednateli svou nabídku, kterou Objednatel vyhodnotil jako nejvhodnější ze všech posuzovaných nabídek podaných v rámci Veřejné zakázky. Objednatel se rozhodl realizovat předmět Veřejné zakázky prostřednictvím Dodavatele v souladu s touto Smlouvou, přičemž Dodavatel je ochoten se na realizaci Veřejné zakázky podílet.
	4. Dodavatel prohlašuje, že je odborníkem v daném oboru. Dodavatel je proto připraven plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a realizovat předmět Veřejné zakázky v souladu s principy „*best practice*“ dle svého nejlepšího vědomí, ve prospěch Objednatele a s ohledem na šetření nákladů Objednatele.
2. **Předmět a účel Smlouvy**
	1. Předmětem této Smlouvy je povinnost Dodavatele dodat a nainstalovat Objednateli kabelové prodloužení k hlasovacím jednotkám, které se nacházejí v zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy v budově Nové radnice. Objednatel konkrétně požaduje dodat a nainstalovat cca 120 metrů prodlužovacího kabelu (cca 1,5 m kabelu na jednu hlasovací jednotku), 320 ks krimpovacích konektorů a 160 kabelových propojek.
	2. Dodavatel bere na vědomí, že momentálně vedou do každé hlasovací jednotky dva kabely. Objednatel požaduje, aby každý tento kabel byl prodloužen o cca 75 cm s tím, že tento nový kabel bude mít z každé strany jeden krimpovací konektor a tato nová část kabelu bude spojena prostřednictvím kabelové propojky s původním kabelem připojeným momentálně k hlasovací jednotce. Objednatel dále požaduje, aby nové kabelové prodloužení (tj. vždy dva kabely u každé hlasovací jednotky) bylo spojeny černou smršťovací bužírkou tak, aby tato část (která povede ze stolku do hlasovací jednotky a bude viditelná) vytvářela dojem jediného kabelu. Předmět plnění popsaný v tomto odstavci a v odstavci 1 tohoto článku této Smlouvy je dále označen jako „**předmět plnění Veřejné zakázky**“.
	3. Dodavatel prohlašuje, že je plně srozuměn se stávajícím kabelovým a hlasovacím zařízením, které je nainstalováno v zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy. Dodavatel je povinen dodat a nainstalovat takové kabelové vedení, krimpovací konektory a kabelové propojky, které budou plně kompatibilní se stávajícím kabelovým a hlasovacím zařízením, a které zajistí plnou funkčnost hlasovacího zařízení.
	4. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku na dodávku a montáž předmětu plnění veřejné zakázky po dobu dvou (2) let od akceptace předmětu plnění Veřejné zakázky.
	5. Předmětem této Smlouvy je povinnost Objednatele řádně provedené plnění převzít a zaplatit za něj Dodavateli dohodnutou cenu.
	6. Veškerý dodaný materiál musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný a určený k prodeji na území států EU.
3. **Doba a místo poskytování plnění**
	1. Dodavatel je povinen dodat a nainstalovat předmět plnění Veřejné zakázky nejpozději **do 1 měsíce ode dne účinnosti této Smlouvy**.
	2. Dodavatel je povinen informovat písemně Objednatele o započetí instalačních prací.
	3. Plnění dle této Smlouvy bude poskytnuto v zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy, v budově Nové radnice hlavního města Prahy, na adrese: Mariánské náměstí 2, Praha 1.
	4. Nebude-li Dodavatel schopen splnit předmět plnění Veřejné zakázky v důsledku okolností ležících na straně Objednatele (zejm. proto, že v zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy budou probíhat i další akce, které nebudou uvedeny v seznamu dle čl. IV.1 Smlouvy, nebo proto, že bude v zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy probíhat takové množství akcí, které z objektivních důvodů neumožní dokončení předmětu plnění Veřejné zakázky ve smluveném termínu), prodlužuje se termín plnění Veřejné zakázky o přiměřenou dobu, případně o dobu, na které se Smluvní strany dohodly. O tomto jsou Smluvní strany povinny učinit písemný záznam.
4. **Práva a povinnosti Smluvních stran**
	1. Dodavatel bere na vědomí, že provedení předmětného prodloužení kabelového vedení nesmí nikterak narušit či ohrozit konání akcí, které se v zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy konají, zejm. pak konání samotného zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Za tímto účelem se Objednatel zavazuje předat Dodavateli seznam takových akcí, jejichž konání se má v době 1 měsíce ode dne účinnosti této Smlouvy uskutečnit v zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy.
	2. Termíny řádného zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy jsou k dispozici na adrese [www.praha.eu](http://www.praha.eu). Zastupitelstvo hl. m. Prahy obvykle zasedá do pozdních nočních hodin. V případě nutnosti může Zastupitelstvo hl. m. Prahy zasedat i následující den. Bude-li svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které by se mělo konat v době realizace Veřejné zakázky, je o tomto povinen Objednatel Dodavatele bezodkladně informovat. Budou-li již práce před zasedáním mimořádného zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze strany Dodavatele započaty, je Dodavatel povinen práce přerušit a uvést kabelové a hlasovací zařízení do stavu, které umožní řádný průběh zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.
	3. Provozní doba objektu budovy Nové radnice je od pondělí do pátku od 6:30 hod. do 18:30 hod. („**Provozní doba objektu**“). Práce je však možno provádět i mimo Provozní dobu objektu, tj. i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, a to po vzájemné dohodě Dodavatele s Objednatelem.
	4. Veškeré montážní a instalační práce musí být prováděny tak, aby byl chod budovy Nové radnice hlavního města Prahy dotčen jen v nezbytně nutném rozsahu. Dodavatel bere na vědomí, že budova Nové radnice je památkově chráněna a v době plnění předmětu Veřejné zakázky probíhají v budově různé stavební a restaurátorské práce; tomuto musí Dodavatel přizpůsobit veškeré prováděné činnosti.
	5. Objednatel předá Dodavateli protokolárně místo provádění instalace prodloužení kabelového vedení. V protokolu o předání místa provádění instalace (dále jen „**Protokol o předání**“) V protokolu o předání Objednatel uvede případné technické problémy kabelového a hlasovacího zařízení, které jsou Objednateli známy, a které by mohly mít přímou souvislost s prodloužením kabelového vedení. Na výslovnou žádost Dodavatele Objednatel předvede funkčnost hlasovacího zařízení. O této zkoušce musí být v Protokolu o předání učiněn písemný záznam.
	6. Veškeré dodané zařízení dle této Smlouvy je vlastnictvím Objednatele až ode dne řádné akceptace předmětu plnění Veřejné zakázky.
	7. Nebezpečí škod na veškerém dodaném zařízení dle této Smlouvy přechází na Objednatele až ode dne řádné akceptace předmětu plnění Veřejné zakázky.
	8. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré plnění dle této Smlouvy v souladu s náležitou odbornou péčí, kterou lze od něj jako od profesionála v daném oboru očekávat a v souladu se svou nabídkou podanou v rámci Veřejné zakázky.
	9. Dodavatel je povinen postupovat tak, aby byly v nejvyšší možné míře chráněny oprávněné zájmy Objednatele.
	10. Vznikne-li při provádění předmětu plnění Veřejné zakázky jakýkoli nepořádek nebo nečistoty, je Dodavatel povinen tento nepořádek nebo nečistoty bez zbytečného odkladu uklidit. Dodavatel je zároveň povinen postupovat při provádění prací vždy tak, aby bylo tomuto nepořádku a nečistotám v nejvyšší možné míře předejito.
	11. Pracovníci Dodavatele jsou oprávněni vstupovat jen do Objednatelem vymezených nebo do všeobecně přístupných prostor budovy Nové radnice hlavního města Prahy.
	12. Vozidla Dodavatele určená pro plnění dle této Smlouvy musí mít výjimku pro vjezd do příslušné zóny a musí respektovat předepsaná omezení.
	13. Dodavatel je povinen důsledně dodržovat veškeré požární a bezpečnostní předpisy, případně další předpisy, na které bude ze strany Objednatele upozorněn a dbát na to, aby nevznikaly žádné škody na zdraví osob a majetku Objednatele nebo třetích stran. O těchto opatřeních je Dodavatel povinen poučit veškeré osoby, které se budou podílet na realizaci plnění dle této Smlouvy.
	14. Dodavatel je zejména povinen vymezit manipulační prostor a zabezpečit montážní pracoviště tak, aby se předešlo vzniku škod.
	15. Dodavatel je povinen koordinovat prováděné práce v nezbytném rozsahu s pověřenou osobou Objednatele.
	16. Dodavatel je povinen upozornit písemně Objednatele bez zbytečného odkladu na vady jím předaných dokumentů nebo pokynů. Nebude-li Objednatel takto upozorněn, odpovídá Dodavatel za vady a škody vzniklé v důsledku užití těchto dokumentů nebo pokynů.
	17. Využije-li Dodavatel k provedení jakéhokoliv plnění dle této Smlouvy plnění třetí osoby (např. poddodavatele), odpovídá za plnění povinností této osoby tak, jako by plnění prováděl sám. Dodavatel se zavazuje dodržovat platební povinnosti vůči svým poddodavatelům.
	18. Dodavatel je povinen zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Dodavatel i u svých poddodavatelů. Dodavatel je zejména povinen dodržovat stanovené povinnosti týkající se odměňování zaměstnanců, délky pracovní doby, délky odpočinku apod.
	19. Dodavatel je povinen sjednat a dodržovat se svými případnými poddodavateli smluvní podmínky srovnatelné s podmínkami smluvenými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na Veřejnou zakázku.
	20. Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do 21 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.
	21. Objednatel umožní Dodavateli v nezbytném rozsahu čerpání elektrické energie a vody z vlastní sítě.
	22. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost k provedení předmětu plnění Veřejné zakázky (např. poskytnout doklady, které jsou k provedení plnění potřebné a které má Objednatel k dispozici).
	23. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat průběh veškerého plnění dle této Smlouvy a vyžádat si od Dodavatele všechny dokumenty a informace podstatné pro příslušné plnění. Toto právo uplatní Objednatel především prostřednictvím pověřené osoby ve věcech technických.
	24. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit z provozních důvodů provádění prací. Objednatel si dále vyhrazuje právo přerušit provádění prací, nebude-li takový příkaz vydán Dodavatelem, a bude-li ohroženo zdraví osob nebo bude-li hrozit vznik škody. O přerušení provádění prací vyhotoví Objednatel písemný zápis.
	25. Dodavatel je povinen předat Objednateli seznam osob (včetně případných pracovníků poddodavatele), které se budou podílet na plnění předmětu Veřejné zakázky, a které budou za tímto účelem vstupovat do budovy Nové radnice.
	26. Budou-li práce prováděny Dodavatelem na etapy (zejm. proto, že v zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy bude dohodnuto konání akcí, které zabrání tomu, aby splnil Dodavatel předmět plnění Veřejné zakázky naráz), bude po ukončení každé dílčí fáze, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, sepsán písemný zápis o plnění dílčí části Veřejné zakázky (dále jen „**Zápis o plnění dílčí části Veřejné zakázky**“). V tomto Zápise o plnění dílčí části Veřejné zakázky bude zejm. uvedeno, na kolika hlasovacích jednotkách bylo již kabelové prodloužení provedeno a dále, je-li hlasovací zařízení po této dílčí výměně schopné plného (bezvadného) provozu. Podpisem Zápisu o plnění dílčí části Veřejné zakázky nedochází k akceptaci ani části předmětu plnění Veřejné zakázky.
5. **Akceptace provedeného předmětu plnění Veřejné zakázky**
	1. Dodavatel je povinen písemně vyzvat Objednatele bez zbytečného odkladu po ukončení předmětu plnění Veřejné zakázky k akceptaci předmětu plnění Veřejné zakázky.
	2. Objednatel je povinen předmět Veřejné zakázky převzít za předpokladu, že:
		1. Dodavatel dodá součásti a komponenty pro účely plnění předmětu Veřejné zakázky v souladu s touto Smlouvou, přičemž tyto součásti a komponenty nebudou vykazovat žádné vady;
		2. Dodavatel Objednateli prokáže po provedené instalaci prodloužení kabelového vedení dle této Smlouvy plnou funkčnost hlasovacích jednotek (ledaže by hlasovací jednotky vykazovaly vady/omezenou funkčnost uvedenou v Protokolu o předání, příp. v Zápisu o plnění dílčí části Veřejné zakázky, která nikterak nesouvisí s instalací provedenou Dodavatelem).
	3. V případě drobných vad a nedodělků je na úvaze Objednatele, zda předmět Veřejné zakázky akceptuje s těmito drobnými vadami a nedodělky.
	4. Akceptace předmětu plnění Veřejné zakázky bude stvrzena oboustranným podpisem akceptačního protokolu (dále jen „**Akceptační protokol**“). Dnem podpisu Akceptačního protokolu se předmět plnění Veřejné zakázky považuje za provedený.
	5. Akceptační protokol bude (vedle obecných náležitostí) obsahovat zejména:
		1. popis předmětu plnění Veřejné zakázky, zejm. počet jednotlivých nainstalovaných komponent (tj. počet krimpovacích konektorů, počet kabelových spojek, počet použitých metrů prodlužovacího kabelu);
		2. případné výhrady Objednatele (např. identifikaci zjištěných vad a nedodělků);
		3. lhůtu k odstranění případných zjištěných vad a nedodělků.
	6. Odmítne-li Objednatel jakékoliv plnění dle této Smlouvy převzít, bude o tomto sepsán oběma Smluvními stranami zápis, v němž budou, vedle obecných náležitostí, uvedeny zejména výhrady Objednatele, které brání převzetí příslušného plnění. Zápis může obsahovat i další náležitosti, zejm. návrh dalšího postupu ve věci.
	7. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele při předání plnění dle této Smlouvy na veškeré vady, o kterých ví nebo o kterých by měl při vynaložení odborné péče vědět.
6. **Cena plnění**
	1. Cena za plnění dle této Smlouvy je sjednána v souladu s nabídkovou cenou, kterou Dodavatel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
	2. Cena za předmět plnění Veřejné zakázky dle čl. II této Smlouvy činí 216.000,- Kč (slovy: dvě stě šestnáct tisíc korun českých) bez DPH, tj. 261.360,- Kč vč. DPH – dále jen „**Cena plnění**“.
	3. Dodavatel výslovně prohlašuje, že v Ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které Dodavateli v souvislosti s plněním předmětu Veřejné zakázky vzniknou, zejména doprava materiálu i pracovníků, případná cla a další náklady s celním řízením spojené, případné atesty materiálů, nezbytné zkoušky, měření a revize apod.
	4. Dodavatel je povinen vystavit fakturu za provedení předmětu plnění Veřejné zakázky nejpozději do deseti (10) dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu.
	5. Dodávky či práce, které nejsou předmětem plnění Veřejné zakázky dle této Smlouvy a které budou Dodavatelem provedeny bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nebudou Dodavateli uhrazeny. Dodavatel se zavazuje na výzvu Objednatele takové nepožadované plnění odstranit.
7. **Platební podmínky**
	1. Faktura bude zaslána Objednateli na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Fakturu je možno zaslat/doručit v listinné podobě na podatelnu hl. m. Prahy, elektronicky do datové schránky nebo na e-mail posta@praha.eu se zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních.
	2. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele. Splatnost daňového dokladu bude minimálně dvacet jedna (21) dní ode dne jejího doručení Objednateli.
	3. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**Zákon o DPH**“) a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména tyto údaje:
		1. označení Dodavatele, obchodní firmu, sídlo, IČO, DIČ;
		2. číslo Smlouvy;
		3. název Veřejné zakázky;
		4. předmět plnění;
		5. číslo faktury;
		6. fakturovanou částku;
		7. datum uskutečnění zdanitelného plnění;
		8. číslo bankovního účtu Dodavatele, které musí být shodné s číslem bankovního účtu Dodavatele uvedeným v této Smlouvě, nebo musí být písemně oznámeno Objednateli nejpozději s doručením faktury. V případě tuzemského Dodavatele musí jít současně o číslo bankovního účtu zveřejněné správcem daně dle Zákona o DPH;
		9. razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující formální a věcnou správnost faktury.
	4. Přílohou faktury musí být podepsaný Akceptační protokol.
	5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě nebo bude obsahovat náležitosti chybné, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené faktury.
	6. Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně, nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, o tomto písemně informovat Objednatele. Je-li Dodavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem před uhrazením faktury vystavené Dodavatelem nebo v případě jakýchkoli pochybností, zda je Dodavatel nespolehlivým plátcem dle Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část finančního plnění podle faktury odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanovením § 109a Zákona o DPH. O tuto část je Objednatel oprávněn snížit celkové finanční plnění podle faktury.
8. **Pověřené osoby**
	1. Pověřenou osobou Dodavatele ve věcech technických je \*\*\*\*\*, e-mail \*\*\*\*\*, telefon \*\*\*\*\*.
	2. Pověřená osoba Dodavatele ve věcech technických provádí zejména následující činnosti:
		1. koordinuje provádění prací při plnění předmětu Veřejné zakázky s pověřenou osobou Objednatele ve věcech technických;
		2. přebírá místo realizace Veřejné zakázky, podepisuje Protokol o předání, předává předmět plnění Veřejné zakázky, podepisuje Zápis o plnění dílčí části Veřejné zakázky, podepisuje Akceptační protokol;
		3. přijímá od Objednatele notifikace o existujících vadách, dojednává s Objednatelem opravy vzniklých vad.
	3. Pověřenou osobou Objednatele ve věcech technických je \*\*\*\*\*, e-mail \*\*\*\*\*, telefon \*\*\*\*\*.
	4. Pověřená osoba Objednatele ve věcech technických provádí zejména následující činnosti:
		1. koordinuje provádění prací při plnění předmětu Veřejné zakázky s pověřenou osobou Dodavatele ve věcech technických;
		2. sleduje, zda je plnění prováděno v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy a technickými normami;
		3. upozorňuje Dodavatele na to, že plnění není prováděno dle předchozího článku (tj. článku 4.2 Smlouvy), vytýká zjištěné vady;
		4. předává místo realizace Veřejné zakázky, podepisuje Protokol o předání, přebírá předmět plnění Veřejné zakázky, podepisuje Zápis o plnění dílčí části Veřejné zakázky, podepisuje Akceptační protokol;
		5. vydává příkaz k přerušení prací Dodavatele.
	5. Pověřenými osobami ve věcech smluvních jsou:
		1. za Dodavatele: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*, telefon \*\*\*\*\*.
		2. za Objednatele: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*, telefon \*\*\*\*\*.
	6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené pověřené osoby nebo stanovit po dobu nepřítomnosti pověřené osoby jinou pověřenou osobu. Změna pověřených osob je účinná ode dne doručení písemného oznámení o tomto druhé Smluvní straně a nepovažuje se za změnu této Smlouvy.
9. **Záruka a odpovědnost za vady**
	1. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré plnění dle této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou a v souladu s právními předpisy. Dodavatel je zejména povinen provést prodloužení kabelového vedení bez faktických, právních i funkčních vad tak, aby mohl Objednatel hlasovací zařízení, které bude ke kabelovému prodloužení připojeno, užívat bez jakýchkoli technických obtíží.
	2. Objednatel výslovně požaduje, aby Dodavatel poskytl Objednateli dvouletou záruku za jakost na dodávku a montáž veškerých komponentů použitých pro účely plnění předmětu Veřejné zakázky.
	3. Záruční doba začne běžet ode dne podpisu Akceptačního protokolu.
	4. Dodavatel se zavazuje, že po dobu trvání záruky, budou veškeré komponenty použité pro účely plnění předmětu Veřejné zakázky plně způsobilé k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy či k účelu obvyklému a že si zachovají smluvené nebo obvyklé vlastnosti.
	5. Objednatel je povinen vytknout Dodavateli veškeré vady písemně. Dodavatel je povinen potvrdit přijetí oznámení o vadě taktéž písemně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů. Smluvní strany jsou povinny písemně dohodnout způsob a termín opravy vzniklé vady. Nebudou-li Smluvní strany schopné dohodnout termín a způsob opravy vady nejpozději do čtyř (4) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o vadě, je Dodavatel povinen tuto vadu opravit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne zaslání oznámení o vadě. Oznámí-li Dodavatel, že vadu v této lhůtě neopraví, nebo bude-li z dalších okolností zřejmé, že Dodavatel vadu v této lhůtě neopraví, je Objednatel oprávněn pověřit opravou vady třetí osobu. Náklady na činnost třetí osoby jsou škodou, která Objednateli v této souvislosti vznikla. Dodavatel bere v této souvislosti na vědomí, že Objednatel musí vždy zajistit především hladký průběh zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, pro jehož konání je plná funkčnost hlasovacího zařízení naprosto zásadní.
	6. Vada je vytknuta včas, je-li její existence oznámena Dodavateli nejpozději do uplynutí záruční doby.
	7. Bude-li po dobu záruční doby nutné některou komponentu použitou při prodloužení kabelového vedení vyměnit za novou a nebude-li již možné v této době z objektivních důvodů tuto komponentu obstarat (zejm. z důvodu technologického vývoje), zavazuje se Dodavatel dodat komponentu vyšší kvality (technologicky vyspělejší). Tato nová komponenta však musí být plně kompatibilní s dalšími částmi použitými pro prodloužení kabelového vedení, resp. s hlasovacím zařízením.
	8. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu nebo neodborného užívání ze strany Objednatele a zásahem třetích osob.
10. **Smluvní pokuty**
	1. Nebude-li proveden předmět plnění Veřejné zakázky ve stanovené lhůtě, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení s tímto plněním.
	2. Nesplní-li Dodavatel povinnost odstranit vadu plnění ve smluvené, nebo stanovené lhůtě, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: tisíc pět set korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
	3. Každá smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení faktury, kterou bude smluvní pokuta vyúčtována.
	4. Objednatel je oprávněn vzniklou smluvní pokutu jednostranně započítat oproti jakékoli (byť nesplatné) pohledávce Dodavatele. O tomto je povinen Dodavatele písemně informovat.
	5. Dodavatel prohlašuje, že veškeré smluvní pokuty uvedené v této Smlouvě považuje za přiměřené významu povinností, k jejichž zajištění byly tyto smluvní pokuty dohodnuty.
	6. Výše uvedenými ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany domáhat se práva na náhradu škody v plném rozsahu.
11. **Náhrada újmy**
	1. Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit druhé Smluvní straně újmu způsobenou porušením této Smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou. Případná újma bude nahrazena v penězích, ledaže se Smluvní strany dohodnou výslovně jinak.
	2. Obě Smluvní strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k zabránění vzniku újmy a k minimalizaci případně vzniklé újmy.
	3. Dodavatel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící či vzniklé újmě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu zmírnění, má Objednatel proti Dodavateli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli vznikla.
	4. Dodavatel nahradí Objednateli prokazatelnou újmu případně vzniklou v důsledku činnosti Dodavatele, a to vše včetně regresní náhrady případných přiznaných nároků třetích osob vůči Objednateli. To neplatí, došlo-li k daným důsledkům výhradně činností Objednatele nebo osob Objednatelem pověřených, případně jiných dodavatelů Objednatele.
	5. Žádná ze Smluvních stran není povinna k náhradě případné újmy, která vznikne druhé Smluvní straně v souvislosti s plněním této Smlouvy, pokud tato bude způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Je-li některé ze Smluvních stran zabráněno plnit své povinnosti z důvodu existence okolnosti vylučující odpovědnost, je tato Smluvní strana povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně tuto skutečnost.
	6. Za okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních nebo hospodářských poměrů povinné Smluvní strany, a dále překážky plnění, které byla příslušná Smluvní strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy povinná Smluvní strana již byla v prodlení.
12. **Odstoupení od Smlouvy**
	1. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana od Smlouvy odstoupit.
	2. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
		1. prodlení s provedením předmětu plnění Veřejné zakázky delší než deset (10) dnů;
		2. neodstranění vady ani v dodatečné lhůtě jednoho (1) týdne určené písemně Objednatelem.
	3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, zjistí-li, že dochází k prodlení či hrozí prodlení s plněním předmětu Veřejné zakázky z důvodů ležících mimo Objednatele a neučiní-li Dodavatel potřebná opatření ve lhůtě stanovené mu písemně Objednatelem.
	4. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že bude nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak dva (2) měsíce, nebo bude-li Objednatel přes písemnou výzvu Dodavatele v prodlení s uhrazením faktury déle než dvacet (20) dnů, nebo v případě podstatného porušení povinností Objednatele, které nebude napraveno ani v přiměřené dodatečné lhůtě na základě písemné výzvy Dodavatele doručené Objednateli.
	5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v těchto případech:
		1. na majetek Dodavatele byl prohlášen úpadek; nebo
		2. Dodavatel vstoupí do likvidace.
	6. Dodavatel je povinen o skutečnostech uvedených v předchozím článku XII.5 této Smlouvy Objednatele písemně informovat nejpozději do třech (3) dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastane.
	7. Obě Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě, kdy nastanou okolnosti vylučující odpovědnost, které nemohou Smluvní strany nikterak ovlivnit a které zcela a na dobu delší než třicet (30) dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnění povinností ze Smlouvy. Vznik uvedených okolností vylučujících odpovědnost je příslušná Smluvní strana povinna oznámit druhé Smluvní straně písemně, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech dozví. Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná Smluvní strana o vzniku okolností opravňujících k odstoupení od Smlouvy dozvěděla.
	8. Odstoupení od Smlouvy je nutné učinit písemně a doručit jej druhé Smluvní straně, a to buďto v listinné podobě na adresu sídla nebo do datové schránky. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně.
	9. Po odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny ke dni tohoto odstoupení sepsat protokol o stavu plnění, v němž bude zejména uveden soupis veškerých uskutečněných plnění, včetně cen jednotlivých částí plnění. Vznikne-li mezi Smluvními stranami v tomto ohledu spor, nechají Smluvní strany vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty plnění. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel.
	10. Smluvní strany se vypořádají v souladu s obsahem protokolu o stavu plnění nebo v souladu s obsahem znaleckého posudku uvedeného v předchozím odstavci této Smlouvy.
	11. Do doby určení ceny provedeného plnění dle článku XII.9 této Smlouvy je Objednatel oprávněn pozastavit platbu splatné, avšak doposud neuhrazené, Ceny plnění. Po tuto dobu není Objednatel v prodlení s úhradou Ceny plnění.
	12. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva požadovat po druhé Smluvní straně vzniklou smluvní pokutu nebo náhradu vzniklé újmy. Dojde-li k odstoupení od smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, nejsou tím dotčena ustanovení od záruce za jakost.
	13. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Dodavatele, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady a újmy, které souvisí se zajištěním náhradního plnění jinou osobou.
13. **Ustanovení o doručování**
	1. Písemnosti související s ukončením této Smlouvy (zejm. odstoupení od Smlouvy), s povinností Smluvní strany uhradit smluvní pokutu nebo náhradu újmy, je vždy nutné doručit na adresu sídla nebo do datové schránky. Ostatní písemnosti, zejm. ty, jejichž vyřizování mají na starost oprávněné osoby ve věcech technických, postačí doručit e-mailem.
14. **Změna dodavatele**
	1. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení Dodavatele jiným dodavatelem a s tímto uzavřít novou smlouvu, a to za níže uvedených podmínek.
	2. V případě, že dojde k naplnění některé z podmínek pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy nebo její části dle článku XII. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn provést změnu Dodavatele a jeho nahrazení účastníkem, který se dle výsledku hodnocení nabídek na Veřejnou zakázku umístil jako druhý v pořadí, pokud takový (nový) dodavatel souhlasí, že plnění Veřejné zakázky bude poskytovat za totožných podmínek obsažených v jeho nabídce a splní další podmínky.
	3. Pokud účastník řízení na Veřejnou zakázku, který se dle výsledku hodnocení umístil jako druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného dodavatele (Dodavatele) za podmínek shora uvedených, je Objednatel oprávněn obrátit se na účastníka řízení na Veřejnou zakázku, který se umístil jako třetí v pořadí.
15. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
	2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv, přičemž uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude Smlouva oboustranně podepsána.
	3. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
	4. Budou-li údaje, které Smluvní strany získají v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy, mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je každá Smluvní strana povinna přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s osobními údaji. Osobní údaje je každá ze Smluvních stran oprávněna zpracovávat výhradně pro účely a po dobu poskytování plnění dle této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti nahradí příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně vzniklou újmu.
	5. Veškeré změny a úpravy v průběhu trvání této Smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
	6. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran. Při ukončení Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení plnění, vyklidit místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle Smlouvy; zánikem Smlouvy nezanikají práva na úhradu vzniklých smluvních pokut a na náhradu škody.
	7. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Dodavatel musí s Objednatelem jednat v českém nebo slovenském jazyce, ledaže Dodavatel zajistí na své náklady tlumočníka.
	8. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do třiceti (30) dnů ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky, a to dle sídla Objednatele.
	9. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
	10. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem Smlouvy, a že plnění může být poskytováno způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě.
	11. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této Smlouvy třetí osobě, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, bez výslovného písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
	12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by Smlouva nemohla být řádně plněna, nebo které by způsobovaly neplatnost Smlouvy a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne dle elektronického podpisu | V Praze dne dle elektronického podpisu |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Hlavní město Praha**Ing. David Lísal, MBAředitel odboru volených orgánů MHMPelektronicky podepsáno | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**AVT Group a.s.**Ing. Petr Vlčekjediný člen představenstvaelektronicky podepsáno |