**Pracovní výkaz k faktuře**

**Objednatel:**

Statutární město Pardubice - Magistrát města Pardubic- Odbor dopravy Podklady k objednávkám

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03. Oprava zalivu MHD UMA obě** | | | | |
| Specifikace | MJ | Cena jedn. | Mn. MJ | Cena celkem |
| výšková úprava uliční vpusti | ks | 5 300,00 | 1,00 | 5 300,0 |
| Dodání nové mříže a rámu uliční vpusti | ks | 3 950,00 |  | 0,0 |
| Oprava zborcené nepropustné vpusti | ks | 13 650,00 |  | 0,0 |
| Rozebrání stávajících žulových kostek včetně očištění | m2 | 400,00 |  | 0,0 |
| Řezání spáry vozovky | bm | 247,00 | 2,50 | 617,5 |
| Odstranění stávajícího asfaltu v tl. 100 mm | m2 | 390,00 | 19,00 | 7 410,0 |
| Odstranění stávajícího betonu v tl. 100 mm | m2 | 435,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího žulové dvojlinky "10" - ručně | bm | 390,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího žulové linky "16" - ručně | bm | 420,00 |  | 0,0 |
| Nakládka a odvoz materiálu na skládku | t | 495,00 | 2,70 | 1 336,5 |
| Poplatek za skládku - asflatový povrch bez příměsí | t | 580,00 | 2,10 | 1 218,0 |
| Poplatek za skládku - beton | t | 370,00 | 0,60 | 222,0 |
| Podkladní beton C20/25 vč. dopravy | m3 | 3 400,00 | 0,35 | 1 190,0 |
| Pokládka žulové dvojlinky "10" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulové linky "16" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulových kostek + spárování betonem | m2 | 800,00 |  | 0,0 |
| Předláždění zámkové dlažby | m2 | 635,00 |  | 0,0 |
| Zhotovení živičného krytu v tl. 100 mm vč. dopravy - ručně | m2 | 1 450,00 | 1,50 | 2 175,0 |
| Proříznutí spáry | bm | 120,00 | 2,50 | 300,0 |
| Zalití spar modifikovanou zálivkou | bm | 145,00 | 2,50 | 362,5 |
| Bourání obrub nebo odvodnovacích pásků | m | 165,00 |  | 0,0 |
| Osazení žulových obrub | m | 540,00 |  | 0,0 |
| Přejezdové km do 3,5 t | km | 24,30 | 74,00 | 1 798,2 |
| Přejezdové km nad 3,5 t do 7,5 t | km | 37,50 |  | 0,0 |
| Přejezdové km nad 7,5 t | km | 47,50 | 45,00 | 2 137,5 |
| Přechodné dopravní značení vč. zajištění DIO | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| Zařízení staveniště | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inženýrská činnost (koordinační a kompletační činnost, zhotovení fotodokumentace před, během a po realizaci, zhotovení cenových nabídek, předávacích protokolů včetně tisku,...) | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **26 067,2** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  | **31 541,3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **08. Oprava zalivu MHD Dubina před stavebninami** | | | | |
| Specifikace | MJ | Cena jedn. | Mn. MJ | Cena celkem |
| výšková úprava uliční vpusti | ks | 5 300,00 |  | 0,0 |
| Dodání nové mříže a rámu uliční vpusti | ks | 3 950,00 |  | 0,0 |
| Oprava zborcené nepropustné vpusti | ks | 13 650,00 |  | 0,0 |
| Rozebrání stávajících žulových kostek včetně očištění | m2 | 400,00 |  | 0,0 |
| Řezání spáry vozovky | bm | 247,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího asfaltu v tl. 100 mm | m2 | 390,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího betonu v tl. 100 mm | m2 | 435,00 | 3,00 | 1 305,0 |
| Odstranění stávajícího žulové dvojlinky "10" - ručně | bm | 390,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího žulové linky "16" - ručně | bm | 420,00 |  | 0,0 |
| Nakládka a odvoz materiálu na skládku | t | 495,00 | 0,65 | 321,8 |
| Poplatek za skládku - asflatový povrch bez příměsí | t | 580,00 |  | 0,0 |
| Poplatek za skládku - beton | t | 370,00 | 0,65 | 240,5 |
| Podkladní beton C20/25 vč. dopravy | m3 | 3 400,00 | 0,50 | 1 700,0 |
| Pokládka žulové dvojlinky "10" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulové linky "16" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulových kostek + spárování betonem | m2 | 800,00 |  | 0,0 |
| Předláždění zámkové dlažby | m2 | 635,00 | 2,00 | 1 270,0 |
| Zhotovení živičného krytu v tl. 100 mm vč. dopravy - ručně | m2 | 1 450,00 |  | 0,0 |
| Proříznutí spáry | bm | 120,00 |  | 0,0 |
| Zalití spar modifikovanou zálivkou | bm | 145,00 |  | 0,0 |
| Bourání obrub nebo odvodnovacích pásků | m | 165,00 | 3,00 | 495,0 |
| Osazení žulových obrub | m | 540,00 | 3,00 | 1 620,0 |
| Přejezdové km do 3,5 t | km | 24,30 | 26,00 | 631,8 |
| Přejezdové km nad 3,5 t do 7,5 t | km | 37,50 |  | 0,0 |
| Přejezdové km nad 7,5 t | km | 47,50 |  | 0,0 |
| Přechodné dopravní značení vč. zajištění DIO | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení staveniště | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |
| Inženýrská činnost (koordinační a kompletační činnost, zhotovení fotodokumentace před, během a po realizaci, zhotovení cenových nabídek, předávacích protokolů včetně tisku,...) | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **9 584,1** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  | **11 596,7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **09. Oprava zalivu MHD Točna J. Potůčka u pumpy a asie** | | | | |
| Specifikace | MJ | Cena jedn. | Mn. MJ | Cena celkem |
| výšková úprava uliční vpusti | ks | 5 300,00 |  | 0,0 |
| Dodání nové mříže a rámu uliční vpusti | ks | 3 950,00 |  | 0,0 |
| Oprava zborcené nepropustné vpusti | ks | 13 650,00 |  | 0,0 |
| Rozebrání stávajících žulových kostek včetně očištění | m2 | 400,00 |  | 0,0 |
| Řezání spáry vozovky | bm | 247,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího asfaltu v tl. 100 mm | m2 | 390,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího betonu v tl. 100 mm | m2 | 435,00 | 5,00 | 2 175,0 |
| Odstranění stávajícího žulové dvojlinky "10" - ručně | bm | 390,00 | 5,00 | 1 950,0 |
| Odstranění stávajícího žulové linky "16" - ručně | bm | 420,00 |  | 0,0 |
| Nakládka a odvoz materiálu na skládku | t | 495,00 | 0,90 | 445,5 |
| Poplatek za skládku - asflatový povrch bez příměsí | t | 580,00 |  | 0,0 |
| Poplatek za skládku - beton | t | 370,00 | 0,90 | 333,0 |
| Podkladní beton C20/25 vč. dopravy | m3 | 3 400,00 | 0,75 | 2 550,0 |
| Pokládka žulové dvojlinky "10" + spárování betonem | bm | 690,00 | 5,00 | 3 450,0 |
| Pokládka žulové linky "16" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulových kostek + spárování betonem | m2 | 800,00 |  | 0,0 |
| Předláždění zámkové dlažby | m2 | 635,00 |  | 0,0 |
| Zhotovení živičného krytu v tl. 100 mm vč. dopravy - ručně | m2 | 1 450,00 |  | 0,0 |
| Proříznutí spáry | bm | 120,00 |  | 0,0 |
| Zalití spar modifikovanou zálivkou | bm | 145,00 |  | 0,0 |
| Bourání obrub nebo odvodnovacích pásků | m | 165,00 | 5,00 | 825,0 |
| Osazení žulových obrub | m | 540,00 | 5,00 | 2 700,0 |
| Přejezdové km do 3,5 t | km | 24,30 | 54,00 | 1 312,2 |
| Přejezdové km nad 3,5 t do 7,5 t | km | 37,50 |  | 0,0 |
| Přejezdové km nad 7,5 t | km | 47,50 |  | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přechodné dopravní značení vč. zajištění DIO | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| Zařízení staveniště | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |
| Inženýrská činnost (koordinační a kompletační činnost, zhotovení fotodokumentace před, během a po realizaci, zhotovení cenových nabídek, předávacích protokolů včetně tisku,...) | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **17 740,7** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  | **21 466,2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010. Oprava zalivu MHD Na Drážce směr město** | | | | |
| Specifikace | MJ | Cena jedn. | Mn. MJ | Cena celkem |
| výšková úprava uliční vpusti | ks | 5 300,00 |  | 0,0 |
| Dodání nové mříže a rámu uliční vpusti | ks | 3 950,00 |  | 0,0 |
| Oprava zborcené nepropustné vpusti | ks | 13 650,00 |  | 0,0 |
| Rozebrání stávajících žulových kostek včetně očištění | m2 | 400,00 | 4,00 | 1 600,0 |
| Řezání spáry vozovky | bm | 247,00 | 4,00 | 988,0 |
| Odstranění stávajícího asfaltu v tl. 100 mm | m2 | 390,00 | 2,20 | 858,0 |
| Odstranění stávajícího betonu v tl. 100 mm | m2 | 435,00 | 3,00 | 1 305,0 |
| Odstranění stávajícího žulové dvojlinky "10" - ručně | bm | 390,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího žulové linky "16" - ručně | bm | 420,00 | 3,00 | 1 260,0 |
| Nakládka a odvoz materiálu na skládku | t | 495,00 | 1,40 | 693,0 |
| Poplatek za skládku - asflatový povrch bez příměsí | t | 580,00 | 0,80 | 464,0 |
| Poplatek za skládku - beton | t | 370,00 | 0,60 | 222,0 |
| Podkladní beton C20/25 vč. dopravy | m3 | 3 400,00 | 0,75 | 2 550,0 |
| Pokládka žulové dvojlinky "10" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulové linky "16" + spárování betonem | bm | 690,00 | 3,00 | 2 070,0 |
| Pokládka žulových kostek + spárování betonem | m2 | 800,00 | 4,00 | 3 200,0 |
| Předláždění zámkové dlažby | m2 | 635,00 |  | 0,0 |
| Zhotovení živičného krytu v tl. 100 mm vč. dopravy - ručně | m2 | 1 450,00 | 2,20 | 3 190,0 |
| Proříznutí spáry | bm | 120,00 | 4,00 | 480,0 |
| Zalití spar modifikovanou zálivkou | bm | 145,00 | 4,00 | 580,0 |
| Bourání obrub nebo odvodnovacích pásků | m | 165,00 |  | 0,0 |
| Osazení žulových obrub | m | 540,00 |  | 0,0 |
| Přejezdové km do 3,5 t | km | 24,30 | 37,00 | 899,1 |
| Přejezdové km nad 3,5 t do 7,5 t | km | 37,50 |  | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přejezdové km nad 7,5 t | km | 47,50 | 47,00 | 2 232,5 |
| Přechodné dopravní značení vč. zajištění DIO | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| Zařízení staveniště | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |
| Inženýrská činnost (koordinační a kompletační činnost, zhotovení fotodokumentace před, během a po realizaci, zhotovení cenových nabídek, předávacích protokolů včetně tisku,...) | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **24 591,6** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  | **29 755,8** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oprava výtluku Rosický most a doplnění roštu odtokových žlabů 17. Listopadu** | | | | |
| Specifikace | MJ | Cena jedn. | Mn. MJ | Cena celkem |
| výšková úprava uliční vpusti | ks | 5 300,00 |  | 0,0 |
| Dodání nové mříže a rámu uliční vpusti | ks | 3 950,00 |  | 0,0 |
| Oprava zborcené nepropustné vpusti | ks | 13 650,00 |  | 0,0 |
| Rozebrání stávajících žulových kostek včetně očištění | m2 | 400,00 |  | 0,0 |
| Řezání spáry vozovky | bm | 247,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího asfaltu v tl. 100 mm | m2 | 390,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího betonu v tl. 100 mm | m2 | 435,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího žulové dvojlinky "10" - ručně | bm | 390,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího žulové linky "16" - ručně | bm | 420,00 |  | 0,0 |
| Nakládka a odvoz materiálu na skládku | t | 495,00 |  | 0,0 |
| Poplatek za skládku - asflatový povrch bez příměsí | t | 580,00 |  | 0,0 |
| Poplatek za skládku - beton | t | 370,00 |  | 0,0 |
| Podkladní beton C20/25 vč. dopravy | m3 | 3 400,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulové dvojlinky "10" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulové linky "16" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulových kostek + spárování betonem | m2 | 800,00 |  | 0,0 |
| Předláždění zámkové dlažby | m2 | 635,00 |  | 0,0 |
| Zhotovení živičného krytu v tl. 100 mm vč. dopravy - ručně | m2 | 1 450,00 |  | 0,0 |
| Výsprava výtluků asfaltovou směsí za horka | t | 5 100,00 | 0,45 | 2 295,0 |
| Proříznutí spáry | bm | 120,00 |  | 0,0 |
| Zalití spar modifikovanou zálivkou | bm | 145,00 |  | 0,0 |
| Bourání obrub nebo odvodnovacích pásků | m | 165,00 |  | 0,0 |
| Osazení žulových obrub | m | 540,00 |  | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přejezdové km do 3,5 t | km | 24,30 | 39,00 | 947,7 |
| Přejezdové km nad 3,5 t do 7,5 t | km | 37,50 |  | 0,0 |
| Přejezdové km nad 7,5 t | km | 47,50 | 31,00 | 1 472,5 |
| Čištění kanalizace | h | 3 400,00 | 1,50 | 5 100,0 |
| D+M mřížky | kpl | 570,00 | 7,00 | 3 990,0 |
| Přechodné dopravní značení vč. zajištění DIO | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |
| Zařízení staveniště | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |
| Inženýrská činnost (koordinační a kompletační činnost, zhotovení fotodokumentace před, během a po realizaci, zhotovení cenových nabídek, předávacích protokolů včetně tisku,...) | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **14 805,2** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  | **17 914,3** |

**Celkem bez DPH**

**92 788,8**

**112 274,4**

**Celkem s DPH**