Objednávka č. 47

DABONA s.r.o.

Sokolovská 682

51601 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996

Dodatek č.1

Datum: 20.5.2025

Objednáváme u Vás:

Za základě objednávky č. 47 bylo objednáno vypracování PD k provedení stavby na akci: „Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže, Komenského 629 a 261, 518 01 Dobruška“, za celkovou částku 475.000 Kč bez DPH, tj. 574.750 Kč vč. DPH 21 %, s termínem předání díla do 31.5.2025.

Během realizace díla vzešly požadavky na nutnost rozšíření projektové dokumentace o další části, zejména o kompletní výměnu rozvodů pitné vody.

Tímto dodatkem se sjednává nový termín předání díla na: 	30.6.2025.

Rozšíření dokumentace nemá vliv na již sjednanou cenu díla.

Ostatní podmínky:

-​Dodavatel souhlasí s uveřejněním ve veřejně přístupném registru smluv, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.

-​Dodavatel neuplatňuje ujednání o obchodním tajemství

-Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Kontaktní osoba: 	Radek Stejskal, Dis., investiční technik odboru rozvoje města,

mob.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Fakturační adresa:

Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879, DIČ: CZ00274879

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 1721571/0100

K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky nebo její kopii. Ve faktuře uveďte číslo této objednávky! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.

Město Dobruška je plátcem DPH.

Město zdanitelné plnění použije / nepoužije* pro svou ekonomickou činnost, kdy se podle zákona o dani z přidané hodnoty považuje za osobu povinnou k dani ve vztahu k danému plnění.

Uplatní / neuplatní* režim PDP

Při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací vystaví dodavatel fakturu bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením ,,daň odvede zákazník“. (podle § 92 odst. 2, písm. c zákona o DPH)

* nehodící se škrtněte

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:             ______________________________	                                                                                                                     Miroslav Sixta

starosta města

Podpis správce rozpočtu: 				______________________________

Bc. Klára Škopová

vedoucí finančního odboru

Akceptace objednávky, datum: