SMLOUVA O DÍLO

POŘÍZENÍ A INSTALACE DIVADELNÍCH SEDAČEK DO DIVADLA V DLOUHÉ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský** **zákoník**“)

mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | Divadlo v Dlouhé |
| Sídlo: | Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1 |
| IČO: | 00064343 |
| DIČ: | CZ00064343 |
| Právní forma: | 331 - příspěvková organizace |
| Zastoupení: | Mgr. Daniela Šálková, ředitelka |
| Bankovní spojení: | Československá obchodní banka a.s. |
| Číslo účtu: |  |
| Zástupce ve věcech technických: | Robert Štěpánek, vedoucí hospodářské správy, tel. +, e-mail: |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | Kovostal, s. r.o. |
| Sídlo: | Pivovarská 457, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště |
| IČO: | 15530507 |
| DIČ: | CZ15530507 |
| Právní forma: | 112 – Společnost s ručením omezeným |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | OR vedený u Krajského soudu Brno, sp. zn. C 715 |
| Zastoupení: | Klára Zedníková, jednatelka |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: |  |
| Zástupce ve věcech technických: | Jaroslav Mikulčik |

(„**zhotovitel**“)

# Vymezení základních pojmů

* 1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **„Pořízení a instalace divadelních sedaček do Divadla v Dlouhé“** („**zadávací** **řízení**“) po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
  2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
  3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
  4. Příslušnou dokumentací je technická specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet.
  5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis položek předmětu plnění, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

# Předmět smlouvy

* 1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě a jejích přílohách, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla.
  2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
  3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

# Předmět díla

* 1. Dílem se podle smlouvy rozumí výměna stávajících sedadel v hledišti Divadla v Dlouhé za nové, včetně demontáže a likvidace stávajících sedadel a výroba, dodání a montáž nových sedadel a související obnova podlahových krytin hlediště, vše dle technické specifikace a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy („**dílo**“).
  2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
     1. výroba sedadel,
     2. odvoz a likvidace stávajících sedadel a koberce,
     3. dodání a montáž nových sedadel,
     4. obnova podlahových krytin sálu, včetně pokládky koberce,
     5. na žádost objednatele předkládání vzorků materiálů a výrobků určených objednatelem, příp. dalšími osobami určenými objednatelem, které hodlá zhotovitel použít k provedení díla, k projednání a odsouhlasení objednatelem, příp. dalšími osobami určenými objednatelem, a to v dostatečné časové lhůtě před jejich plánovaným použitím k provedení díla v souladu s harmonogramem realizace díla;
     6. obstarání dodávek potřebných materiálů, zařízení a prací nezbytných pro řádné provedení díla;
     7. předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla a dokladů stanovených platnými právními předpisy, technickými normami a rozhodnutími orgánů veřejné moci, zejména záručních listů, technických listů, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými právními předpisy, příp. technickými normami, zápisů a osvědčení o všech měřeních, zkouškách a testech, revizních zpráv, dokladů o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy, originálu deníku provádění díla a veškerých dalších dokladů vztahujících se k dílu;
     8. zajištění a dodržování veškerých opatření souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví a majetku při práci po celou dobu provádění díla v souladu s platnými právními předpisy;
     9. zajištění provádění díla osobami s odpovídající odborností a odborného dozoru nad prováděním díla;
     10. provedení veškerých prací, činností a výkonů, jakož i poskytnutí veškerých dodávek a služeb, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak;
  3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („**nabídka**“).
  4. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných dodávek a služeb, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
  5. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
  6. Zhotovitel je povinen provést dílo dle příslušné dokumentace. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jakékoli vady nebo nedostatky těchto podkladů, je povinen na tuto skutečnost objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit, jinak odpovídá za škodu či nemajetkovou újmu, která v důsledku toho objednateli vznikne. Zhotovitel není oprávněn použít tyto doklady pro potřebu svoji nebo třetích osob.

# Doba a místo plnění

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Zahájení díla: výroba sedadel může být zahájena bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Zahájení přípravných, demontážních a montážních prací a související stavební úpravy je možné až po protokolárním předání místa plnění.

Předání místa plnění: nejdříve 1. 7. 2025 (s ohledem na divadelní provoz)

Dokončení díla: do 25. 8. 2025

Předání díla: do 5 dnů od dokončení.

* 1. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
  2. Okamžikem předání a převzetí díla se rozumí sepsání protokolu o předání a převzetí díla podepsaného objednatelem a zhotovitelem.
  3. Místem plnění je sídlo Divadlo v Dlouhé a provozovna zhotovitele (výroba sedadel).
  4. Kontaktní osobou zhotovitele (dále jen „oprávněný zástupce zhotovitele“) je pro účely této smlouvy určen Jakub Holomek, tel., e-mail:
  5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob jím pověřených k provádění díla v místě provádění díla a jejich vybavení příslušnými ochrannými pracovními pomůckami v souladu s platnými právními předpisy.
  6. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit v místě plnění dodržování veškerých platných právních předpisů vztahující se na něj v souvislosti s prováděním díla, bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a předpisů na ochranu životního prostředí a veškerých dalších norem týkajících se jeho činnosti. Pokud porušením těchto povinností vznikne objednateli nebo třetím osobám jakákoliv škoda či nemajetková újma, je zhotovitel povinen nahradit škodu či nemajetkovou újmu v plném rozsahu.

# Cena díla

* 1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 4 480 452,00 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 940 894,92 Kč

Cena s DPH: 5 421 346,92 Kč

* 1. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
  2. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
     1. objednatel požaduje činnosti, které nejsou v předmětu díla,
     2. objednatel požaduje vypustit některou činnost z předmětu díla,
     3. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
     4. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.
  3. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.
  4. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že plnění jím poskytnuté nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

# Platební podmínky

* 1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
  2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za ke dni podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli včetně všech příloh. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu.
  3. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
  4. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e‑mailovou adresu: Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
  5. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  6. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

# Provádění díla

* 1. Zhotovitel je povinen se bezprostředně po uzavření této smlouvy dohodnout s objednatelem na dílčích termínech plnění a předložit objednateli harmonogram plnění.
  2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. Přitom zhotovitel bere na vědomí, že výrobu nových sedadel musí realizovat sám, neboť se jedná o činnosti, které objednatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ určil jako významné. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).
  3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
  4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na místě plnění.
  5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
  6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace díla. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost realizace díla spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
  7. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.
  8. Zhotovitel se zavazuje předložit vzorky výrobků či materiálů použitých pro provedení díla, u kterých si to objednatel vyžádá. Zejména je požadavek na vzorkování čalounění a koberce. Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li v případě konkrétního vzorku dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen dodat výrobky, které svojí kvalitou, technickými vlastnostmi, funkcionalitami a zpracováním (včetně číslování řad a míst) budou odpovídat jeho nabídce a technické specifikaci objednatele. Před zahájením výroby si smluvní strany potvrdí výběr odstínu čalounění a moření dřevěných částí sedadel.
  9. Objednatel zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku požaduje provést vzorkování. Vzorky budou objednateli předloženy v místě plnění v termínu, na kterém se smluvní strany dohodnou. Na vzorcích bude ověřováno, že vyhovují technickým podmínkám stanoveným v technické specifikaci.
  10. Posouzení vzorku provede objednatel do 7 dnů od jejich předložení. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje stanoveným technickým podmínkám, informuje o tom zhotovitele. Zhotovitel je povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 7 dnů k novému posouzení a schválení. Bez schválení vzorku nesmí být jemu odpovídající výrobek či materiál použit pro provedení díla.
  11. Nesplní-li ani upravený nebo nahrazený vzorek technické podmínky technické specifikace dodávek, popř. není-li vzorek předložen v dohodnutém termínu, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

# Předání a převzetí díla

* 1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění apod.
  2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
     + - 1. atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
         2. fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě.
  3. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.

# Záruční podmínky

* 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („**záruční doba**“).
  2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
  3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
  4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
  5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 9.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

# Odpovědnost za škodu

* 1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
  2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
  3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
  4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

# Pojištění

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1 mil Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

# Sankce

* 1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
  2. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
  3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
  4. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
  5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
  6. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

# Ukončení smlouvy

* 1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
     1. vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
     2. prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla nebo jeho části o více než 15 dnů,
     3. úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
     4. vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
     5. nedodržování povinností stanovených v odst. 11.1. smlouvy.
  2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
  3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
  4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
  5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
  2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
  3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
  4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
  5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
  6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
  7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
  8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
  9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  10. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
  11. Přílohy smlouvy:

1. položkový rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne dle el. podpisu | V Uherském Hradišti dne dle el. podpisu |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Divadlo v Dlouhé  Mgr. Daniela Šálková  objednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Kovostal s.r.o.  Klára Zedníková  zhotovitel |