MZE-40218/2025-12122



mzedms029474214

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122NAŠE Č. J.: MZE-40218/2025-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 21. 5. 2025

**Prodloužení termínu dodání PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No878\_LPIS\_ZMT\_U na T\_V2 (Z39586-1)**

Vážený pane xxx,

tímto navrhujeme prodloužení termínu dodání PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No878\_LPIS\_ZMT\_U na T\_V2 (Z39586-1) ID SD MZe: Z39586 č. obj. 4500151859 nově do **31.7.2025**.

Dne 15.5.2025 končí řádný termín pro podávání žádostí o dotace vázané na plochu. Následně, s o hledem na požadavek elektronizace podání a celkovou složitost dotačních předpisů je třeba co nejdříve spustit aplikaci pro podávání změnových žádostí, aby nedocházelo ke zbytečným chybám při jejich podávání. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto v maximální možné míře prioritizovat úpravy software navrhované v PZ 928 (Implementace úprav předtisky LPIS 2025 – II. etapa – aplikace pro změnové předtisky/ohlášení vyšší moci) na úkor jiných již objednaných požadavků na změnu. Bylo přijato rozhodnutí posunout akceptační termín předmětného PZ 878, protože zde již většina úprav je nasazena na provozním prostředí a zbývající nerealizované funkcionality bezprostředně neohrožují administraci dotací. Zároveň je třeba vzít v potaz naplánované patchování testovacího prostředí v měsíci červnu, což spolu s očekávaným startem letní dovolenkové sezóny vede k návrhu reálného termínu pro akceptaci PZ 878 na 31.7.2025.

Ing. Vladimír Velas

ředitel odboru

**Přílohy**