|  |  |
| --- | --- |
|  | **KARLOVARSKÝ KRAJ** |
|  | KRAJSKÝ ÚŘAD - Odbor životního prostředí a zemědělství |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Milan Švec** |  |
|  |  | **Hrozňatov 163** |  |
|  |  | **35002** | **Cheb** |  |
|  |  | **IČO: 87564556** | **DIČ:**  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / linka | Karlovy Vary |
|  | KK/2154/ZZ/2025 | Brachtl Radoslav Ing. / 228 | 19. 05. 2025 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednávka č.** | **00529** | **-** | **00067/25/ZZ** | **celková maximální cena** | **209 000,00** |

Objednáváme u Vás v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Hamrnický mokřad:

A)

1. Jednorázové pásové pokosení pracovních ploch mokřadních biotopů (lehká mechanizace, křovinořez) A2, A3 a B – dle schváleného plánu péče – 2,37 ha. Pásy budou posekány o šířce cca 1,5 m a pravidelně střídány (posekaný pás a navazující neposekaný pás – oba o šířce cca 1,5 m). Letošní posekané pásy budou na místech pásů, které nebyly posekány v roce 2024 a naopak. Deponace travní hmoty mimo plochy zásahu (ne do vodotečí!). Provedení kosen – od 15.07.2025 do 15.08.2025.
2. Jednorázové pokosení plochy mokřadních biotopů (lehká mechanizace, křovinořez) D – dle platného plánu péče– 1 ha. Deponaci travní hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu (ne do vodotečí!). Provedení kosení – od 15.06.2025 do 15.08.2025.
3. Kosení (lehká mechanizace, křovinořez) plochy C dle schváleného plánu péče s kruštíkem bahenním – 0,1 ha. Deponace travní hmoty mimo plochu zásahu. Provedení kosení od 15.07.2025 do 15.08.2025.
4. Umístění a rozsah objednaných prací je patrné z přiloženého zákresu „PR Hamrnický mokřad – pracovní plochy“.
5. Jednorázová likvidace bolševníku velkolepého po ploše rezervace se zvláštním zřetelem na obnaženou hráz Ohradského rybníka, lem lesa a stružku vytékající z Ohradského rybníka – červen 2025.

B)

1. Plošné odstranění výmladků a keřů na vzdušné líci hráze Ohradského rybníka.
2. Jednorázové odstranění buřeně vzdušné líci hráze Ohradského rybníka.
3. Vzniklá dendromasa bude odstraněna z místa zásahu na vhodná místa v okolí zásahu (ne do stružky vytékající z Ohradského rybníka). Nehroubí může být za přijetí obvyklých bezpečnostních podmínek spáleno v ploše zásahu.
4. Plocha zásahu je patrná z přiložené ortofotomapy „Umístění a rozsah objednaných prací je patrné z přiloženého zákresu „PR Hamrnický mokřad – vzdušná líc Ohradského rybníka 2025“.
5. Termín provedení od 15. 07.2025 do 15. 08. 2025.

Upozornění – všechny dotčené plochy jsou velmi silně podmáčené.

Konečná cena za provedené práce je smluvní, a nesmí překročit částku 209.000,00 Kč včetně DPH.

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Zhotovitel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Případné škody vzniklé během realizace zadaných prací půjdou na vrub osloveného dodavatele.

Obchodní podmínky zakázky:

Povinnost dodavatele potvrdit objednávku do 2 pracovních dní po jejím doručení.
Úhrada po ukončení jednotlivých plnění a jejich předání objednateli na základě vystavených faktur. Splatnost faktury minimálně 21 dní od jejího doručení objednateli.

Smluvní pokuta ve výši 40 000 Kč v případě neprovedení všech prací nebo jejich provádění v rozporu se specifikací předmětu plnění.

Smluvní pokuta 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení zadavatele s úhradou faktury.
Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany, uvedený v písemné výzvě.

Upřednostňujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC zaslané na epodatelna@kr-karlovarsky.cz, případně do datové schránky siqbxt2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platba na fakturu | Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu. |  |
|  | Fakturační adresa | Karlovarský kraj |  |  |
|  | Odbor životního prostředí a zemědělství |  |
|  | Závodní 353/88 |  |
|  | 360 06 | Karlovy Vary |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | IČO: 70891168 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Ing. Regina Martincová  |  |
|  | Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |  |

Příloha.

Viz text