|  |
| --- |
| **Návrh změnového požadavku (IPRS 809)**  **IS DTM PSK** |

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

# Úprava procesu pro předběžnou – kontrola aktualizační dokumentace ZPS bez kontroly bezešvosti a zón nejistot ([IPRS 809](https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-809))

## Požadavek

Na Procesu pro předběžnou kontrolu aktualizační dokumentace ZPS použít nový scénář BR kontrol, který nebude kontrolovat bezešvost a zóny nejistot.

## Návrh řešení

Požadavek bude realizován dle zadání a Jira [IPRS 809](https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-809). Tvorba nového scénáře kontrol a jeho implementace.

# Detailní kalkulace

**Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Změnový požadavek | Odhad pracnosti (MD) | Termín |
|  | Konfigurace nového scénáře | 1 |  |
|  | Implementace scénáře do příslušného procesu | 1 |  |
|  | PM, testing | 0,6 |  |
| Suma |  | 2,6 |  |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 23 400,- Kč bez DPH