Návrh změnového požadavku (IPRS-653) IS DTM PSK

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

# 3D obvody a úprava plochování dle finální metodiky (IPRS-653)

## Požadavek

Úprava způsobu plochování 3D obvodů na základě finalizované metodiky dojednané mezi K2 a K12. Finální metodika byla zapracovaná do DTM WIKY:

- https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla/01_zaklad/04_plosne_objekty_zps

- https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla/03_hierarchie

- https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla/04_kontroly/04_kontroly_odvoz_objektu#plocha_s_chybnym_ohranicenim

## Návrh řešení

Součástí dodávky je analýza problematiky tvorby 3D obvodů, projednání na koordinační skupině K2/K12/ČÚZK a návrh pravidel odvozování 3D obvodů, včetně dopadu do topologických kontrol.

Následně bude provedena implementace principu dvojích hran a hierarchie konstrukčních prvků do stávajícího algoritmu odvozování ploch (3D obvody) a s tím související úprava topologických kontrol včetně otestování.

# Detailní kalkulace

Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení

| ID | Změnový požadavek | Odhad pracnosti (MD) | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| IPRS-653 | 3D obvody a úprava plochování dle finální metodiky | 20 MD |  |
| IPRS-653 | Testování | 3 MD |  |
| IPRS-653 | PM | 3 MD |  |
| Suma |  | 26 MD |  |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 234 000,- Kč bez DPH