SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Zhotovitel:
PP partner koberce s.r.o.

Sídlo: Doudlevecká 380/28, Plzeň 301 00
IČ: 25205404
DIČ: CZ2520540
Zastoupený: Matěj Polata 
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ
IČ: 69457425
DIČ: CZ69457425
Zastoupený: Ing. Jarmila Konopová
(dále jen „objednatel“)

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži dveří ZK včetně stavebních prací dle specifikace uvedené v cenové nabídce č. 1035-25 ze dne 5.5.2025, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit sjednanou cenu.

3. Cena díla

Cena za provedení díla činí:
201 264,- Kč bez DPH
DPH ve výši 21 % činí: 42 265 Kč
Celková cena včetně DPH: 243 529 Kč

Cenová nabídka č. 1035-25 je přílohou a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Termín plnění

Dílo bude provedeno v termínu: 1.7. – 31.8.2025 
Přesné datum montáže bude dohodnuto oběma stranami nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy.

5. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli, není-li dohodnuto jinak.

6. Předání a převzetí díla

Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez zbytečného odkladu po jeho dokončení.

7. Záruka

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců, počínaje dnem podpisu předávacího protokolu.

8. Ostatní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění k realizaci díla dle této smlouvy.
- Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup na místo montáže.
- Případné spory budou řešeny smírně, jinak před příslušným soudem podle sídla zhotovitele.

9. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 1035-25.

V Plzni dne:                                                                      V Plzni dne:

Za zhotovitele:                                                                   Za objednatele:
……………………………………                                   ………………………………….     
(jméno, podpis)                                                                  (jméno, podpis)