Smlouva o dílo

SM/0866/2017

S18-014-0043

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:	 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH

sídlo:		Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			480 355 99

DIČ: 		CZ48035599

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl c, vložka č. 8032

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Martin Kolář, DiS, tel.: 602 613 922

ve věcech technických:			Jan Hanousek, DiS, tel.: 725 776 341

ve věcech realizace a předání díla: 	Jan Hanousek, DiS

stavbyvedoucí:				Martin Kolář, DiS, ČKAIT: 1400552

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 8.6.2017 .

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Silnice III/12833a Radouňka zpracované WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec číslo zakázky 918 z 02/2017 a Silnice III/12833a Radouňka-rekonstrukce vodovodu zpracované Ing. Zdeněk Hejtman, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice IČ 10291121 číslo zakázky 928 z 03/2017

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Radouňka páteřní komunikace-Silnice III/12833a (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby Silnice III/12833a Radouňka zpracované WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec číslo zakázky 918 z 02/2017 a Silnice III/12833a Radouňka-rekonstrukce vodovodu zpracované Ing. Zdeněk Hejtman, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice IČ 10291121 číslo zakázky 928 z 03/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- zpracování geometrického plánu

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je pozemek p. č. 708/2, 709/1, 709/2, 709/6, 107/2, 639/14, 710/3, 711/1, 639/33, 639/34, 78/28, 77/7, 2001/1, 2026, 709/3 k. ú. Radouňka

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Nabídková cena za

- SO 02 B Požadavky objednatele,

- SO 102 Chodníky

- SO 301 Dešťová kanalizace

- SO 302 Přípojky dešťové kanalizace

- SO 401 Veřejné osvětlení

- SO Vodovod (viz samostatný výkaz výměr)

Cena díla bez DPH			6.280.620,99	Kč

DPH 21%				1.318.930,41	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		7.599.551,40	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

I. ETAPA:

Zahájení prací: 		15. 8. 2017

Dokončení prací: 	15.11.2017

II. ETAPA:

Zahájení prací: 		1. 3. 2018

Dokončení prací: 	31.5.2018

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli

- zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 404/15R/2017 ze dne 10. 5. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č 521/19R/2017 ze dne 14.6.2017.

V Jindřichově Hradci dne 17. 7. 2017	              	V Jindřichově Hradci dne 2. 8. 2017

...........................................................			................................................................

za zhotovitele:						      za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec			  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Lenka Frűhaufová, vedoucí oddělení přípravy

a kalkulací

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | Ladislav Kašparů | SO 401 Veřejné osvětlení | 5,84 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Družstevní 375, J. Hradec |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 74556363 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ/DIČ |  |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ/DIČ |  |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ/DIČ |  |  |  |

Dne: 8.6.2017

-------------------------------------------------------------------

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec

| Rekapitulace stavebních nákladů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt |  |  |  |  |
|  |  | Město | Město | Město |
| 02 B | Požadavky objednatele - Město J. Hradec | 104 000,00 Kč | 21 840,00 Kč | 125 840,00 Kč |
| 102 | Chodníky | 1 762 674,33 Kč | 370 161,61 Kč | 2 132 835,94 Kč |
| 301 | Dešťová kanalizace | 1 210 674,76 Kč | 254 241,70 Kč | 1 464 916,46 Kč |
| 302 | Přípojky dešťové kanalizace | 149 166,33 Kč | 31 324,93 Kč | 180 491,26 Kč |
| 401 | Veřejné osvětlení | 660 558,38 Kč | 138 717,26 Kč | 799 275,64 Kč |
|  | Cena celé stavby celkem : | 3 887 073,80 Kč | 816 285,50 Kč | 4 703 359,30 Kč |

| Stavba |  | 918 |  | Silnice III/12833a Radouňka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo a název SO |  | 02 B |  | Požadavky objednatele - Město J. Hradec |  |  |  |  |
| číslo a název rozpočtu: |  | 02 B |  | Požadavky objednatele - Město J. Hradec |  |  |  |  |
| Zatřídění JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 01400 |  | POPLATKY | KUS | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  |  | vytýčení stávajících inženýrských sítí uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 2 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02510 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KUS | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP a ZTKP uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 3 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KČ | 15 000,000 | 1,00 | 15 000,00 |
|  |  |  |  | zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP a ZTKP uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek čerpání položky po odsouhlasení stavebníkem 15000=15 000,000 [A] |  |  |  |  |
| 4 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02610 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KUS | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP a ZTKP uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 5 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KČ | 15 000,000 | 1,00 | 15 000,00 |
|  |  |  |  | zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP a ZTKP uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek čerpání položky po odsouhlasení stavebníkem 15000=15 000,000 [A] |  |  |  |  |
| 6 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02720 | A | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KUS | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | zdokumentování komunikací po kterých budou vedeny objízdné trasy před převedením dopravy na tyto trasy dokumentace v podobě videonahrávky uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek cca 50% nákladů celé stavby 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 7 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02720 | B | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KUS | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  |  | dopravně inženýrské opatření vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby včetně vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení) - viz. plán BOZP uvažovat 6 ks plot. dílců, 20 ks mobil. zábran po dobu výstavby včetně drobného materiálu - pásky, sloupky cedulky uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek cca 50% nákladů celé stavby 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 8 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02811 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KUS | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | prohlídka a posouzení podloží vozovky, rýhy geotechnikem včetně návrhu opatření uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 9 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02851 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KUS | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek cca 50% nákladů celé stavby 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 10 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02910 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KUS | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  |  | podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů, uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 11 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02910 | B | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KUS | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  |  | zaměření skutečného provedení stavby uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 12 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KUS | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | vypracování dokumentace skutečného provedení bere se jako celek, PD ve 6 vyhotoveních uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 13 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KUS | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | vypracování realizační dokumentace, uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 14 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KUS | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | zařízení staveniště dle potřeb zhotovitele uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 15 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 03720 | B | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KUS | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | náklady na zajištění dopravní obsluhy přilehlé zástavby po dobu stavby svoz domovního odpadu v úseku uzavírky uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek cca 50% nákladů celé stavby 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 104 000,00 |
|  |  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 104 000,00 |

| Stavba |  | 918 |  | Silnice III/12833a Radouňka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo a název SO |  | 102 |  | Chodníky |  |  |  |  |
| číslo a název rozpočtu: |  | 102 |  | Chodníky |  |  |  |  |
| Zatřídění JKSO: |  | 822 27 | Komunikace místní III. třídy |  |  |  |  |  |
| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 014112 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 131,979 | 1,00 | 131,98 |
|  |  |  |  | přebytečná suť z odstraněných bet. silnič. obrubníků (cca 0.205t/m) 621,4*0,205=127,387 [A] přebytečná suť z odstraněných bet. park. obrubníků (cca 0.040t/m) 45,5*0,040=1,820 [B] suť z odstranění bet. krytu (cca 2.2t/m3) 12,6*0,1*2,2=2,772 [C] Celkem: A+B+C=131,979 [D] |  |  |  |  |
| 2 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 014112 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 326,580 | 1,00 | 326,58 |
|  |  |  |  | přebytečná suť z podkladních štěrkových vrstev (cca 2.0t/m3) dle odstranění 163,29*2,0=326,580 [A] |  |  |  |  |
| 3 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 014112 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 246,312 | 1,00 | 246,31 |
|  |  |  |  | přebytečná suť z asf. vrstev chodníku (cca 2.4t/m3) 1026,3*0,1*2,4=246,312 [A] |  |  |  |  |
| 4 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 014112 | 4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 630,355 | 50,00 | 31 517,75 |
|  |  |  |  | poplatek za skládku - přebytečná zemina přebytečná zemina z výkopů (cca 1.8t/m3) dle výkopů (331,711+12,726+5,76)*1,8=630,355 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 32 222,62 |
|  |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |
| 5 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 113131 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM | M3 | 55,170 | 456,20 | 25 168,55 |
|  |  |  |  | odstranění starých vrstev vozovky živičných rozjezdů MK uvažuje se vozovka se starým živ. krytem s obsahem dehtu, prům. tl. 150 mm na starém krytu se uvažuje použití odstr. živ. vrstev s obsahem dehtu do výměny zeminy za splnění podmínek dle TP 210 uvažuje se doprava v rámci staveniště včetně příp. skládání a nakládání 367,8*0,15=55,170 [A] |  |  |  |  |
| 6 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 113135 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM | M3 | 102,630 | 560,54 | 57 528,22 |
|  |  |  |  | odstranění asf. krytu st. chodníku tl. 0.1 m, dle výkazu výměr 1026,3*0,1=102,630 [A] |  |  |  |  |
| 7 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 113145 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM | M3 | 1,260 | 1 140,00 | 1 436,40 |
|  |  |  |  | odstranění bet. krytu st. chodníku tl. 0.1 m, dle výkazu výměr 12,6*0,1=1,260 [A] |  |  |  |  |
| 8 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 11317 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK | M3 | 1,250 | 228,00 | 285,00 |
|  |  |  |  | uvažuje se pro odstranění dlažby z drobných kam. kostek, dle výkazu výměr vybouraná dlažba se předá majiteli na místo dle jeho určení 12,5*0,1=1,250 [A] |  |  |  |  |
| 9 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 11318 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 0,640 | 724,00 | 463,36 |
|  |  |  |  | uvažuje se pro odstranění zatrav. dlažby, dle výkazu výměr vybouraná dlažba se předá majiteli na místo dle jeho určení 6,4*0,1=0,640 [A] |  |  |  |  |
| 10 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 113185 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM | M3 | 1,730 | 848,00 | 1 467,04 |
|  |  |  |  | uvažuje se pro odstranění zámkové dlažby, dle výkazu výměr vybouraná dlažba se uloží na deponii dle určení stavebníka (do 7 km) 17,3*0,1=1,730 [A] |  |  |  |  |
| 11 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 11329 |  | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 0,940 | 743,00 | 698,42 |
|  |  |  |  | uvažuje se pro odstranění vjezdu z lom. kamene, dle výkazu výměr vybouraný materiál se předá majiteli na místo dle jeho určení 4,7*0,2=0,940 [A] |  |  |  |  |
| 12 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 113325 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM | M3 | 163,290 | 352,31 | 57 528,70 |
|  |  |  |  | odstranění podkl. vrstev odstraňovaných vozovek, chodníků a vjezdů tl. 0,1 m, dle výk. výměr dle asf. krytu chodníku 1026,3*0,1=102,630 [A] dle bet. krytu 12,6*0,1=1,260 [B] dle krytu ze ZD 17,3*0,1=1,730 [C] dle krytu z drobných kam. kostek 12,5*0,1=1,250 [D] dle krytu ze zatrav. dlažby 12,5*0,1=1,250 [E] tl. 0,15 m, dle výk. výměr dle asf. vozovky 367,8*0,15=55,170 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=163,290 [G] |  |  |  |  |
| 13 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 113514 |  | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM | M | 45,500 | 126,00 | 5 733,00 |
|  |  |  |  | vytrhání stávajících bet. parkových obrubníků dle výk. výměr včetně vodor. přemístění na skládku (8 km) 45,5=45,500 [A] |  |  |  |  |
| 14 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 113524 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 621,400 | 126,28 | 78 470,39 |
|  |  |  |  | vytrhání stávajících bet. silničních obrubníku dle výk. výměr včetně vodor. přemístění na skládku (8 km) 621,4=621,400 [A] |  |  |  |  |
| 15 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 113725 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 | 0,145 | 1 270,00 | 184,15 |
|  |  |  |  | plocha povrch. úpravy vozovky podél obrub v tl. 50 mm 2,9*0,05=0,145 [A] |  |  |  |  |
| 16 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 23,088 | 221,92 | 5 123,69 |
|  |  |  |  | sejnutí ornice bez odvozu pro zpětné ohumusování dle výkazu výměr, podle plochy ohumusování tl. 100mm (144,3+86,58)*0,1=23,088 [A] |  |  |  |  |
| 17 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 121102 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM | M3 | 16,064 | 318,94 | 5 123,45 |
|  |  |  |  | přebytečné ornice včetně odvozu na deponii dle určení stavebníka (do 2 km) dle výkazu výměr 391,52*0,1=39,152 [A] odečte se ornice pro zpětné ohumusování -(144,3+86,58)*0,10=-23,088 [B] Celkem: A+B=16,064 [C] |  |  |  |  |
| 18 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 73,909 | 170,27 | 12 584,49 |
|  |  |  |  | zeminy pro zpětné využití při stavbě, bez dopravy násyp dle výkazu výměr 51,18=51,180 [A] dod. násyp dle výkazu výměr 11,10=11,100 [B] zásyp 11,629=11,629 [C] Celkem: A+B+C=73,909 [D] včetně přemístění v rámci stavby |  |  |  |  |
| 19 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 123735 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM | M3 | 331,711 | 166,64 | 55 276,32 |
|  |  |  |  | výkop pro vozovku včetně výkopu pro výměnu zeminy dle výkazu výměr 405,62=405,620 [A] odečte se zemina využitá při stavbě násyp dle výkazu výměr -51,18=-51,180 [B] dod. násyp dle výkazu výměr -11,10=-11,100 [C] zásyp -11,629=-11,629 [D] Celkem: A+B+C+D=331,711 [E] včetně přepravy na skládku do 8 km |  |  |  |  |
| 20 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 132735 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM | M3 | 12,726 | 988,85 | 12 584,11 |
|  |  |  |  | výkop pro rýhy přípojek uličních vpustí šířky 0,90 m hl. prům 1,40 m pod siniční plání, délky dle výkazu výměr 0,9*1,4*10,10=12,726 [A] včetně přepravy na skládku do 8 km |  |  |  |  |
| 21 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 133735 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM | M3 | 5,760 | 1 092,38 | 6 292,11 |
|  |  |  |  | výkop šachet pro uliční vpustě, dle výkazu výměr 2 ks hl. prům. od pláně 2.00m 1,2*1,2*2,0*2=5,760 [A] včetně přepravy na skládku do 8 km |  |  |  |  |
| 22 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 171101 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS | M3 | 11,100 | 691,12 | 7 671,43 |
|  |  |  |  | dodatečný násyp dle výkazu kubatur použije se vhodný materiál z výkopů 11,10=11,100 [A] |  |  |  |  |
| 23 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 171303 | 2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS | M3 | 106,350 | 224,85 | 23 912,80 |
|  |  |  |  | bez dodání nakupovaného materiálu, uvažuje se využití vybourané suti ze st. kce uvažuje se vozovka se starým živ. krytem s obsahem dehtu, prům. tl. 150 mm 367,8*0,15=55,170 [A] násyp, použije se vhodný materiál z výkopů dle výk. výměr 51,18=51,180 [B] Celkem: A+B=106,350 [C] |  |  |  |  |
| 24 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 105,280 | 406,18 | 42 762,63 |
|  |  |  |  | vhodný materiál pro výměnu zeminy v podloží tl. 0.5m, dle plochy nové vozovky, nakupovaný materiál včetně pořízení a dodání, se zhutněním do 100% PS dle výk. výměr 320,9*0,5=160,450 [A] násyp dle výkazu výměr odečte se suť z kce st. vozovky, která se použije pro výměnu zeminy v podloží asfaltová suť s předpokládaným obsahem dehtu -367,8*0,15=-55,170 [B] Celkem: A+B=105,280 [C] |  |  |  |  |
| 25 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 11,629 | 254,62 | 2 960,98 |
|  |  |  |  | hlobení rýh pro přípojky 12,726=12,726 [A] odečte se obsyp z nakup materiálu včetně potrubí -4,818=-4,818 [B] odečte se lože pod potrubím 0,1 m -0,9*0,1*10,10=-0,909 [C] hloubení šachet pro vpustě 5,76=5,760 [D] odečtou se tělesa ul. vpustí -0,3*0,3*3,14*2,0*2=-1,130 [E] Celkem: A+B+C+D+E=11,629 [F] |  |  |  |  |
| 26 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 4,399 | 905,76 | 3 984,44 |
|  |  |  |  | obsyp potrubí přípojek kamenivem těženým fr. 0-4 mm přípojky DN200 0,9*(0,23+0,3)*10,10=4,818 [A] odečte se potrubí DN 200 -(0,115*0,115*3,14)*10,10=-0,419 [B] Celkem: A+B=4,399 [C] |  |  |  |  |
| 27 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 86,580 | 40,21 | 3 481,38 |
|  |  |  |  | ohumusování ve svahu dle výk. výměr 86,58=86,580 [A] |  |  |  |  |
| 28 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 144,300 | 24,79 | 3 577,20 |
|  |  |  |  | dle plochy ohumusování ve výkazu výměr 144,3=144,300 [A] |  |  |  |  |
| 29 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 230,880 | 20,75 | 4 790,76 |
|  |  |  |  | dle plochy ohumusování v rovině i ve svahu, dle výkazu výměr 144,3+86,58=230,880 [A] |  |  |  |  |
| 30 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 184E2 |  | PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ | KUS | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  |  | kompletní přesazení dvou okrasných stromů do prům. kmene 0.1 m viz. situace stavby, 1x tůje a 1x smrk na místo dle určení stavebníka dle výkazu výměr 2=2,000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 421 089,02 |
|  |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  |  |
| 31 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 320,900 | 120,55 | 38 684,50 |
|  |  |  |  | pro novou kompletní konstrukci vozovky štěrkodrť ŠDA 0-32 mm, 150mm, horní podkladní vrstva dle výk. výměr 320,9=320,900 [A] |  |  |  |  |
| 32 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 320,900 | 178,00 | 57 120,20 |
|  |  |  |  | pro novou kompletní konstrukci vozovky, ochranná vrstva štěrkodrť ŠDA 0-32 mm, min. tl. 150mm, prům. tl. 170mm (odlišný sklon pláně) dle výk. výměr 320,9=320,900 [A] |  |  |  |  |
| 33 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 1 336,500 | 128,19 | 171 325,94 |
|  |  |  |  | nová konstrukce chodníků, odraz. proužků a vjezdů ŠDa 0/63, min. tl. 200 mm, prům. tl. 210 mm dle výkazu výměr 1169,5+167,0=1 336,500 [A] |  |  |  |  |
| 34 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 56361 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM | M2 | 1 336,500 | 50,83 | 67 934,30 |
|  |  |  |  | stará asf. směs získaná frézováním, R-materiál, RSN, tl. 50 mm nová konstrukce chodníků, odraz. proužků a vjezdů dle výkazu výměr 1169,5+167,0=1 336,500 [A] |  |  |  |  |
| 35 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 56932 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 11,200 | 131,09 | 1 468,21 |
|  |  |  |  | zpevnění povrchu štěrkodrtí (sjezdy) dle výkazu výměr 11,2=11,200 [A] |  |  |  |  |
| 36 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 572113 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 657,400 | 16,29 | 26 999,05 |
|  |  |  |  | postřik infiltrsční z modifik. emulze, PI, EP (0.50kg/m2) pod vrstvu ACP 16+, 70mm (rekonstrukce vozovky) dle výk. výměr 320,9=320,900 [A] pod vrstvu ACO 8, 50 mm, chodníky, odraz. proužky a vjezdy dle výk. výměr 1169,5+167,0=1 336,500 [B] Celkem: A+B=1 657,400 [C] |  |  |  |  |
| 37 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 323,800 | 9,44 | 3 056,67 |
|  |  |  |  | postřik spojovací z modifik. emulze, PS, EP (0.30kg/m2) pod vrstvu ACO 11, 40mm (rekonstrukce vozovky) dle výk. výměr 320,9=320,900 [A] přičte se plocha povrch. úpravy podél obrub dle výk. výměr 2,9=2,900 [B] Celkem: A+B=323,800 [C] |  |  |  |  |
| 38 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 323,800 | 136,69 | 44 260,22 |
|  |  |  |  | asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11, 40mm (nová konstrukce vozovky) dle výk. výměr 320,9=320,900 [A] asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11, 40mm (povrch. úprava vozovky podél obrub) dle výk. výměr 2,9=2,900 [B] Celkem: A+B=323,800 [C] |  |  |  |  |
| 39 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 574A41 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM | M2 | 1 336,500 | 192,26 | 256 955,49 |
|  |  |  |  | asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 8, 50mm nová konstrukce chodníků, odraz. proužků a vjezdů dle výkazu výměr 1169,5+167,0=1 336,500 [A] |  |  |  |  |
| 40 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 574E66 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 | 320,900 | 207,62 | 66 625,26 |
|  |  |  |  | asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 16+, 70mm pro novou kompletní konstrukci vozovky dle výk. výměr 320,9=320,900 [A] |  |  |  |  |
| 41 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 582614 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 9,100 | 674,40 | 6 137,04 |
|  |  |  |  | dlažba pro kontrastní pásy AZ, červená plocha dle výkazu výměr 9,1=9,100 [A] |  |  |  |  |
| 42 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 582617 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 12,080 | 765,24 | 9 244,10 |
|  |  |  |  | uvažováno pro dlažbu umělé vodící linice (dlaždice s drážkami) dle výk. výměr plocha 12,08=12,080 [A] |  |  |  |  |
| 43 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 97,800 | 929,32 | 90 887,50 |
|  |  |  |  | speciální dlažba pro varovné a signální pásy, červená plocha dle výkazu výměr 97,8=97,800 [A] |  |  |  |  |
| 44 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 48,200 | 74,16 | 3 574,51 |
|  |  |  |  | zalití spar v napojení nového na stávající kryt podle délky řezání krytu dle výk. výměr 48,2=48,200 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 844 272,99 |
|  |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  |
| 45 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 10,100 | 916,85 | 9 260,19 |
|  |  |  |  | přípojky DN 200 potrubí PP, UR2, SN 12 dle výk. výměr 10,10=10,100 [A] |  |  |  |  |
| 46 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 2,000 | 5 929,22 | 11 858,44 |
|  |  |  |  | nové uliční vpusti kompletní dle výkazu výměr jednoduché dle výkazu výměr 2=2,000 [A] |  |  |  |  |
| 47 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 3,000 | 702,02 | 2 106,06 |
|  |  |  |  | výšková úprava poklopů šachet, zvýšení nebo snížení dle výk. výměr 3=3,000 [A] |  |  |  |  |
| 48 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 89922 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 2,000 | 702,00 | 1 404,00 |
|  |  |  |  | výšková úprava mříží vpustí, zvýšení nebo snížení dle výk. výměr 2=2,000 [A] |  |  |  |  |
| 49 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 72,000 | 10,00 | 720,00 |
|  |  |  |  | stávajícího potrubí splaškové kanalizace na požadavek správce pro kontrolu potrubí před a po rekonstrukci vozovky dle výk. výměr 36,0*2=72,000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 25 348,69 |
|  |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 50 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 8,000 | 2 865,17 | 22 921,36 |
|  |  |  |  | nové dopravní značky dle výk. výměr včetně dodání sloupků a patek - 6 ks 8=8,000 [A] |  |  |  |  |
| 51 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 6,000 | 112,36 | 674,16 |
|  |  |  |  | odstranění dopravních značek včetně sloupků dopr. značky 8 ks, sloupky 6 ks dle počtu sloupků dle výk. výměr 6=6,000 [A] |  |  |  |  |
| 52 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1,975 | 168,54 | 332,87 |
|  |  |  |  | vodorovné dopravní značení dle výk. výměr vdz V7b (0,125/0,5/0,5) 31,6*0,5*0,125=1,975 [A] včetně předznačení |  |  |  |  |
| 53 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 2,520 | 4 382,02 | 11 042,69 |
|  |  |  |  | uvažováno pro vodící pás přechodu, 6x proužek šířky 30 mm dle výk. výměr 14,0*6*0,03=2,520 [A] |  |  |  |  |
| 54 |  | 91721 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 218,500 | 365,93 | 79 955,71 |
|  |  |  |  | betonový obrubník parkový dle výkazu výměr osazení a dodání nových obrubníků 218,5=218,500 [A] |  |  |  |  |
| 55 |  | 91722 | 1 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 720,000 | 324,38 | 233 553,60 |
|  |  |  |  | betonový obrubník silniční dle výkazu výměr osazení a dodání nových obrubníků 720,0=720,000 [A] |  |  |  |  |
| 56 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 48,200 | 59,84 | 2 884,29 |
|  |  |  |  | řezání asf. krytu (v místech napojení na původní povrch) dle výk. výměr 48,2=48,200 [A] |  |  |  |  |
| 57 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 93767 |  | MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY | KUS | 1,000 | 80 726,33 | 80 726,33 |
|  |  |  |  | kompletní dodání zastávkového přístřešku včetně předepsaného osazení a zemních prací typový přístřešek dle požadavků stavebníka s bočnicemi (REG215a) rozměry 4055x1850x2625 mm dle výk. výměr 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 58 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 966185 |  | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM | T | 2,000 | 3 500,00 | 7 000,00 |
|  |  |  |  | uvažováno pro kompletní demontáž stávajícího přstřešku AZ včetně komplaetní likvidace kovových a skleněných částí dle výk. výměr 1 ks, cca 2=2,000 [A] |  |  |  |  |
| 59 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
|  |  |  |  | zrušené uliční deštové vpusti dle výk. výměr včetně demontáže mříže a odvozu na deponii stavebníka včetně poplatku za skládku 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 439 741,01 |
|  |  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 1 762 674,33 |

| Stavba |  | 918 |  | Silnice III/12833a Radouňka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo a název SO |  | 301 |  | Dešťová kanalizace |  |  |  |  |
| číslo a název rozpočtu: |  | 301 |  | Dešťová kanalizace |  |  |  |  |
| Zatřídění JKSO: |  | 827 21 | Sítě kanalizační |  |  |  |  |  |
| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 014112 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 471,913 | 42,00 | 19 820,35 |
|  |  |  |  | poplatek za skládku - přebytečná zemina přebytečná zemina z výkopů (cca 1.8t/m3) dle výkopů (209,236+52,938)*1,8=471,913 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 19 820,35 |
|  |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |
| 2 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 418,744 | 256,20 | 107 282,21 |
|  |  |  |  | zeminy pro zpětné využití pro zásyp, bez dopravy dle množsví zásypu 418,744=418,744 [A] |  |  |  |  |
| 3 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 132735 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM | M3 | 209,236 | 435,75 | 91 174,59 |
|  |  |  |  | výkop rýh pro potrubí, dle výk. výměr včetně zřízení i odstranění pažení rýh 627,98=627,980 [A] odečte se zemina pro zásyp rýhy -418,744=- 418,744 [B] Celkem: A+B=209,236 [C] včetně přepravy na skládku do 8 km |  |  |  |  |
| 4 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 133735 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM | M3 | 52,938 | 520,80 | 27 570,11 |
|  |  |  |  | výkop šachet pro vstupní šachty, viz tabulka šachet včetně zřízení i odstranění pažení šachet prohloubení pod dnem rýhy 1,80*1,8*0,25*(7+4+6)=13,770 [A] rozšíření výkopu rýhy v místech šachet průměrná hloubka cca 1.6 m pod plání (1,80-1,00)*1,8*1,6*(7+4+6)=39,168 [B] Celkem: A+B=52,938 [C] včetně přepravy na skládku do 8 km |  |  |  |  |
| 5 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 418,744 | 83,48 | 34 956,75 |
|  |  |  |  | výkop rýh pro potrubí 627,98=627,980 [A] výkop šachet pro vstupní šachty 52,938=52,938 [B] odečte se obsyp z nakup materiálu včetně potrubí -79,592-112,956=- 192,548 [C] odečte se lože potrubí DN300 -(22,59-1+7,38-1+95,47-5)*1,05*0,1=-12,436 [D] DN250 -(173,0-4+51,39-4)*1,00*0,1=-21,639 [E] odečte se zemina vytlačená tělesy šachet -(0,6*0,6*3,14)*(1,6+0,25)*(7+4+6)=-35,551 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=418,744 [G] |  |  |  |  |
| 6 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 168,482 | 396,90 | 66 870,51 |
|  |  |  |  | obsyp z nakup materiálu do 0,3 m nad potrubí DN300 1,05*(0,3+0,34)*(22,59-1+7,38-1+95,47-5)=79,592 [A] odečte se objem vytlačený potrubím DN300 -(0,17*0,17*3,14)*(22,59-1+7,38-1+95,47-5)=-10,748 [B] obsyp z nakup materiálu do 0,3 m nad potrubí DN250 0,9*(0,3+0,28)*(173,0-4+51,39-4)=112,956 [C] odečte se objem vytlačený potrubím DN250 -(0,14*0,14*3,14)*(173,0-4+51,39-4)=-13,318 [D] Celkem: A+B+C+D=168,482 [E] |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 327 854,17 |
|  |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  |  |
| 7 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 36831 |  | VÝPLŇ TECHNOLOGICKÉHO NADVÝLOMU Z PROST BET | M3 | 33,363 | 2 257,50 | 75 316,97 |
|  |  |  |  | uvažuje se pro výplň opuštěných úseků kanalizace řídkým hubeným betonem, potrubí DN500 možno čerpat se souhlasem stavebníka a dle skutečného množství dle výkazu výměr 0,25*0,25*3,14*170=33,363 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 75 316,97 |
|  |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |
| 8 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 34,075 | 589,05 | 20 071,88 |
|  |  |  |  | lože pod potrubím DN300 (22,59-1+7,38-1+95,47-5)*1,05*0,1=12,436 [A] lože pod potrubím DN250 (173,0-4+51,39-4)*1,00*0,1=21,639 [B] Celkem: A+B=34,075 [C] |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 20 071,88 |
|  |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  |
| 9 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 87444 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | 216,390 | 1 245,30 | 269 470,47 |
|  |  |  |  | kompletní potrubí včetně dodání a osazení veškerého materiálu i odbočných tvarovek - viz. výkaz výměr potrubí PP DN250 SN 12 173,0-4+51,39-4=216,390 [A] odečteny délky sběračů připadající na šachty |  |  |  |  |
| 10 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 87445 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM | M | 118,440 | 1 541,40 | 182 563,42 |
|  |  |  |  | kompletní potrubívčetně dodání a osazení veškerého materiálu i odbočných tvarovek - viz. výkaz výměr potrubí PP DN 300 SN 12 22,59-1+7,38-1+95,47-5=118,440 [A] odečteny délky sběračů připadající na šachty |  |  |  |  |
| 11 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 87727 |  | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM | M | 6,000 | 630,00 | 3 780,00 |
|  |  |  |  | doplnění ochrany plynovodních přípojek včetně dodání a osazení chrániček včetně zemních prací, včetně výkopu, zásypu, obsypu a ochranné fólie včetně dodání a uložení materiálu pro obsyp a zásyp dle výk. výměr 6,0=6,000 [A] včetně likvidace přebytečné zeminy |  |  |  |  |
| 12 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 894145 | 1 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 8,000 | 17 146,50 | 137 172,00 |
|  |  |  |  | kompletní šachta včetně dodání a osazení dílů včetně dodání a osazení poklopu pro zatížení D, stupadel na potrubí DN250 dle tabulky šachet 4+4=8,000 [A] |  |  |  |  |
| 13 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 894145 | 2 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 6,000 | 17 692,50 | 106 155,00 |
|  |  |  |  | kompletní šachta včetně dodání a osazení dílů včetně dodání a osazení poklopu pro zatížení D, stupadel na potrubí DN300 dle tabulky šachet 1+5=6,000 [A] |  |  |  |  |
| 14 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 894345 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 2,000 | 18 333,00 | 36 666,00 |
|  |  |  |  | kompletní šachta včetně zřízení monolit. dna na st. potrubí, osazení prefabrikátů včetně dodání a osazení poklopu pro zatížení D, stupadel dle tabulky šachet 1+1=2,000 [A] |  |  |  |  |
| 15 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 894358 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 600MM | KUS | 1,000 | 21 882,00 | 21 882,00 |
|  |  |  |  | kompletní šachta včetně zřízení monolit. dna na st. potrubí, osazení prefabrikátů včetně dodání a osazení poklopu pro zatížení D, stupadel dle tabulky šachet 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 757 688,89 |
|  |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 16 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 96688 |  | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH | KUS | 1,000 | 2 362,50 | 2 362,50 |
|  |  |  |  | včetně demontáže poklopu a odvozu na deponii stavebníka včetně poplatku za skládku dle výkazu výměr 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 17 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 969257 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ | M | 30,000 | 252,00 | 7 560,00 |
|  |  |  |  | vybourání potrubí DN500 dle výk. výměr 30,0=30,000 [A] možno čerpat se souhlasem stavebníka a dle skutečného množství |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 9 922,50 |
|  |  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 1 210 674,76 |

| Stavba |  | 918 |  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo a název SO |  | 302 |  |  |  | Přípojky dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |  |
| číslo a název rozpočtu: |  | 302 |  |  |  | Přípojky dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |  |
| Zatřídění JKSO: |  | 827 21 |  | Sítě kanalizační |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky |  | Varianta položky |  | Název položky |  |  | jednotka | Počet jednotek | CENA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 014112 |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) |  |  | T | 43,769 | 42,00 | 1 838,30 |
|  |  |  |  |  |  | poplatek za skládku - přebytečná zemina přebytečná zemina z výkopů (cca 1.8t/m3) dle výkopů 24,316*1,8=43,769 [A] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  | 1 838,30 |
|  |  | 1 |  |  |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 13273 |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I |  |  | M3 | 34,584 | 256,20 | 8 860,42 |
|  |  |  |  |  |  | zeminy pro zpětné využití pro zásyp, bez dopravy dle množsví zásypu 34,584=34,584 [A] |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 132735 |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM |  |  | M3 | 24,316 | 435,75 | 10 595,70 |
|  |  |  |  |  |  | výkop rýh pro uvaž. přípojky, š. 0.9 m, prům. hl. 1.6 m dle výk. výměr 58,9=58,900 [A] odečte se zemina pro zásyp rýhy -34,584=-34,584 [B] Celkem: A+B=24,316 [C] včetně přepravy na skládku do 8 km |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 17411 |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM |  |  | M3 | 34,584 | 83,48 | 2 887,07 |
|  |  |  |  |  |  | výkop rýh pro potrubí dle výk. výměr 58,9=58,900 [A] odečte se obsyp z nakup materiálu včetně potrubí -20,05=-20,050 [B] odečte se lože potrubí DN150 -47,4*0,9*0,1=-4,266 [C] Celkem: A+B+C=34,584 [D] |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 17581 |  |  |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |  |  | M3 | 18,975 | 396,90 | 7 531,18 |
|  |  |  |  |  |  | obsyp z nakup. materiálu do 0,3 m nad potrubí DN150 0,9*(0,3+0,17)*47,4=20,050 [A] odečte se objem vytlačený potrubím DN150 -(0,085*0,085*3,14)*47,4=-1,075 [B] Celkem: A+B=18,975 [C] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Zemní práce |  |  |  |  |  | 29 874,37 |
|  |  | 4 |  |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 45157 |  |  |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO |  |  | M3 | 4,266 | 589,05 | 2 512,89 |
|  |  |  |  |  |  | lože pod potrubím DN150 0,9*0,1*47,4=4,266 [A] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 2 512,89 |
|  |  | 8 |  |  |  | Potrubí |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 87433 |  |  |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM |  |  | M | 47,400 | 715,05 | 33 893,37 |
|  |  |  |  |  |  | kompletní potrubí včetně dodání a osazení veškerého materiálu včetně tvarovek (uvažuje se koleno 12 ks) potrubí PP DN 150 SN 12, dle výk. výměr 47,4=47,400 [A] |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 899901 |  |  |  | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK |  |  | KUS | 13,000 | 5 775,00 | 75 075,00 |
|  |  |  |  |  |  | přepojení kanalizačních přípojek včetně potřebných tvarovek dle počtu přípojek 13=13,000 [A] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  | Potrubí |  |  |  |  |  | 108 968,37 |
|  |  | 9 |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2016_OTSKP-OTSKP-SPK | 969233 |  |  |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ |  |  | M | 47,400 | 126,00 | 5 972,40 |
|  |  |  |  |  |  | vybourání potrubí přípojek uvažuje se cca délka nových přípojek 47,4=47,400 [A] možno čerpat se souhlasem stavebníka a dle skutečného množství |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  | 5 972,40 |
|  |  |  |  |  |  | C e l k e m |  |  |  |  |  | 149 166,33 |
| SO 401 - Veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  |  |  |  |  |  | Celkem |
| Elektromontáže |  |  |  |  |  |  | 506 420,38 |
| Demontáže |  |  |  |  |  |  | 19 580,00 |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  | 129 558,00 |
| Skládkovné - skládka dle dodavatele |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  | 660 558,38 |

| 2017 |  | M-21 Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáže |  |  | Materiál |  |  | Cena |
| Položka |  | Název |  |  |  | M.j. |  | Množství | J.cena |  | Cena mon. | Množ. | J.cena | Cena mat. | celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 110442 |  | Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož. |  |  |  | m |  | 700 | 17,60 |  | 12 320,00 | 700,0 | 22,00 | 15400 | 27 720,00 |
| 110313 |  | Trubka plastová volně ložená - do 110 mm (přechody přes vozovku) |  |  |  | m |  | 90 | 22,00 |  | 1 980,00 | 90,0 | 44,00 | 3960 | 5 940,00 |
| 128021 |  | Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m |  |  |  | m |  | 830 | 6,60 |  | 5 478,00 | 0,0 |  | 0 | 5 478,00 |
| 122222 |  | Kabel CYKY 4 x 10 mm2 volně uložený |  |  |  | m |  | 485 | 22,00 |  | 10 670,00 | 485,0 | 85,80 | 41613 | 52 283,00 |
| 122223 |  | Kabel CYKY 4 x 16 mm2 volně uložený |  |  |  | m |  | 200 | 22,00 |  | 4 400,00 | 200,0 | 147,40 | 29480 | 33 880,00 |
| 122223 |  | Kabel AYKY 4 x 16 mm2 volně uložený |  |  |  | m |  | 90 | 22,00 |  | 1 980,00 | 90,0 | 38,50 | 3465 | 5 445,00 |
| 122223 |  | Kabel AYKY 4 x 25 mm2 volně uložený |  |  |  | m |  | 55 | 22,00 |  | 1 210,00 | 55,0 | 52,80 | 2904 | 4 114,00 |
| 132132 |  | Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm2 se zapojením |  |  |  | ks |  | 24 | 198,00 |  | 4 752,00 | 0,0 |  | 0 | 4 752,00 |
| 132433 |  | Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 16 mm2 se zapojením |  |  |  | ks |  | 15 | 198,00 |  | 2 970,00 | 0,0 |  | 0 | 2 970,00 |
| 132134 |  | Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 25 mm2 se zapojením |  |  |  | ks |  | 2 | 198,00 |  | 396,00 | 0,0 |  | 0 | 396,00 |
| 192561 |  | Montáž stožárové rozvodnice, bez zapojení - SR 721,1xE14 |  |  |  | ks |  | 16 | 440,00 |  | 7 040,00 | 16,0 | 495,00 | 7920 | 14 960,00 |
| 373002 |  | Montáž a zapojení svítidla LED 50W - na sloupek |  |  |  | ks |  | 16 | 660,00 |  | 10 560,00 | 16,0 |  | 0 | 10 560,00 |
|  |  | Svítidlo LED na stožár, např. Guida 135-10/84W |  |  |  | ks |  | 0 |  |  |  | 16,0 | 10 120,00 | 161920 | 161 920,00 |
| 204002 |  | Montáž a dodávka stožáru osv. parkovacího, ocelového,žár.zink. 133/60, v=6m |  |  |  | ks |  | 16 | 935,00 |  | 14 960,00 | 16,0 | 4 334,00 | 69344 | 84 304,00 |
| 204201 |  | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož. |  |  |  | ks |  | 16 | 66,00 |  | 1 056,00 | 0,0 |  | 0 | 1 056,00 |
| 122211 |  | Kabel CYKY 3C x 1.5 mm2 volně uložený |  |  |  | m |  | 160 | 13,20 |  | 2 112,00 | 160,0 | 12,10 | 1936 | 4 048,00 |
| 410021 |  | Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm |  |  |  | m |  | 24 | 27,50 |  | 660,00 | 24,0 | 33,00 | 792 | 1 452,00 |
| 410041 |  | Uzemňovací vedení v zemi FeZn průměr 10 mm |  |  |  | m |  | 475 | 22,00 |  | 10 450,00 | 475,0 | 30,80 | 14630 | 25 080,00 |
| 420021 |  | Svorka hromosvodní typ SR03 |  |  |  | ks |  | 15 | 33,00 |  | 495,00 | 15,0 | 33,00 | 495 | 990,00 |
| 136032 |  | Kabel. spojka SLV-SV 6-25 |  |  |  | ks |  | 5 | 660,00 |  | 3 300,00 | 5,0 | 715,00 | 3575 | 6 875,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 789,00 |  |  | 357 434,00 | 454 223,00 |
|  |  | Materiál podružný |  |  |  | % |  | 5 |  |  |  |  |  | 17 871,70 | - |
|  |  | Materiál celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375305,70 | - |
|  |  | SOUČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472094,70 |
|  |  | GPP % |  |  |  | % |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 28325,68 |
|  |  | Zakreslení skutečného provedení |  |  |  | kpl |  | 1 | 2 000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |
|  |  | Výchozí revize |  |  |  | kpl |  | 1 | 4 000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |
|  |  | ELEKTROMONTÁŽE CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506420,38 |
| Ceník | M-21 Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka | Název |  | M.j. | Množství | J.cena |  | Cena |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Demontáž stávajících stožárů s výložníky a svítidly VO |  | ks | 9 | 660,00 |  | 5 940,00 |  |  |
|  | Plošina MP 13 |  | hod | 8 | 440,00 |  | 3 520,00 |  |  |
|  | Jeřáb |  | hod | 8 | 550,00 |  | 4 400,00 |  |  |
|  | Auto |  | hod | 8 | 275,00 |  | 2 200,00 |  |  |
|  | Plošina MP 13 |  | hod | 8 | 440,00 |  | 3 520,00 |  |  |
|  | Montáže celkem |  |  |  |  |  | 19 580,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | M A T E R I Á L : |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Montáže celkem |  |  |  |  |  | 19 580,00 |  |  |
|  | SOUČET |  |  |  |  |  | 19 580,00 |  |  |
|  | ELEKTROMONTÁŽE CELKEM |  |  |  |  |  | 19 580,00 |  |  |

| 2017 | 46-M Zemní práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Př. je přirážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přirážkou 1.1 až 1.5) |  |  |  |  |  |
| Položka | Název | M.j. | Př. | Mn. | J.cena | Cena |
|  |  |  |  |  |  | - |
| 010022 | Vytýčení trasy kabel.vedení - podél silnice | km | 1 | 0,6 | 880,00 | 528,00 |
| 050703 | Jáma pro stožár veřej.osvětlení, zem.3, ručně | ks | 1 | 16 | 440,00 | 7 040,00 |
| 120013 | Zásyp jámy, ručně, vč.upěchování | m3 | 1 | 8 | 88,00 | 704,00 |
| 080013 | Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15) | m3 | 1 | 8 | 2530,00 | 20 240,00 |
| 100003.0 | Pouzdrový základ pro stožár VO, roura PVC KG EM 300x1000 mm | ks | 1 | 16 | 605,00 | 9 680,00 |
| 202103 | Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.20 cm, zem.3 , v chodníku pod niveletou pláně, v obsazené trase | m | 1,2 | 390 | 44,00 | 20 592,00 |
| 202153 | Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.70 cm, zem.3 , v chodníku pod niveletou pláně, v obsazené trase | m | 1,2 | 125 | 77,00 | 11 550,00 |
| 202264 | Strojní výkop kabelové rýhy š.50, hl.80 cm, zem.4 - ve vozovce pod niveletou pláně, v obsazené trase | m | 1,2 | 95 | 88,00 | 10 032,00 |
| 561901 | Zához rýhy strojně - 0,35x0,2x390 + 0,35x0,7x125+ 0,5x0,8x95 = 96 m3 | m3 | 1 | 96 | 55,00 | 5 280,00 |
| 421101 | Kabelové lože z písku tl.10cm nad kabel, do šíře 65 cm | m | 1 | 610 | 33,00 | 20 130,00 |
| 490013 | Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm | m | 1 | 610 | 6,60 | 4 026,00 |
| 600061 | Naložení a odvoz zeminy do 1 km 0,35x0,1x(390 + 125) = 18 m3 x1,7 t/m3= 31 t | t | 1 | 31 | 220,00 | 6 820,00 |
| 600071 | Příplatek za odvoz za každý další i započatý km - do 20 km = 31x20= 620 t | t | 1 | 620 | 11,00 | 6 820,00 |
| 620013 | Provizorní úprava terénu, zem.č.3 - 0,35x(390+125)+ 0,5 x 95=278m2 | m2 | 1 | 278 | 22,00 | 6 116,00 |
|  |  |  |  |  |  | - |
|  | ZEMNÍ PRÁCE celkem |  |  |  |  | 129 558,00 |

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Radouňka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 8.6.2017 |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 48035599 |  |  |  |
|  |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ48035599 |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 393 547,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 393 547,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 644,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 896 192,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Radouňka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 08.06.2017 |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Objekt, Soupis prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  | Typ |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 393 547,19 |  |  |  |  |  |  | 2 896 192,10 |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 000,00 |  |  |  |  |  |  | 79 860,00 |  |  | STA |
|  |  | 303 |  |  |  |  |  | Vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 988 228,02 |  |  |  |  |  |  | 2 405 755,90 |  |  | STA |
|  |  | 304 |  |  |  |  |  | Vodovodní přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 319,17 |  |  |  |  |  |  | 410 576,20 |  |  | STA |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Radouňka |  |  | Datum: | 08.06.2017 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 48035599 |  |
|  |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH |  |  |  | DIČ: | CZ48035599 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 66 000,00 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 66 000,00 |  |  | 21,00% | 13 860,00 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 79 860,00 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 08.06.2017 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 66 000,00 |  |
|  |  | OST - Ostatní |  |  |  |  |  | 66 000,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 08.06.2017 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 66 000,00 |  |
|  |  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 66 000,00 |  |
|  | 1 | K | 02510 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KČ | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 | OTSKP-SPK 2016 |
|  |  | VV |  | "Pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 02610 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KČ | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 | OTSKP-SPK 2016 |
|  |  | VV |  | "Pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 02811 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KČ | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 | OTSKP-SPK 2016 |
|  |  | VV |  | prohlídka a posouzení podloží vozovky, rýhy geotechnikem včetně návrhu opatření |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 4 | K | 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KČ | 1,000 | 16 500,00 | 16 500,00 | OTSKP-SPK 2016 |
|  |  | VV |  | podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5 | K | 02910 A | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KČ | 1,000 | 27 500,00 | 27 500,00 |  |
|  |  | VV |  | Zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 6 | K | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KČ | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 | OTSKP-SPK 2016 |
|  |  | VV |  | vypracování dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně předání podkladů v dig. podobě dle požadavků správce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se jako celek, PD ve 6 vyhotoveních" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7 | K | 02960 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KČ | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 | OTSKP-SPK 2016 |
|  |  | VV |  | opatření pro zajištění BOZP na staveništi |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 303 - Vodovod |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 827 11 12 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Radouňka |  |  | Datum: | 08.06.2017 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 48035599 |  |
|  |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH |  |  |  | DIČ: | CZ48035599 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 988 228,02 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 988 228,02 |  |  | 21,00% | 417 527,88 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2 405 755,90 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 303 - Vodovod |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 08.06.2017 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 988 228,02 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 1 988 228,02 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 633 432,36 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 47 367,43 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 1 294 952,33 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 241,93 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 12 233,97 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 303 - Vodovod |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 08.06.2017 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 988 228,02 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 988 228,02 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 633 432,36 |  |
|  | 1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 80,000 | 26,95 | 2 156,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | pro případ potřeby čerpání spodní vody |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8 |  | 80,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 372,675 | 254,10 | 94 696,72 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | uvažováno 50% z výkopu rýh |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 745,35*0,50 |  | 372,675 |  |  |  |
|  | 3 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 1,500 | 6 941,00 | 10 411,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "rušené stávající šachty, bere se 1,5 m3 na šachtu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "duvažuje se 1 ks" 1*1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 4 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 745,350 | 268,40 | 200 051,94 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "Pro řad A dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 745,35 |  | 745,350 |  |  |  |
|  | 5 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 745,350 | 21,45 | 15 987,76 | CS ÚRS 2017 01 |
|  | 6 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1 652,050 | 18,50 | 30 562,93 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1652,05 |  | 1 652,050 |  |  |  |
|  | 7 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1 652,050 | 8,00 | 13 216,40 | CS ÚRS 2017 01 |
|  | 8 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 371,675 | 33,00 | 12 265,28 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle výkazu výměr do 2,5m, zemina tř. těž. 3, 50%" 743,35*0,5 |  | 371,675 |  |  |  |
|  | 9 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 301,375 | 137,50 | 41 439,06 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | přebytečná zemina z výkopů na skládku do 8 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkopu rýh zemina tř. těž. 3"745,35 |  | 745,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se zásyp" -443,975 |  | -443,975 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 301,375 |  |  |  |
|  | 10 | K | 162701153 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 1,500 | 272,80 | 409,20 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | vybourané kce ve vykopávkách do 8 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle bourání" 1,50 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 11 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 572,613 | 44,00 | 25 194,97 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | přebytečná zemina z výkopu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle vodorovného přemístění" 301,375*1,9 |  | 572,613 |  |  |  |
|  | 12 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 443,975 | 87,45 | 38 825,61 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "celkový výkop rýh" 745,35 |  | 745,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se obsyp včetně potrubí" -227,1-10,325-9,6 |  | -247,025 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se lože pod potrubí řadu A" -0,1*0,9*548,55 |  | -49,370 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože odbočujících řadů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,1*0,9*(13,8+7,92+7,61+13,35+8,4+6,1+1,3-(0,45*7)) |  | -4,980 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 443,975 |  |  |  |
|  | 13 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 235,561 | 134,20 | 31 612,29 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "řad A" 0,90*(0,16+0,3)*548,55 |  | 227,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím řadu A De 160 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,14*0,08*0,08*548,55 |  | -11,024 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odbočující řady, De 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,90*(0,11+0,3)*(13,8+7,92+7,61-(0,45*3)) |  | 10,325 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím řadů De 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,14*0,055*0,055*(13,8+7,92+7,61-(0,45*3)) |  | -0,266 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odbočující řady, De 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,90*(0,09+0,3)*(13,35+8,4+6,1+1,3-(0,45*4)) |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím řadů De 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,14*0,045*0,045*(13,35+8,4+6,1+1,3-(0,45*4)) |  | -0,174 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 235,561 |  |  |  |
|  | 14 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 | t | 471,122 | 247,50 | 116 602,70 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "pro obsyp" 235,561*2,0 |  | 471,122 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 47 367,43 |  |
|  | 15 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 54,350 | 635,80 | 34 555,73 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "lože pod potrubí řadu A" 0,1*0,9*548,55 |  | 49,370 |  |  |  |
|  |  | VV |  | lože odbočujících řadů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,1*0,9*(13,8+7,92+7,61+13,35+8,4+6,1+1,3-(0,45*7)) |  | 4,980 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 54,350 |  |  |  |
|  | 16 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 1,900 | 2 695,00 | 5 120,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | betonové bloky -1 blok cca á 0,1 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle klad. schéma" 19*0,1 |  | 1,900 |  |  |  |
|  | 17 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 19,000 | 404,80 | 7 691,20 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "uvažuje se 1 m2/blok" 19*1 |  | 19,000 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1 294 952,33 |  |
|  | 18 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 75,000 | 72,05 | 5 403,75 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | přípojky suchovodu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se cca 3.0m na přípojku" 3,0*25 |  | 75,000 |  |  |  |
|  | 19 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 75,000 | 28,05 | 2 103,75 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "pro suchovod dle montáže" 75 |  | 75,000 |  |  |  |
|  | 20 | K | 871241151 | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm | m | 549,000 | 95,15 | 52 237,35 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | potrubí pro suchovod, min. ve dvou samostatných úsecích |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně potřebných tvarovek pro přepojení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se cca dle délky úpravy řadu A" 549 |  | 549,000 |  |  |  |
|  | 21 | M | 286131290 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm | m | 549,000 | 91,30 | 50 123,70 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "pro suchovod dle montáže" 549,0 |  | 549,000 |  |  |  |
|  | 22 | K | 871241141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm | m | 27,340 | 107,25 | 2 932,22 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "pro odboč. řady De 90, dle klad. schéma" 27,34 |  | 27,340 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně úpravy st. potrubí v místech napojení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně montáže přírub a spojek |  |  |  |  |  |
|  | 23 | M | 286159310 | trubka vodovodní tlaková RC (PE 100 RC) 90x8,2 SDR 11, kotouče 100 m | m | 27,340 | 159,50 | 4 360,73 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže odboč. řadů" 27,34 |  | 27,340 |  |  |  |
|  | 24 | M | 550008009016 | PŘÍRUBA ISO 80/90 | KS | 4,000 | 1 982,20 | 7 928,80 |  |
|  |  | VV |  | "dle klad. schéma" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 25 | M | 797408000016 | SPOJKA 80 (85-105) | KS | 1,000 | 4 227,30 | 4 227,30 |  |
|  |  | VV |  | "multitoleranční spojka dle klad. schéma" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 26 | M | 043009009016 | SPOJKA S2000 90/90 | KS | 3,000 | 3 171,30 | 9 513,90 |  |
|  |  | VV |  | "spojka pro PE dle klad. schéma" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 27 | K | 871251141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm | m | 27,500 | 127,05 | 3 493,88 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "pro odboč. řady De 110, dle klad. schéma" 27,5 |  | 27,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně úpravy st. potrubí v místech napojení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně montáže přírub a spojek |  |  |  |  |  |
|  | 28 | M | 286159320 | trubka vodovodní tlaková RC (PE 100 RC) 110x10 SDR 11, kotouče 100 m | m | 27,500 | 221,10 | 6 080,25 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže" 27,5 |  | 27,500 |  |  |  |
|  | 29 | M | 550010011016 | PŘÍRUBA ISO 100/110 | KS | 5,000 | 2 217,60 | 11 088,00 |  |
|  |  | VV |  | "dle klad. schéma" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 30 | M | 797410000016 | SPOJKA 100 (104-132) | KS | 2,000 | 4 851,00 | 9 702,00 |  |
|  |  | VV |  | "multitoleranční spojka dle klad. schéma" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 31 | K | 871321141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm | m | 541,150 | 149,60 | 80 956,04 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "pro řad A v délce dle klad. schéma" 541,15 |  | 541,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně úpravy st. potrubí v místech napojení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně montáže přírub a spojek |  |  |  |  |  |
|  | 32 | M | 286159350 | trubka vodovodní tlaková RC (PE 100 RC) 160x14,6 SDR 11 tyče 12 m | m | 541,150 | 465,30 | 251 797,10 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže" 541,15 |  | 541,150 |  |  |  |
|  | 33 | M | 550015016016 | PŘÍRUBA ISO 150/160 | KS | 19,000 | 3 482,60 | 66 169,40 |  |
|  |  | VV |  | "dle klad. schéma" 19 |  | 19,000 |  |  |  |
|  | 34 | M | 797415010016 | SPOJKA REDUKOVANÁ 150/100 (155-192/104-132) | KS | 1,000 | 7 683,50 | 7 683,50 |  |
|  |  | VV |  | "multitoleranční spojka dle klad. schéma" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 35 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 4,000 | 653,40 | 2 613,60 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "přírubové koleno s patkou dle klad. schéma" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "koleno přírubové 45°, DN80 dle klad. schéma" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 36 | M | 504908000010 | 4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY | KS | 3,000 | 1 409,10 | 4 227,30 |  |
|  |  | VV |  | "dle montáže "3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 37 | M | 552540110 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 80- 45° | kus | 1,000 | 1 787,50 | 1 787,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže "1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 38 | K | 857311141 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsnícím spojem DE 160 | kus | 2,000 | 425,70 | 851,40 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "koleno 45°, De 160 dle klad. schéma" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 39 | M | 854516000016 | TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° 160 | KS | 2,000 | 5 794,80 | 11 589,60 |  |
|  |  | VV |  | "dle montáže "2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 40 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 2,000 | 709,50 | 1 419,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "přesuvka EU DN100 dle klad. schéma" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "koleno FFK DN100 dle klad. schéma" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 41 | M | 552538930 | tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN100 L130 mm | kus | 1,000 | 943,80 | 943,80 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže "1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 42 | M | 552540120 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 100- 45° | kus | 1,000 | 2 102,10 | 2 102,10 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže "1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 43 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 3,000 | 1 078,00 | 3 234,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "redukce FFR DN150/100 dle klad. schéma" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "koleno FFK 45° DN150 dle klad. schéma" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "koleno FFK 30° DN150 dle klad. schéma" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 44 | M | 552536170 | přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm | kus | 1,000 | 1 923,90 | 1 923,90 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže "1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 45 | M | 552540140 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 150- 45° | kus | 1,000 | 3 573,90 | 3 573,90 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže "1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 46 | M | 552539990 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 150- 30° | kus | 1,000 | 7 420,60 | 7 420,60 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže "1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 47 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1,000 | 971,30 | 971,30 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "T kus DN100/80, dle klad. schema" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 48 | M | 552535150 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm | kus | 1,000 | 2 207,70 | 2 207,70 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže "1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 49 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 10,000 | 1 430,00 | 14 300,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "T kus DN150/100, dle klad. schema" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "T kus DN150/80, dle klad. schema" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 50 | M | 552535280 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/100 mm | kus | 4,000 | 3 700,40 | 14 801,60 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže "4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 51 | M | 552535270 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm | kus | 6,000 | 4 331,25 | 25 987,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže "6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 52 | K | 891173111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 | kus | 25,000 | 254,10 | 6 352,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | pro přípojky suchovodu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle počtu přípojek" 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 53 | M | 286543380 | kohout kulový PPR 32 mm | kus | 25,000 | 643,50 | 16 087,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|  | 54 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 11,000 | 1 375,00 | 15 125,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "šoupě DN80, dle klad. schema" 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro suchovod 2 úseky po 2 ks" 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 55 | M | 400208000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 | KS | 9,000 | 5 532,45 | 49 792,05 |  |
|  |  | VV |  | "dle montáže dle klad. schéma"7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro suchovod, uvažuje se použití 2ks šoupat pro oba úseky" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 56 | M | 950205010003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) | KS | 11,000 | 1 447,60 | 15 923,60 |  |
|  |  | VV |  | "pro šoupata DN80 a DN 100 dle klad. schéma" 11 |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 57 | K | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 25,000 | 917,40 | 22 935,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "pro přípojky suchovodu na potrubí De 90 mm" 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 58 | M | 422735470 | navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4” | kus | 25,000 | 4 545,75 | 113 643,75 | CS ÚRS 2017 01 |
|  | 59 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 4,000 | 974,60 | 3 898,40 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "šoupě DN100, dle klad. schema" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 60 | M | 400210000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 | KS | 4,000 | 6 492,20 | 25 968,80 |  |
|  |  | VV |  | "dle montáže" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 61 | K | 891311112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 | kus | 7,000 | 1 716,00 | 12 012,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "šoupě DN150, dle klad. schema" 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 62 | M | 400215000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150 | KS | 7,000 | 10 333,40 | 72 333,80 |  |
|  |  | VV |  | "dle montáže" 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 63 | M | 950212515002 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-0,9-1,1 125-150 (0,9-1,1m) | KS | 7,000 | 1 482,80 | 10 379,60 |  |
|  |  | VV |  | "pro šoupata DN150 dle klad. schéma" 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 64 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 3,000 | 2 805,00 | 8 415,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "hydrant dle klad. schema" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 65 | M | 000D49008015016 | Hydrant podzemní plnoprůtokový pro krytí 1.5 m | ks | 3,000 | 20 022,20 | 60 066,60 |  |
|  |  | VV |  | "dle montáže" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 66 | K | 891241811 | Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 17,000 | 467,50 | 7 947,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "hydrantů dle situace" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šoupat dle situace" 11 |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šoupata suchovodu" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,000 |  |  |  |
|  | 67 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 75,000 | 21,45 | 1 608,75 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "pro suchovod - přípojky" 75 |  | 75,000 |  |  |  |
|  | 68 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 607,380 | 29,15 | 17 705,13 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle délky odboč. řadů De 90 a 110" 13,35+8,4+6+1,3+13,8+7,92+7,61 |  | 58,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro potrubí suchovodu De 90" 549 |  | 549,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 607,380 |  |  |  |
|  | 69 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 548,550 | 50,05 | 27 454,93 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle délky řadu A" 548,55 |  | 548,550 |  |  |  |
|  | 70 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 653,050 | 18,15 | 11 852,86 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle délky odboč. řadů De 90" 13,35+8,4+6+1,3 |  | 29,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "suchovod včetně přípojek" 549,0+75,0 |  | 624,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 653,050 |  |  |  |
|  | 71 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 29,330 | 20,35 | 596,87 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle délky odboč. řadů De 110" 13,8+7,92+7,61 |  | 29,330 |  |  |  |
|  | 72 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 548,550 | 24,20 | 13 274,91 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle délky řadu A" 548,55 |  | 548,550 |  |  |  |
|  | 73 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2,000 | 715,00 | 1 430,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "uvažuje se" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 74 | M | 000S1 | Přechod na potrubí stávající přípojky | kus | 25,000 | 484,00 | 12 100,00 |  |
|  |  | VV |  | včetně prací a materiálu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro přípojky suchovodu " 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 75 | M | 000S2 | Demontáž potrubí suchovodu včetně likvidace | m | 624,000 | 39,60 | 24 710,40 |  |
|  |  | VV |  | "pro suchovod - přípojky" 75 |  | 75,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro suchovod - řad" 549 |  | 549,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 624,000 |  |  |  |
|  | 76 | K | 899103211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 1,000 | 449,90 | 449,90 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle bouraných st. šachet" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 77 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 18,000 | 390,50 | 7 029,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle počtu šoupat" 7+7+4 |  | 18,000 |  |  |  |
|  | 78 | M | 422913520 | poklop litinový typ 504-šoupátkový | kus | 18,000 | 818,40 | 14 731,20 | CS ÚRS 2017 01 |
|  | 79 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 3,000 | 754,60 | 2 263,80 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle počtu hydrantů" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 80 | M | 422914520 | poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 | kus | 3,000 | 1 999,80 | 5 999,40 | CS ÚRS 2017 01 |
|  | 81 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 21,000 | 215,60 | 4 527,60 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | pro označení hydrantů a šoupat, montáž na oplocení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle počtu hydrantů a šoupat" 3+18 |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 82 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | m | 606,930 | 41,47 | 25 169,39 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle délky řadu A a požadavků správce vodič CY 6 mm2" 548,55 |  | 548,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle délky odboč. řadů De 90 a 110" 13,35+8,4+6+1,3+13,8+7,92+7,61 |  | 58,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 606,930 |  |  |  |
|  | 83 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 606,930 | 12,21 | 7 410,62 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle délky řadu A" 548,55 |  | 548,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle délky odboč. řadů De 90 a 110" 13,35+8,4+6+1,3+13,8+7,92+7,61 |  | 58,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 606,930 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 241,93 |  |
|  | 84 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,375 | 28,05 | 10,52 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | na deponii stavebníka do 7 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "demontované hydranty a šoupata" 0,225 |  | 0,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "demontované poklopy" 0,15 |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,375 |  |  |  |
|  | 85 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2,250 | 6,05 | 13,61 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | na deponii stavebníka do 7 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle vodor dopravy hmot" 0,375*(7-1) |  | 2,250 |  |  |  |
|  | 86 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,300 | 66,00 | 217,80 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | suť z vybourané šachty |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle bourání" 1,5*2,2 |  | 3,300 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 12 233,97 |  |
|  | 87 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 483,556 | 25,30 | 12 233,97 | CS ÚRS 2017 01 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 304 - Vodovodní přípojky |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 827 11 12 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Radouňka |  |  | Datum: | 08.06.2017 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 48035599 |  |
|  |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH |  |  |  | DIČ: | CZ48035599 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 339 319,17 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 339 319,17 |  |  | 21,00% | 71 257,03 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 410 576,20 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 304 - Vodovodní přípojky |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 08.06.2017 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 339 319,17 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 339 319,17 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 81 254,47 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 5 032,99 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 251 651,14 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 1 380,57 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 304 - Vodovodní přípojky |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 08.06.2017 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 339 319,17 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 339 319,17 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 81 254,47 |  |
|  | 1 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 102,910 | 268,40 | 27 621,04 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "Pro vodovodní přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 102,91 |  | 102,910 |  |  |  |
|  | 2 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 102,910 | 21,45 | 2 207,42 | CS ÚRS 2017 01 |
|  | 3 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 51,455 | 254,10 | 13 074,72 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | uvažováno 50% z výkopu rýh pro přípojky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 102,91*0,5 |  | 51,455 |  |  |  |
|  | 4 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 257,270 | 18,50 | 4 759,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | plocha pažení rýh pro vodovodní přípojky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 257,27 |  | 257,270 |  |  |  |
|  | 5 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 257,270 | 8,00 | 2 058,16 | CS ÚRS 2017 01 |
|  | 6 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 51,455 | 33,00 | 1 698,02 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle položky hloubení rýh, uvažuje se 50% výkopku" 102,91*0,5 |  | 51,455 |  |  |  |
|  | 7 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 34,039 | 137,50 | 4 680,36 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | přebytečná zemina z výkopů na skládku do 8 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výkop rýh" 102,91 |  | 102,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se zásyp" -68,871 |  | -68,871 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,039 |  |  |  |
|  | 8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 61,270 | 44,00 | 2 695,88 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle vodor. přemístění" 34,039*1,8 |  | 61,270 |  |  |  |
|  | 9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 68,871 | 87,45 | 6 022,77 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "výkop rýh" 102,91 |  | 102,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se obsyp včetně potrubí" -26,123 |  | -26,123 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože pod potrubí vodovodních přípojek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,1*0,8*(110,2-(25*0,45)) |  | -7,916 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 68,871 |  |  |  |
|  | 10 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 26,123 | 134,20 | 3 505,71 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | 0,3 m nad povrch potrubí vodovodních přípojek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8*0,33*(110,2-(25*0,45)) |  | 26,123 |  |  |  |
|  | 11 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 | t | 52,246 | 247,50 | 12 930,89 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "pro obsyp" 26,123*2,0 |  | 52,246 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 5 032,99 |  |
|  | 12 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 7,916 | 635,80 | 5 032,99 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | lože pod potrubí vodovodních přípojek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,1*0,8*(110,2-(25*0,45)) |  | 7,916 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 251 651,14 |  |
|  | 13 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 110,200 | 61,05 | 6 727,71 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle výkazu kubatur" 110,2 |  | 110,200 |  |  |  |
|  | 14 | M | 286159260 | trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 32x2,9 SDR 11, kotouče 100 m | m | 111,853 | 33,22 | 3 715,76 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže, přičteno ztratné 1.5%" 110,2 |  | 110,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 110,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 111,853 |  |  |  |
|  | 15 | K | 879171111 | Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 | kus | 25,000 | 412,50 | 10 312,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | uvažuje se pro napojení přípojek na stávající potrubí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně dodání tvarovek pro napojení - mosazných !! |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle počtu přípojek" 25,0 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 16 | K | 891319111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 | kus | 25,000 | 1 388,20 | 34 705,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle počtu přípojek dle výk. výměr na potrubí PE, De 160" 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 17 | M | 532016003400 | PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 160/34 | KS | 25,000 | 5 401,00 | 135 025,00 |  |
|  | 18 | M | 281003203416 | ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34 | KS | 25,000 | 462,00 | 11 550,00 |  |
|  |  | VV |  | "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 19 | M | 960110016003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 "3/4""-2"" (1,0-1,6m)" | KS | 25,000 | 797,50 | 19 937,50 |  |
|  |  | VV |  | "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 20 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 110,200 | 21,45 | 2 363,79 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "pro potrubí přípojek dle výkazu výměr" 110,2 |  | 110,200 |  |  |  |
|  | 21 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 110,200 | 18,15 | 2 000,13 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "pro potrubí přípojek dle výkazu výměr" 110,2 |  | 110,200 |  |  |  |
|  | 22 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 25,000 | 397,10 | 9 927,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | VV |  | "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 23 | M | 422914020 | poklop litinový typ 510-ventilový | kus | 25,000 | 615,45 | 15 386,25 | CS ÚRS 2017 01 |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 380,57 |  |
|  | 24 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 54,568 | 25,30 | 1 380,57 | CS ÚRS 2017 01 |

| ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 2017-2018. |
| --- |
| Radouňka páteřní komunikace-Silnice III/12833a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| JEKT |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SRPEN |  |  |  |  | ZÁŘÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  |  |  |  |  | PROSINEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| týden |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  |  |  |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  |
| SO 02 A Požadavky objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 101 Silnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 02 B Požadavky objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 102 Chodníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 301 Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 302 Přípojky dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 401 Veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO Vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční plnění celkem : |  | 550,00 |  |  |  |  | 2689,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKT |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM |  |
|  |  | LEDEN |  |  |  |  |  |  |  |  | ÚNOR |  |  |  |  |  |  |  | BŘEZEN |  |  |  |  |  |  |  | DUBEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KVĚTEN |  |  |  |  |  |  |  | ČERVEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| týden |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | V TIS.KČ |  |
| SO 02 A Požadavky objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,00 |  |
| SO 101 Silnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 907,10 |  |
| SO 02 B Požadavky objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,00 |  |
| SO 102 Chodníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 762,60 |  |
| SO 301 Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,60 |  |
| SO 302 Přípojky dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,20 |  |
| SO 401 Veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,60 |  |
| SO Vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 393,50 |  |
| Finanční plnění celkem : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,40 |  |  |  |  |  |  |  | 994,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3406,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 303,60 |  |

| Termíny realizace : I.etapa 15.8.2017 -15.11.2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| II.etapa 1.3.2018 - 31.5.2018 |  |
| V J.Hradci, dne 8.6. 2017 |